Tình hình phát triển Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

(tính đến ngày 20/7/2026)

I. Khu công nghiệp

Theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, tại Phụ lục II tỉnh Khánh Hòa quy hoạch phát triển 26 Khu công nghiệp với tổng diện tích 7.624,77 ha, trong đó:

1. Số khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và đang thực hiện đầu tư: là 10 Khu công nghiệp (Suối Dầu; Thành Hải; Ninh Thủy; Du Long; Phước Nam; Dốc Đá Trắng, Cà Ná-giai đoạn 1, Ninh Diêm 1, Ninh Xuân 1 và Ninh Xuân 2), với tổng diện tích 3.093,5 ha

2. Số Khu công nghiệp phát triển mới: 10 KCN, tổng diện tích 3.006,2 ha (Ninh Thọ, Ninh Diêm 2, Ninh Diêm 3, Ninh An, Vạn Lương, Ninh Sơn, Xuân Sơn, Nam Cam Ranh, Cà Ná GĐ 2, Diên Thọ).

3. Số KCN dự kiến phát triển khi được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất: 06 KCN, tổng diện tích 1.525 ha (Ninh Diêm 4, Vạn Ninh, Ninh An 2, Ninh Thọ 2, Ninh Diêm 1-GĐ 2, Thành Hải-GĐ 2).

Chi tiết theo Bảng sau:

| TT | Khu công nghiệp | Diện tích (ha) | Địa điểm | Chủ đầu tư | Tỷ lệ lấp đầy |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Diện tích | Số lượng DN |  |
| I | Các Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và đang đầu tư, diện tích 3.093,5 ha |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Suối Dầu | 136,7 | Xã Cam Lâm | Công ty CP KCN Suối Dầu | 100% | 61 |  |
| 02 | Ninh Thủy | 207,9 | Phường Đông Ninh Hòa | Công ty TNHH Hoàn Cầu Vân Phong | 64,86% | 32 |  |
| 03 | Thành Hải | 77,99 | Phường Bảo An và phường Ninh Chử | Ban quản lý dự án, hạ tầng (thuộc BQL KKT&KCN) | 100% | 25 |  |
| 04 | Du Long | 407,28 | Xã Thuận Bắc | Công ty CP ĐT KCN Hoàn Thành Du Long | 14,38% | 10 |  |
| 05 | Phước Nam | 370 | Xã Thuận Nam | Công ty CP ĐT Phước Nam Ninh Thuận | 66,87% | 19 |  |
| 06 | Dốc Đá Trắng | 288 | Xã Bắc Ninh Hòa và xã Vạn Hưng | Công ty CP PT KCN Viglacera Yên Mỹ |  |  | Đang thi công, chưa hoạt động |
| 07 | Cà Ná - Giai đoạn 1 | 378 | Xã Cà Ná và xã Thuận Nam | Công ty CP ĐT hạ tầng KCN Trung Nam Cà Ná |  |  | Đang thi công, chưa hoạt động |
| 08 | Ninh Diêm 1 | 241,5 | Xã Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa | Công ty CP PT Ninh Khánh Land |  |  | Đang GPMB |
| 09 | Ninh Xuân 1 | 498 | Xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa | Tổng CTy ĐT và PT Công nghiệp-CTCP |  |  | Đang GPMB |
| 10 | Ninh Xuân 2 | 495,8 | Xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa | Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam-Singapore |  |  | Đang GPMB |
| II. Các khu công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ninh Thọ | 327,68 | Xã Bắc Ninh Hòa | Cty CP KCN Stavian |  |  | CTCTĐT ngày 14/4/2026 |
| 12 | Ninh Diêm 3 | 288,839 | Xã Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa | Đã chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 12/3/2026, đang lựa chọn nhà đầu tư |  |  |  |
| III | Các KCN đã có nhà đầu tư quan tâm |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ninh An | 130,02 | Xã Bắc Ninh Hòa | Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bình - Nghệ An |  |  | BQLKKT đăng xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án dự án tại Cv số 2719/BQLKKT ngày 10/7/2026 |
| 14 | Vạn Lương | 191,62 | Xã Vạn Ninh | Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Công nghiệp Khánh Hòa |  |  | BQLKKT đăng xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án dự án tại Cv số 2700/BQLKKT ngày 09/7/2026 |
| 15 | Nam Cam Ranh | 350,41 | Xã Nam Cam Ranh | Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình |  |  | Đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở ngành, địa phương chủ trương đầu tư dự án |
| IV | Các KCN dự kiến phát triển mới |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ninh Diêm 2 | 215 | Xã Bắc Ninh Hòa và phường Đông Ninh Hòa | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 17 | Ninh Sơn | 480 | Xã Bắc Ninh Hòa | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 18 | Xuân Sơn | 200 | Xã Vạn Hưng | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 19 | Cà Ná - Giai đoạn 2 | 449,2 | Xã Cà Ná | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 20 | Diên Thọ | 300 | Xã Diên Thọ | 2026 - 2030 |  |  |  |
| V. Khu công nghiệp định hướng dự kiến phát triển khi được phân bổ chỉ tiêu đất |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ninh Diêm 4 | 500 | Phường Đông Ninh Hòa, xã Bắc Ninh Hòa | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 22 | Vạn Ninh | 250 | Xã Vạn Ninh | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 23 | Ninh An 2 | 500 | Xã Bắc Ninh Hòa | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 24 | Ninh Thọ 2 | 160 | Xã Bắc Ninh Hòa | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 25 | Ninh Diêm 1 – Giai đoạn 2 | 65 | Phường Đông Ninh Hòa | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 26 | Thành Hải – Giai đoạn 2 | 50 | Phường Bảo An | Sau 2030 |  |  |  |

II. Cụm công nghiệp

Theo Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa, tại Phụ lục III tỉnh Khánh Hòa quy hoạch phát triển 43 Cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.934,03 ha, trong đó:

- Số CCN đã đi vào hoạt động và đang đầu tư: 16 CCN, tổng diện tích 672,46 ha

- Số CCN chưa thành lập: 27 CCN, tổng diện tích 1.261,57 ha, trong đó có 02 CCN đang có nhà đầu tư quan tâm và đề xuất thành lập (Cam Thịnh Đông/40 ha, Phước Nam 4/46,7 ha).

Bảng 2: Danh mục các cụm công nghiệp được quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh

| TT | Tên cụm công nghiệp (CCN) | Địa điểm | Hiện trạng | Quy hoạch đến 2030 (ha) | Quy hoạch sau 2030 (ha) | Tỷ lệ lấp đầy |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Diện tích | Số lượng DN |  |
| A | Các CCN đã thành lập |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CCN Đắc Lộc | Phường Bắc Nha Trang | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 100% | 18 |  |
| 2 | CCN Diên Phú | Xã Diên Điền | 49,77 | 49,77 | 49,77 | 100% | 30 |  |
| 3 | CCN Diên Phú - VCN | Xã Diên Điền | 22,83 | 22,83 | 22,83 | 100% | 14 |  |
| 4 | CCN Diên Thọ | Xã Diên Thọ | 49,95 | 66,51 | 66,51 |  |  | Đang xây dựng |
| 5 | Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco | Xã Nam Ninh Hòa | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 69% | 3 |  |
| 6 | CCN Sông Cầu | Xã Khánh Vĩnh | 40,36 | 75 | 75 | 66,73% | 5 |  |
| 7 | CCN Trảng É 1 | Xã Suối Dầu | 34,97 | 34,97 | 34,97 | 100% | 14 |  |
| 8 | CCN Trảng É 2 | Xã Suối Dầu | 44,72 | 67,58 | 67,58 | 10% | 01 | Đang vướng GPMB |
| 9 | CCN Ninh Xuân | Xã Tân Định | 50 | 75 | 75 |  |  | Đang thực hiện thủ tục đầu tư, quy hoạch xây dựng |
| 10 | CCN Tháp Chàm | Phường Đô Vinh | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 100% | 13 |  |
| 11 | CCN Quảng Sơn | Xã Ninh Sơn | 50,28 | 50,28 | 50,28 | 84,3% | 11 |  |
| 12 | CCN Phước Tiến | Xã Bác Ái | 40 | 40 | 40 |  |  | Đang GPMB |
| 13 | CCN Hiếu Thiện | Xã Thuận Nam | 50 | 75 | 75 |  |  | Đang GPMB |
| 14 | CCN Phước Minh 1 | Xã Thuận Nam | 75 | 75 | 75 |  |  | Đang GPMB |
| 15 | CCN Phước Minh 2 | Xã Thuận Nam | 26 | 26 | 26 |  |  | Đang GPMB |
| 16 | CCN Phước Minh 3 | Xã Thuận Nam | 45 | 45 | 45 |  |  | Đang GPMB |
|  | Tổng |  | 672,46 | 796,52 | 796,52 |  |  |  |
| B | Các CCN chưa thành lập |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Các CCN chưa thành lập (theo PAPT CCN đã được phê duyệt) |  |  | 529,51 | 710,07 |  |  |  |
| 1 | CCN Khánh Bình | Xã Bắc Khánh Vĩnh |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 2 | CCN Trảng É 3 | Xã Suối Dầu |  | 48,81 | 48,81 |  |  |  |
| 3 | CCN Cam Thành Nam | Xã Bắc Cam Ranh |  | 75 | 75 |  |  |  |
| 4 | CCN Cam Thịnh Đông | Xã Nam Cam Ranh |  | 40 | 75 |  |  |  |
| 5 | CCN Phước Đại | Xã Bác Ái Đông |  | 70 | 70 |  |  |  |
| 6 | CCN Tri Hải | Xã Ninh Hải |  |  | 42,14 |  |  |  |
| 7 | CCN Công Hải | Xã Công Hải |  |  | 50 |  |  |  |
| 8 | CCN Lợi Hải 2 | Xã Thuận Bắc |  |  | 53,42 |  |  |  |
| 9 | CCN Phước Nam 1 | Xã Thuận Nam |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 10 | CCN Phước Nam 2 | Xã Thuận Nam |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 11 | CCN Phước Nam 3 | Xã Thuận Nam |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 12 | CCN Phước Nam 4 | Xã Thuận Nam |  | 46,7 | 46,7 |  |  |  |
| 13 | CCN Phước Nam 5 | Xã Thuận Nam |  | 49 | 49 |  |  |  |
| II | Các CCN chưa thành lập (điều chỉnh, bổ sung PAPT CCN) |  |  | 608 | 907 |  |  |  |
| II.1 | CCN mở rộng |  |  | 45 | 45 |  |  |  |
| 1 | CCN Tháp Chàm (mở rộng) | Phường Đô Vinh |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 2 | CCN Quảng Sơn (mở rộng) | Xã Ninh Sơn |  | 25 | 25 |  |  |  |
| II.2 | CCN bổ sung mới |  |  | 563 | 862 |  |  |  |
| 1 | CCN Bác Ái Tây | Xã Bác Ái Tây |  |  | 75 |  |  |  |
| 2 | CCN Nam Cam Ranh 1 | Xã Nam Cam Ranh |  | 68 | 68 |  |  |  |
| 3 | CCN Nam Cam Ranh 2 | Xã Nam Cam Ranh |  |  | 74 |  |  |  |
| 4 | CCN Cam Phước Đông | Phường Ba Ngòi |  | 75 | 75 |  |  |  |
| 5 | CCN Cam An | Xã Cam An |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 6 | CCN Cam Hiệp | Xã Cam Hiệp |  |  | 75 |  |  |  |
| 7 | CCN Tân Định | Xã Tân Định |  |  | 75 |  |  |  |
| 8 | CCN Quảng Sơn 2 | Xã Ninh Sơn |  | 70 | 70 |  |  |  |
| 9 | CCN Phước Hà 1 | Xã Phước Hà |  | 75 | 75 |  |  |  |
| 10 | CCN Phước Hà 2 | Xã Phước Hà |  | 75 | 75 |  |  |  |
| 11 | CCN Phước Hà 3 | Xã Phước Hà |  | 75 | 75 |  |  |  |
| 12 | CCN Phước Hà 4 | Xã Phước Hà |  | 75 | 75 |  |  |  |
|  | Tổng |  |  | 1137,51 | 1617,07 |  |  |  |
|  | Tổng A và B |  | 672,46 | 1934,03 | 2413,59 |  |  |  |