ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ

ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH

(Giai đoạn 2020 - 2025)

tháng 6/2020

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU	10

I.	Lời mở đầu	10

II.	Mục đích của Đề án	10

III.	Cơ sở pháp lý	10

1.	Các văn bản của Trung ương	10

2.	Các văn bản của tỉnh	13

IV.	Sự cần thiết của Đề án	13

1.	Các yếu tố thúc đẩy của việc xây dựng CQĐT và ĐTTM	13

2.	Lợi ích của CQĐT và ĐTTM	14

PHẦN 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM	20

I.	Bối cảnh chung về xây dựng CQĐT/ĐTTM	20

II.	Tình hình phát triển CQĐT/ĐTTM trên thế giới	21

1.	Tình hình phát triển CQĐT trên thế giới	21

2.	Tình hình phát triển ĐTTM trên thế giới	24

III.	Xây dựng Chính quyền điện tử tại Việt Nam	25

1.	Tình hình, kết quả triển khai CQĐT ở các tỉnh/thành phố trong nước.	25

2.	Kinh nghiệm phát triển CQĐT	29

IV.	Xây dựng Đô thị thông minh tại Việt Nam	32

1.	Tình hình triển khai ĐTTM tại các tỉnh/thành phố trong nước	32

2.	Kinh nghiệm phát triển ĐTTM	33

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ TỈNH	35

I.	Về kinh tế - xã hội	35

1.	Hiện trạng về kinh tế -  xã hội	35

2.	Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội	35

II.	Về hạ tầng đô thị	36

1.	Hiện trạng về hạ tầng đô thị	36

2.	Đánh giá hạ tầng đô thị	36

III.	Hiện trạng về công nghệ thông tin	36

1.	Lĩnh vực Chính quyền điện tử	37

2.	Lĩnh vực Nông nghiệp	39

3.	Lĩnh vực Du lịch	39

4.	Lĩnh vực Y tế	40

5.	Lĩnh vực Giáo dục	40

6.	Lĩnh vực Giao thông vận tải	41

7.	Lĩnh vực An ninh trật tự	41

8.	Lĩnh vực Môi trường	42

9.	Nhân lực cho ứng dụng CNTT	42

10.	Đánh giá chung về hiện trạng hạ tầng và ứng dụng CNTT	43

IV.	Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức	44

PHẦN 4: CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH	47

I.	Bài học kinh nghiệm xây dựng CQĐT và ĐTTM trên thế giới	47

II.	Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn	47

III.	Xây dựng CQĐT và ĐTTM ở Tỉnh	48

1.	Các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai CQĐT và ĐTTM tại  Tỉnh	48

2.	Nội dung xây dựng CQĐT và ĐTTM cho Tỉnh	49

PHẦN 5: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG CQĐT VÀ ĐTTM	51

I.	Quan điểm	51

II.	Mục tiêu	52

1.	Mục tiêu tổng quát	52

2.	Mục tiêu cụ thể	53

3.	Mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực ưu tiên	53

PHẦN 6: CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM XÂY DỰNG CQĐT VÀ ĐTTM TỈNH	58

I. Xây dựng mô hình CQĐT Tỉnh	58

1.	Mô hình khung tham chiếu ICT phát triển CQĐP	58

II. Xây dựng mô hình ĐTTM Tỉnh	62

1.	Mô hình khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM	62

2.	Khung ứng dụng phát triển ĐTTM	66

IV. Nhóm các giải pháp trọng tâm	67

1.	Hoàn thiện môi trường pháp lý	67

2.	Hình thành, kết nối liên thông, duy trì và vận hành hệ thống dữ liệu không gian đô thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị Thành phố	68

3.	Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị	68

4.	Phát triển hạ tầng CQĐT và ĐTTM	68

5.	Phát triển các tiện ích, dịch vụ CQĐT và ĐTTM	68

6.	Xây dựng tiềm lực phát triển CQĐT và ĐTTM bền vững	69

7.	Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước	70

8.	Tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn lực chất lượng cao	70

9.	Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về CQĐT và ĐTTM	71

PHẦN 7: LỘ TRÌNH THỰC HIỆN	72

I. Lộ trình triển khai	72

PHẦN 8: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN	79

I. Hiệu quả	79

1.	Về quản lý và điều hành	79

2.	Về mặt kinh tế	79

3.	Về xã hội	80

II. Đánh giá rủi ro	80

1.	Về công nghệ, giải pháp kỹ thuật	80

2.	Do cơ cấu tổ chức và cơ chế chính sách	81

3.	Về tài chính	81

4.	Về nhân lực	81

PHẦN 9: XÂY DỰNG TIÊU CHÍ CQĐT VÀ ĐTTM TỈNH GIAI ĐOẠN 2020-2025	83

I. Xây dựng tiêu chí CQĐT Tỉnh	83

II. Xây dựng tiêu chí đánh giá ĐTTM Tỉnh	85

PHẦN 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN	87

I. Tổ chức thực hiện	87

1.	Cơ cấu tổ chức triển khai Đề án	87

2.	Phân công nhiệm vụ cụ thể	90

II.	Nguồn vốn thực hiện	93

1.	Giải pháp tài chính	93

2.	Kinh phí dự kiến	97

PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ KPI CQĐT & ĐTTM	99

PHỤ LỤC 2: HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG	102

PHỤ LỤC 3: CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ	105

PHỤ LỤC 4	121

LỢI ÍCH MẠNG LẠI CỦA CÁC DỰ ÁN	121

PHỤ LỤC 5	136

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐTTM	136

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1. Mô hình quản lý theo hướng tích hợp, đích đến của đô thị thông minh	20

Hình 2. Khung tham chiếu ICT phát triển CQĐT Tỉnh 	70

Hình 3. Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM Tỉnh 	75

Hình 4. Khung ứng dụng ĐTTM	77

Hình 5. Đề xuất cơ cấu tổ chức triển khai thực hiện Đề án	96

Hình 6. Mô hình trục ESB	112

Hình 7. Kiến trúc hệ thống IoT dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây	112

Hình 8. Mô hình kiến trúc tích hợp và khai thác dữ liệu	113

Hình 9. Minh họa một trung tâm điều hành ĐTTM	144

Hình 10. Kiến trúc tổng thể của trung tâm điều hành ĐTTM	145

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Quản trị đô thị theo hướng truyền thống và theo hướng ĐTTM	19

Bảng 2. Các bước triển khai xây dựng đô thị thông minh	61

Bảng 3. Phân tích SWOT khi xây dựng CQĐT và ĐTTM tại Tỉnh 	56

Bảng 4. Các trụ cột xây dựng ĐTTM tại Tỉnh 	78

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

| Cụm từ | Diễn giải |
| --- | --- |
| BHXH | Bảo hiểm xã hội |
| BHYT | Bảo hiểm y tế |
| Big Data | Dữ liệu lớn |
| BOO | Build - Own - Operate: Xây dựng - Sở hữu - vận hành |
| BOT | Build - Operate - Transfer: Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao |
| BSI | British Standards Institution - Viện tiêu chuẩn Anh |
| BTO | Build - Transfer - Operate: Xây dựng - Chuyển giao - Vận hành |
| CNTT | Công nghệ thông tin |
| CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| CSHT | Cơ sở hạ tầng |
| CQĐT | Chính quyền điện tử |
| Dataware house | Kho dữ liệu |
| Data Marts | Tập trung dữ liệu ở một lĩnh vực nhất định |
| DBFO | Design - Build - Finance - Operate: thiết kế - xây dựng - tài trợ - vận hành |
| DVC | Dịch vụ công |
| CQĐT | Chính quyền điện tử |
| ĐTTM | Đô thị thông minh |
| Franchise | Nhượng quyền kinh doanh |
| GD&ĐT | Giáo dục và đào tạo |
| GIS | Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý |
| GPS | Hệ thống định vị toàn cầu |
| GTVT | Giao thông vận tải |
| HIS | Hospital Information System - Hệ thống thông tin bệnh viện |
| ICT | Information and Communications Technology - Công nghệ thông tin – viễn thông |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers - Viện kỹ nghệ Điện và Điện tử |
| IOC | Intelligent Operations Center - Trung tâm điều hành đô thị thông minh |
| IoT | Internet of Things - Internet kết nối vạn vật |
| ISO | International Organization for Standardization - Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế |
| ITU | International Telecommunication Union - Liên minh Viễn thông Quốc tế |
| KPI | Key Performance Indicator - chỉ số hiệu suất cốt yếu của một đối tượng tương ứng |
| LGSP | Local Government Service Platform – Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, tỉnh |
| Machine learning | Máy học |
| PACS | Picture Archiving and Communication System - Lưu trữ và truyền thông hình ảnh y tế |
| PHR | Personal Health Record - Hồ sơ sức khỏe cá nhân |
| RFID | Radio Frequency Identification - nhận dạng bằng tần số của sóng vô tuyến |
| ROI | Return On Investment: tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí đầu tư |
| SaaS | Software as a Service - Phần mềm dịch vụ |
| SCC | Smart Cities Council – Hội đồng về các đô thị thông minh |
| TT&TT | Sở Thông tin truyền thông |
| VHTT&DL | Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| SOA | Service-Oriented Architecture - Kiến trúc hướng dịch vụ |
| SOC | Security Operations Center -Trung tâm vận hành an ninh bảo mật |
| SSL | Secure Sockets Layer - là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt |
| SSO | Single Sign On - cơ chế xác thực yêu cầu người dùng đăng nhập vào chỉ một lần với một tài khoản và mật khẩu để truy cập vào nhiều ứng dụng trong 1 phiên làm việc |
| STEM | Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học) |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| USTDA | United States Trade and Development Agency - Cơ quan thương mại và phát triển Mỹ |
| VNPT | Vietnam Post and Telecommunications Group - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam |
| VPN | Virtual Private Network - mạng dành riêng để kết nối các máy tính lại với nhau thông qua mạng Internet công cộng |
| VTHKCC | Vận tải hành khách công cộng |

BỐ CỤC ĐỀ ÁN

Đề án này bao gồm các nội dung như sau:

- Phần 1 trình bày tổng quan về cơ sở, sự cần thiết của việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh Tỉnh

- Phần 2 trình bày tổng quan về tình hình xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh trên thế giới và ở Việt nam

- Phần 3 phân tích hiện trạng về hạ tầng và ứng dụng CNTT; các chương trình đang triển khai có liên quan, các lợi ích, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức chủ yếu trong việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh và các định hướng phát triển tỉnh

- Phần 4 trình bày cơ sở khoa học, rút kết kinh nghiệm xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh trên thế giới đưa ra bài học kinh nghiệm áp dung thực tế cho Tỉnh

- Phần 5 xây dựng tiêu chí đánh giá việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh Tỉnh

- Phần 6 trình bày về các nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, tầm nhìn, các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể trong việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới đô thị thông minh tại Tỉnh.

- Phần 7 trình bày các nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh Tỉnh.

- Phần 8 trình bày về các chương trình và lộ trình để triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng tới đô thị thông minh Tỉnh.

- Phần 9 trình bày về các giải pháp để đảm bảo sự triển khai thuận lợi việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới đô thị thông minh cho Tỉnh.

- Phần 10 là nội dung phân công tổ chức thực hiện Đề án

- Phần 11 là kết luận Đề án

# PHẦN 1: MỞ ĐẦU

## Lời mở đầu

Theo Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 27 tháng 08 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh đến năm 2020, trong đó xác định mục tiêu tổng quát là "Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, bền vững, giải quyết xóa đói giảm nghèo; tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển công nghiệp và dịch vụ; lựa chọn các mũi đột phá để tập trung vào thế mạnh và khắc phục các điểm yếu."

Lãnh đạo Tỉnh cũng đã định hướng việc triển khai xây dựng “Đề án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh Tỉnh (giai đoạn 2020 - 2025)” rất cần thiết, là xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập, phát triển trong thời gian sắp tới. Đề án là kết quả của việc khảo sát các Sở ban ngành của Tỉnh, là tài liệu mô tả kiến trúc và các giải pháp công nghệ tổng quan định hướng cho việc xây dựng chính quyền điện tử & đô thị thông minh cho tỉnh.

## Mục đích của Đề án

Đề án này sẽ không thay thế mà bổ trợ đắc lực cho các kế hoạch ứng dụng CNTT mà UBND Tỉnh đang triển khai và có kế hoạch triển khai trong các hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của đề án gồm những phần sau:

- Đánh giá sự cần thiết của việc xây dựng chính quyền điển tử & đô thị thông minh tại Tỉnh.

- Đề xuất định hướng chủ đạo cho việc xây dựng chính quyền điện tử Tỉnh, định hướng mục tiêu cho từng lĩnh vực trong chính quyền điện tử trong đó tập trung vào các lĩnh vực: chính quyền điện tử, du lịch, giao thông, an ninh trật tự, giáo dục, nông nghiệp, y tế, môi trường, quy hoạch quản lý đô thị.

- Đề xuất định hướng mục tiêu và lộ trình triển khai các giải pháp công nghệ trong từng lĩnh vực trong giai đoạn 2020-2025 căn cứ trên mục tiêu hiện tại, hiện trạng, khó khăn, thách thức và nhu cầu của các đơn vị trên địa bàn Tỉnh trong việc xây dựng chính quyền điện tử & đô thị thông minh.

- Đề xuất các giải pháp phi công nghệ liên quan đến mô hình tổ chức - điều hành khi triển khai thực hiện, các đề xuất cơ chế chính sách bổ trợ, các giải pháp về mô hình thu hút tài chính; công tác truyền thông khi triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử & đô thị thông minh.

## Cơ sở pháp lý

### Các văn bản của Trung ương

- Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 ngày 5 tháng 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử;

- Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Sớm triển khai xây dựng một số khu hành chính - kinh tế đặc biệt; ưu tiên phát triển một số đô thị thông minh”;

- Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế” đề cập đến một nội dung “ưu tiên phát triển một số đô thị thông minh”;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020”, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện “triển khai đô thị thông minh ít nhất tại 3 địa điểm theo tiêu chí do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn”;

- Văn bản số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0;

- Công văn số 10384/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng đô thị thông minh bền vững trên thế giới và Việt Nam giao “Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị thông minh và hướng dẫn các địa phương thực hiện, bảo đảm việc đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối vốn và điều kiện của từng địa phương, tránh đầu tư theo phong trào, lãng phí, thất thoát”;

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014;

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

- Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030.

- Mới nhất, trong năm 2018, ở cấp quốc gia cũng đã có các văn bản sau đây về đô thị thông minh:

- Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Công văn số 58/BTTT-KHCN ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam;

- Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0);

- Văn bản số 3098/BTTT-KHCN ngày 13 tháng 09 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0);

- Đây là các căn cứ pháp lý quan trọng để Đề án này tham chiếu để xây dựng cho phù hợp với các chủ trương ở cấp quốc gia và đặc thù, thế mạnh và các nhu cầu ưu tiên của Tỉnh. Theo đó, theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 xác định các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các nhiệm vụ chính cần triển khai:

- Mục tiêu tổng quát: Phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện đối với các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia hiệu quả nghiên cứu, đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị thông minh; hạn chế các rủi ro và nguy cơ tiềm năng; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị; nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể:

  - Giai đoạn đến năm 2022: Xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển ĐTTM, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị

  - Giai đoạn đến năm 2025: Hoàn thành giai đoạn 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực đô thị.

  - Định hướng đến năm 2030: Mở rộng mô hình đô thị thông minh trên phạm vi toàn tỉnh, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh trong và ngoài tỉnh.

- Xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính bao gồm:

  - Nhóm 1: Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật và ban hành các hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh bền vững

  - Nhóm 2: Từng bước hình thành và hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực đô thị thông minh, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng đô thị thông minh bền vững

  - Nhóm 3: Hình thành, kết nối liên thông, duy trì và vận hành hệ thống dữ liệu không gian đô thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị quốc gia.

  - Nhóm 4: Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

  - Nhóm 5: Phát triển hạ tầng đô thị thông minh

  - Nhóm 6: Phát triển các tiện ích thông minh cho dân cư đô thị

  - Nhóm 7: Xây dựng tiềm lực phát triển đô thị thông minh bền vững

  - Nhóm 8: Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước

  - Nhóm 9: Tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao công nghệ về phát triển đô thị thông minh bền vững

  - Nhóm 10: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh

### Các văn bản của tỉnh

- .

## Sự cần thiết của Đề án

### Các yếu tố thúc đẩy của việc xây dựng CQĐT và ĐTTM

Hiện nay việc cải cách thủ tục hành chính là một yêu cầu rất cấp thiết trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước nói chung và Tỉnh nói riêng. Tin học hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả;

Việc yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử đã được Chính phủ yêu cầu trong Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và Ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2019, kết quả tổng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh:   .

Trong năm 2019, các chỉ số của Tỉnh đạt được như sau:

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: 0,2599 					2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan: 0,3759   	3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: 0,0200   					4. Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin: 0,5305 				Căn cứ số liệu báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và Ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2019 dù xếp hạng có tăng so với các năm trước nhưng chỉ số hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và chỉ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh vẫn còn thấp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước của tỉnh còn rời rạc, hiệu quả thực tế chưa được như mong đợi.

Trong xu thế toàn cầu hóa và phát triển bền vững, không phải ngẫu nhiên CQĐT & ĐTTM ngày càng trở nên phổ biến không chỉ ở các quốc gia phát triển mà còn ở các khu vực, quốc gia, địa phương đang phát triển. Xây dựng CQĐT & ĐTTM không phải là phong trào, là khuôn mẫu mà nó được triển khai dưới các nhu cầu tất yếu để giải quyết các yêu cầu bức thiết của mỗi đô thị hay khu vực dân cư.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng hiện tại không đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển đô thị, thiếu cơ sở dữ liệu dùng chung, liên kết dữ liệu giữa các bộ ban ngành.

Áp lực cạnh tranh kinh tế ngày càng tăng không chỉ về các con số đạt được mà còn về thu hút đầu tư, phát triển việc làm, thu hút nguồn nhân lực.

Về phía người dân và doanh nghiệp, kỳ vọng cũng ngày càng cao. Mọi người mong đợi có thể tiếp cận được với các thông tin mọi lúc, mọi nơi thông qua máy tính và các thiết bị di động. Các cá nhân và doanh nghiệp muốn được sống trong một thành phố có giao thông thuận tiện, giáo dục tốt… trong một chính quyền kết nối với người dân.

Ngoài ra, công nghệ hiện tại đang phát triển với tốc độ chóng mặt trong khi chi phí ngày càng giảm thúc đẩy các thành phố ngày càng đầu tư nhiều cho công nghệ như một lợi thế cạnh tranh.

Nhằm phấn đấu cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ công tác quản lý điều hành của bộ máy hành chính của Tỉnh, cung cấp dịch vụ hành chính công, cải thiện chất lượng phục vụ tới người dân và doanh nghiệp việc xây dựng Đề án Chính quyền điện từ và Đô thị thông minh Tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, quyết tâm của Tỉnh.

### Lợi ích của CQĐT và ĐTTM

Bản chất của CQĐT & ĐTTM là đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu thập, kết nối và tận dụng thông tin dữ liệu để giúp cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền có thể ra quyết định một cách chính xác nhất. Mặc dù Tỉnh chưa phải đối mặt với vấn đề liên quan đến tập trung dân số cao, nhưng việc xây dựng CQĐT & ĐTTM  sẽ chính là cơ hội để Tỉnh tận dụng khoa học công nghệ để không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, mà còn nắm bắt thời cơ bứt phá phát triển kinh tế bền vững. CQĐT & ĐTTM, với một hạ tầng dùng chung có thể được tận dụng tối đa giữa các lĩnh vực, sẽ cho phép sự chia sẻ đầy đủ về thông tin dữ liệu giữa các ngành, giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền, đáp ứng và hỗ trợ các nhu cầu hiện nay của các đô thị trong Tỉnh.

Qua đó, người dân và doanh nghiệp của Tỉnh sẽ đạt được những lợi ích sau:

- Các dịch vụ công tích hợp giữa các cơ quan nhà nước và được cá nhân hóa giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong việc tiếp cận các thông tin thời gian thực và tương tác với chính quyền trong các hoạt động của cuộc sống.

- Người dân và doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ các thông tin và công cụ tiện ích để thực hiện các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ, yêu cầu, kiến nghị theo thời gian thực.

- Người dân và du khách sẽ được cung cấp các dịch vụ chất lượng cao về du lịch, giao thông, y tế, giáo dục, môi trường được đảm bảo qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp giám sát và tham gia vào quá trình xây dựng đô thị, phát huy vai trò làm chủ của người dân, sự đóng góp của doanh nghiệp.

- Cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các biện pháp cải cách hành chính hiệu quả, giảm thủ tục, hồ sơ giấy, tăng cường đăng ký kiểm tra, cấp phép giám sát điện tử, có sự phối hợp liên ngành và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

- Người dân, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp có thể sử dụng dữ liệu mở để cùng hợp tác xây dựng các giải pháp thông minh giúp giải quyết những vấn đề chung của toàn Tỉnh.

Với chính quyền, dưới đây là bảng so sánh lợi ích giữa việc quản trị đô thị theo hướng thông minh so với truyền thống:

|  | Quản trị đô thị theo hướng truyền thống | Quản trị theo hướng đô thị thông minh |
| --- | --- | --- |
| Quy hoạch | - Mang tính phân tán - Chưa tiết kiệm được chi phí - Khả năng đầu tư mở rộng hạn chế | - Mang tính tổng thể và có định hướng - Chia sẻ nguồn lực - Tiết kiệm chi phí - Có khả năng đầu tư mở rộng - Nâng cao khả năng quy hoạch và dự báo |
| Cơ sở hạ tầng ứng dụng | - Hoạt động hiệu quả chưa cao - Tốn nhiều tài nguyên và chi phí để vận hành | - Được tối ưu bởi các công nghệ tiên tiến - Tiết kiệm tài nguyên và chi phí - Nâng cao các cam kết về chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp - Xây dựng trên các nền tảng mở |
| Vận hành hệ thống | - Chỉ phỏng đoán được về tình trạng cơ sở hạ tầng - Bị động khi sự cố xảy ra - Không thể triển khai nguồn lực một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề | - Nắm bắt tình trạng cơ sở hạ tầng theo thời gian thực - Dự đoán và phòng tránh sự cố - Sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả - Tự động hóa công tác bảo trì - Tiết kiệm chi phí |
| Đầu tư công nghệ | - Rải rác và tách biệt trong từng lĩnh vực - Chưa tối ưu về lợi ích - Không vận dụng được lợi thế quy mô khi đầu tư lớn | - Quy hoạch tập trung - Triển khai xuyên suốt giữa các cơ quan quản lý và giữa các dự án - Tối ưu lợi ích mang lại - Giá trị và tiết kiệm chi phí đạt mức tối đa |
| Sự tham gia của người dân | - Các kênh kết nối trực tuyến đến người dân rất hạn chế và rải rác - Người dân không thể sử dụng (hoặc không dễ dàng tiếp cận) các dịch vụ công một cách tốt nhất | - Kênh giao diện hoàn chỉnh phục vụ cả số đông và thiểu số - Người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ một cách dễ dàng - Người dân có thể tham gia đóng góp các sáng kiến cho chính quyền - Giao tiếp hai chiều giữa người dân và cơ quan quản lý - Có các dịch vụ được cá nhân hóa cho từng người dân - Người dân có thể vừa đóng góp vừa truy cập vào dữ liệu của toàn Tỉnh theo thời gian thực, và xây dựng các ứng dụng sử dụng dữ liệu |
| Chia sẻ dữ liệu | - Các Sở ban ngành và chức năng bị tách biệt - Các Sở ban ngành hiếm khi chia sẻ dữ liệu và phối hợp để đề xuất các sáng kiến | - Các Sở ban ngành và các chức năng được tích hợp và chia sẻ - Dữ liệu được chia sẻ giữa các Sở ban ngành và có liên kết với các dịch vụ cung cấp dữ liệu ngoài thông qua các tiêu chuẩn mở - Các kết quả tính toán chính xác hơn - Tiết giảm chi phí |

Bảng 1. Quản trị đô thị theo hướng truyền thống và theo hướng ĐTTM

Hình 1. Mô hình quản lý theo hướng tích hợp, đích đến của đô thị thông minh

Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay của các đô thị là hoạt động kém hiệu quả với mô hình quản trị đô thị truyền thống. Mô hình quản trị truyền thống được xây dựng xung quanh các nhà cung cấp dịch vụ, hoạt động một cách độc lập, và được phát triển theo các chuỗi giá trị chiều dọc theo các lĩnh vực. Trong mô hình này, người dân phải tự tương tác với từng lĩnh vực và thông tin dữ liệu không được chia sẻ, gây giới hạn khả năng phối hợp và hợp tác giữa các lĩnh vực, cũng như giữa chính quyền và xã hội, tạo ra một hệ thống cồng kềnh và chậm chạp, khó thay đổi. Trong thực tế, khi các thành phố đang ngày càng mở rộng về quy mô, tạo ra một kết cấu quản lý với độ phức tạp và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các lĩnh vực ngày càng cao, thì mô hình này thực sự không còn hiệu quả.

Với mô hình quản lý hiện đại theo hướng tích hợp, giờ đây các đô thị có thể cung cấp cho công chúng các nguồn dữ liệu theo thời gian thực trên một nền tảng mở và đa tương thích, cho phép tích hợp các dịch vụ và tối ưu các nguồn lực của thành phố. Dữ liệu (bao gồm dữ liệu mở của tỉnh và của các doanh nghiệp được chia sẻ) sẽ trở thành tài sản được sử dụng để khuyến khích các hoạt động đổi mới xuất phát từ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp cũng như từ nhu cầu nội tại của các đơn vị cung cấp dịch vụ (bao gồm các cơ quan chính quyền và các doanh nghiệp). Thay bằng việc người dân, doanh nghiệp phải giao tiếp với chính quyền theo từng lĩnh vực ngành dọc thì theo cách quản trị thông minh, người dân doanh nghiệp sẽ tiếp cận thông tin và tương tác dễ dàng hơn với chính quyền thông qua nền tảng chung về quản lý dịch vụ, quản lý vận hành và quản lý dữ liệu. Qua đó vừa giúp nâng cao chất lượng các dịch vụ công hiện hữu, vừa góp phần tạo ra các dịch vụ và giá trị mới. Lãnh đạo các cấp chính quyền cũng có thể cân đối ngân sách một cách tổng thể và linh hoạt hơn để hướng đến các giá trị kinh tế chung thay vì gói gọn trong một lĩnh vực nhất định. Mô hình này cũng cho phép thiết lập hệ thống quản trị xuyên suốt để hỗ trợ và đánh giá hiệu quả các thay đổi ở mức độ vĩ mô.

# PHẦN 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

## Bối cảnh chung về xây dựng CQĐT/ĐTTM

Bối cảnh quốc tế: Thế giới đang bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một cuộc cách mạng sản xuất mới gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối Internet, điện toán đám mây, blockchain, AI, Bigdata, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo… Cuộc cách mạng sản xuất mới này được dự đoán sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu, cũng như làm thay đổi căn bản cách chúng ta sống, làm việc và sản xuất. Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Kỷ nguyên mới của đầu tư, năng suất và mức sống gia tăng tất cả là nhờ vào sự sáng tạo của con người và sẽ tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của thế giới. Nhiều nước đã xây dựng và triển khai các chương trình quốc gia về chuyển đổi số, điển hình như Anh, Úc, Đan Mạch, Estonia, Israel, Mexico, Singapore, Thái Lan, Uruguay…trong đó việc chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước và chính phủ là một trong những nhiệm vụ then chốt, bên cạnh việc chuyển đổi số ở những ngành kinh tế, để hướng tới Chính phủ số, nền Kinh tế số và Xã hội số.

Bối cảnh trong nước: Xây dựng chính phủ điện tử/chính quyền điện tử ở Việt Nam được bắt đầu từ đầu những năm 2000 (Đà Nẵng 2010, TP.Hồ Chí Minh 2011, Quảng Ninh 2012,vv…). Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tỉnh nào xây dựng được một hệ thống chính quyền điện tử thực sự mang tính tổng thể đáp ứng đươc đầy đủ theo những yêu cầu theo Kiến trúc chính quyền điện tử 2.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương còn rời rạc, hiệu quả thực tế còn thấp, một số chỉ tiêu đặt ra còn chưa đạt được.

Theo Báo cáo Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử được Liên hợp quốc công bố vào đầu năm 2019, qua 3 kỳ đánh giá, Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng 11 bậc, đưa Việt Nam vào nhóm các nước phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao. Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam đã liên tục tăng, từ mức 0,47 năm 2014 lên mức 0,51 vào năm 2016 và đạt trên 0,59 vào năm 2018, đưa Việt Nam tăng từ hạng 99 (năm 2014) lên 89 (2016) và tiếp tục nâng lên thứ hạng 88/193 quốc gia trong năm 2018. Tính riêng năm 2018, Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến (OSI) của Việt Nam đã tăng đáng kể, 15 bậc so với xếp hạng của Liên hợp quốc năm 2016 (59/193 quốc gia); Chỉ số nguồn nhân lực (HCI) tăng nhẹ so với 2016 (xếp hạng 120/193), cao hơn mức trung bình của thế giới.

Trong năm 2019, Chính phủ đã đặt mục tiêu thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, Chính phủ đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử trong tháng 01/2019 do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh làm Trưởng ban; Khẩn trương xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, chính thức gửi, nhận văn bản điện tử; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sớm trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Mới đây, tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ban hành ngày 1/1/2019, Chính phủ đã đề ra mục tiêu năm 2020 nâng xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc lên 10-15 bậc. Chính phủ cũng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số Phát triển Chính phủ điện tử.

Nghị quyết số 02/NQ-CP nêu rõ các mục tiêu: Nâng xếp hạng Môi trường kinh doanh-EoDB (của Ngân hàng thế giới) lên 15 - 20 bậc, trong năm 2019 tăng 5-7 bậc; Nâng xếp hạng Năng lực cạnh tranh-GCI 4.0 (của Diễn đàn kinh tế thế giới) tăng 5-10 bậc, trong năm 2019 tăng 3 - 5 bậc. Nâng xếp hạng Đổi mới sáng tạo-GII (của Tổ chức Sở  hữu Trí tuệ thế giới) lên 5-7 bậc, trong năm 2019 tăng từ 2-3 bậc; Nâng xếp hạng Hiệu quả logistics (của Ngân hàng thế giới) lên 5-10 bậc; Nâng xếp hạng Năng lực cạnh tranh du lịch (của Diễn đàn kinh tế thế giới) lên 10-15 bậc, trong năm 2019 tăng 7-10 bậc; và nâng xếp hạng Chính phủ điện tử (của Liên hợp quốc) lên 10-15 bậc năm 2020.

## Tình hình phát triển CQĐT/ĐTTM trên thế giới

### Tình hình phát triển CQĐT trên thế giới

Theo đánh giá khảo sát phát triển CQĐT của Liên Hợp quốc năm 2018: Australia đứng thứ 2 (0.9053), Hàn Quốc đứng thứ 3 (0.9010), Singapore đứng thứ 7 (0.8812) (được trích từ nguồn http://egov.chinhphu.vn/ Resources/2018_08_02/37598/E-Government-Survey-2018.pdf)

Australia

Năm 1997, thủ tướng Australia đã công bố kế hoạch đầu tư cho sự phát triển và tăng tính năng động cho nền kinh tế Australia, trong đó đặt ra một mục tiêu quan  trọng cho các bộ, ban ngành là tới tháng 9/2001, tất cả các dịch vụ Chính phủ phải  được cung cấp trên mạng Internet. Đây là nền móng cho sự ra đời CQĐT ở Australia.

Tháng 11/2002, Chính phủ Australia giao cho một uỷ ban mới thành lập là Uỷ ban chiến lược quản lý thông tin (IMSC) với sự hỗ trợ của Uỷ ban CIO lập Chiến lược phát triển CQĐT quốc gia, trong đó đã đề ra một số mục tiêu quan trọng sau:

Đầu tư có hiệu quả hơn: đầu tư cho sự phát triển một CQĐT hiệu quả là một vấn đề hết sức quan trọng đối với Australia. Nhưng phải đầu tư như thế nào để đạt kết quả tốt nhất lại càng quan trọng hơn bởi kết quả đầu tư sẽ là nền tảng quan trọng cho Chính phủ trong việc cải thiện hoạt động của Chính phủ, cải thiện quá trình hoạch định chính sách, cung cấp dịch vụ và thông tin. Do vậy phải cơ cấu lại bộ máy hành chính nhà nước, áp dụng công nghệ mới trong quá trình cải cách, phải lập và quản lý dự án đảm bảo đạt được kết quả toàn diện.

Đảm bảo tính thuận tiện khi truy cập thông tin và dịch vụ Chính phủ: CQĐT có thể giúp công dân và doanh nghiệp làm việc với Chính phủ để giải quyết hàng loạt các vấn đề bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu mà không cần phải biết là cơ quan nào của Chính phủ đang cung cấp dịch vụ mà họ yêu cầu. Người dân không còn phải đứng xếp hàng hàng giờ bên ngoài trụ sở của cơ quan Chính phủ để được gặp các quan chức có trách nhiệm và sau đó phải chờ đợi điện thoại trả lời yêu cầu của mình hàng tuần hay thậm chí hàng tháng.

Cung cấp dịch vụ theo nhu cầu khách hàng: Mặc dù chúng ta luôn nói công nghệ trong thời đại CQĐT đóng vai trò rất quan trọng nhưng công nghệ không quyết định loại dịch vụ mà Chính phủ cung cấp. Ngược lại, áp dụng công nghệ để quản lý thông tin và hoạt động kinh doanh mới là phương tiện để làm cho dịch vụ của Chính phủ đáp ứng được ước muốn và nhu cầu của công dân.

Thống nhất, kết hợp các dịch vụ có liên quan: Thật không thuận tiện cho các cá nhân và doanh nghiệp khi phải thực hiện nhiều giao dịch riêng lẻ với Chính phủ để đạt được một mục tiêu duy nhất. Để hạn chế nhược điểm này, Chính phủ Australia sẽ áp dụng biện pháp phân các dịch vụ liên quan đến nhau thành từng nhóm, từ đó các dịch vụ liên quan đến nhau có thể được thực hiện thông qua một giao dịch duy nhất.

Tăng cường sự tham gia của công dân vào Chính phủ: Chính phủ có thể sử dụng Internet để tăng tính minh bạch trong các hoạt động của Chính phủ và tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn với công chúng. Khi mọi người ngày càng quen với việc tìm kiếm thông tin và sử dụng dịch vụ công trên mạng thì họ lại càng mong chờ một mối liên hệ ở cấp độ cao hơn với Chính phủ. Điều này lại càng đem lại nhiều lợi ích cho Chính phủ khi mà công chúng ngày càng quan tâm tới hoạt động của Chính phủ. Tính minh bạch và lòng tin của công chúng vào Chính phủ ngày càng được củng cố khi những ý kiến của công chúng được quan tâm để ý trong quá trình hoạch định chính sách của Chính phủ

Hàn Quốc

Hàn Quốc là một thành công điển hình trong xây dựng CQĐT theo mô hình “từ trên xuống”. Vai trò của Chính phủ là then chốt trong mô hình này. Chính phủ đã thể hiện sự sáng tạo trong phát triển minh bạch và hiệu quả các dịch vụ công. Chính phủ cũng giữ vai trò là “nhà đầu tư” ban đầu, sau đó người dân sẽ tự phát triển.

Hai yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của CQĐT của Hàn Quốc chính là việc xây dựng các hệ thống CSDL quốc gia và hạ tầng mạng CNTT tốc độ cao.

CQĐT của Hàn Quốc phát triển theo 3 giai đoạn: tin học hóa đơn giản; hình thành các mạng địa phương; và xây dựng hệ thống mạng liên cơ quan.

Từ năm 1987 đến năm 1996, Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng 6 CSDL quốc gia: hồ sơ công dân, đất đai, phương tiện, việc làm, thông quan điện tử và CSDL thống kê về kinh tế. Các hệ thống CSDL này được kết nối với các cơ quan quản lý liên quan trên phạm vi toàn quốc và có thể cung cấp dịch vụ trực tuyến cho người dân.

Để thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan công quyền và khai thác hiệu quả các hệ thống CSDL quốc gia, cần phải xây dựng một hạ tầng CNTT tốc độ cao. Từ năm 1995 - 2005, Hàn Quốc đã đặt kế hoạch xây dựng 3 hệ thống mạng tốc độ cao: mạng quốc gia tốc độ cao, mạng công cộng tốc độ cao và mạng nghiên cứu tốc độ cao. Trong đó, mạng quốc gia tốc độ cao là yếu tố then chốt với CQĐT của Hàn Quốc. Mạng này được xây dựng bằng ngân sách chính phủ dành cho các cơ quan công quyền, các viện nghiên cứu và các trường học truy cập với mức giá thấp.

Hướng tới xây dựng CQĐT phải xây dựng hạ tầng tốt, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hệ thống dịch vụ công, và đặc biệt là phải hỗ trợ phát triển công dân điện tử. Kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc trong vấn đề này là Chính phủ đã chú trọng đào tạo 10 triệu công dân trên tổng dân số 48 triệu dân sử dụng thông thạo CNTT với mục đích kích thích nhu cầu sử dụng công nghệ cao trong công dân.

Singapore

Singapore bắt đầu nghiên cứu về CQĐT từ khoảng giữa thập niên 1980 và bắt đầu triển khai chương trình này một cách bài bản từ đầu thập niên 1990. Sau gần 30 năm triển khai, Singapore đã đạt được những kết quả quan trọng về CQĐT. Cũng giống như ở Việt Nam, ở Singapore vào thời gian đầu triển khai rất nhiều người nghĩ rằng việc triển khai CQĐT tập trung chính vào việc xây dựng các cổng điện tử, tự động hóa các quy trình quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/7... Vì vậy, khi bắt tay vào triển khai họ lập tức tiến hành khảo sát, thu thập thông tin rồi tập trung vào thiết kế, lập trình, trang bị máy móc thiết bị, đào tạo... Nhưng thật sự, đó là sự nhầm lẫn vì tựu trung lại đó là các vấn đề kỹ thuật - một thành phần rất nhỏ, thứ yếu của CQĐT.

Ngay sau khi nhận ra sai lầm đó, Chính phủ Singapore khẳng định, muốn triển khai thành công CQĐT thì trước tiên phải xác định thật rõ mục tiêu cần phải đạt được, những việc cần làm, các nguồn lực cần huy động, kế hoạch và lộ trình thực hiện... rồi đặt tất cả trong một tổng thể chung. Nói cách khác, cần xây dựng tốt kế hoạch tổng thể CQĐT (e-government masterplan). Kế hoạch tổng thể này chỉ có thể xây dựng tốt khi dựa trên 5 nguyên tắc sau đây:

Nguyên tắc 1: CQĐT là cơ chế thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Chính phủ trên nền CNTT-TT (ICT). Điều này có nghĩa là các hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan Chính phủ là chủ thể dẫn quá trình tự động hóa dựa trên ICT (business driven, ICT enabled). Nói cụ thể hơn là những quy trình xử lý công việc của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm cung cấp các dịch vụ công đến người dân là đối tượng tin học hóa chủ yếu theo suốt quá trình phát triển của chúng.

Nguyên tắc 2: CQĐT chỉ có thể thành công khi mục tiêu và tầm nhìn chung phải được thống nhất từ cấp cao nhất của quốc gia đến cấp thừa hành thấp nhất. Nói cách khác, nhận thức về CQĐT phải nhất quán, rộng khắp và như nhau trong toàn bộ bộ máy (người Singapore gọi nguyên tắc này là nguyên tắc "đồng hàng – aligned government").

Nguyên tắc 3: Nguyên tắc "đồng hàng" dẫn đến yêu cầu chia sẻ thông tin và tích hợp các quá trình quản lý giữa các bộ, ngành, các cơ quan của chính phủ. Nói cách khác, CQĐT phải là Chính phủ tích hợp (integrated government).

Nguyên tắc 4: Cơ cấu của Chính phủ cần được điều hướng đến việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của người dân một cách đơn giản và hiệu quả. Người dân tiếp xúc với Chính phủ thông qua một giao diện đơn giản nhưng đồng thời tiếp xúc được với nhiều cơ quan và quá trình tham gia phục vụ. Nói cách khác, CQĐT là Chính phủ hướng đến người dân, người dân là trung tâm (citizen-centric).

Nguyên tắc 5: Chính phủ cần ra được những quyết định kịp thời và hiệu quả trong mọi tình huống. Điều này có thể thực hiện khi tất cả những kinh nghiệm và tri thức tích tụ trong toàn bộ bộ máy được tổ chức khai thác tốt. Nói cách khác, CQĐT là Chính phủ dựa trên nền tảng tri thức (knowledge-based).

### Tình hình phát triển ĐTTM trên thế giới

Hiện nay, quá nửa dân số thế giới đang sống tại các đô thị. Theo đánh giá dự báo của Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, hai phần ba dân số toàn cầu và 64% dân số tại các nước Châu Á sẽ tập trung sinh sống tại các đô thị. Vấn đề tập trung dân số đang đặt gánh nặng lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng công cộng hiện hữu của các đô thị vốn đã đạt đến hoặc vượt xa tuổi thọ thiết kế. Sự quá tải về kết cấu hạ tầng cũng kéo theo hàng loạt các vấn đề về môi trường, giao thông, y tế, v.v. gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân trong khi nhu cầu của người dân ngày càng cao. Thêm vào đó, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập cũng đặt ra yêu cầu cho các thành phố phải nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh để thu hút các nguồn đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Từ những vấn đề này, trên thế giới đang diễn ra đồng loạt các xu hướng hình thành các đô thị thông minh (Smart City), gắn liền với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industry 4.0)

Xu hướng xây dựng đô thị thông minh

Đối mặt với nhu cầu giải quyết các vấn đề về đô thị hóa, tăng dân số, từ giữa thập niên 2000, một số thành phố lớn trên thế giới đã bắt đầu ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) (như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, công nghệ di động, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo,...) được coi như giải pháp tối ưu để giải quyết việc quản lý đô thị và phát triển kinh tế - xã hội, điển hình như những giải pháp giải quyết các vấn đề nóng của thành phố như giao thông, y tế,… hay những giải pháp thúc đẩy các thành phố phát triển kinh tế một cách bền vững. Nhiều quốc gia và thành phố lớn đang triển khai xây dựng đô thị thông minh tiêu biểu bao gồm Singapore, Seoul, Los Angeles, New York, Barcelona, ... dựa trên một số tiêu chuẩn về nền tảng kiến trúc công nghệ cho đô thị thông minh của các tập đoàn giải pháp hàng đầu thế giới và của các tổ chức uy tín lớn như ISO, SCC, ITU, BSI...

Hiện nay trên thế giới đang có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa về đô thị thông minh. Đề án đề xuất định nghĩa về đô thị thông minh phù hợp với các định nghĩa của quốc tế nêu trên và phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam như sau:

“Đô thị thông minh là đô thị mà ở đó công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) được ứng dụng vào mọi hoạt động đem lại hiệu quả cao trong quản lý hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của cộng đồng cư dân và đảm bảo phát triển bền vững”

Một số đề án xây dựng Đô thị thông minh tiêu biểu trên thế giới

Seoul – Hàn Quốc với kế hoạch “Seoul thông minh đến 2025” : theo kế hoạch xây dựng “Seoul thông minh 2015”, thành phố đặt ra mục tiêu phải hoàn thành 04 nhiệm vụ bao gồm:  (1) Biến Seoul trở thành thành phố ứng dụng công nghệ thông minh tốt nhất trên thế giới, (2) Hiện thực hóa một chính quyền thông minh có khả năng chủ động tương tác với người dân, (3) Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc sống đô thị trong tương lai, và (4) Xây dựng nền kinh tế thông minh sáng tạo và một thành phố văn hóa đẳng cấp thế giới.

Singapore với chiến lược “Quốc gia thông minh”: đề án được khởi động từ tháng 11 năm 2014, xây dựng trên nền tảng đặt người dân làm trung tâm, sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề và thách thức của đô thị.  Sáng kiến này nêu rõ: “Singapore nỗ lực để trở thành một quốc gia thông minh nhằm hỗ trợ người dân sống tốt hơn, cộng đồng mạnh mẽ hơn và tạo nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người”. Thông qua đề án này, Singapore đã và đang hình thành một nền văn hóa quốc gia xung quanh việc khuyến khích thực nghiệm, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và triển khai những ý tưởng mới. ICT là cốt lõi để thực hiện mục tiêu Quốc gia thông minh, trong đó tập trung vào 3 ưu tiên: công nghệ hỗ trợ xã hội; di động và giao thông thông minh; môi trường dữ liệu an toàn.

Barcelona – Tây Ban Nha triển khai dự án xây dựng đô thị thông minh với mục tiêu nhằm cải thiện cuộc sống của cộng đồng và người dân bằng việc tích hợp qui hoạch đô thị, hệ sinh thái và công nghệ thông tin, giúp Barcelona trở thành một thành phố có năng suất cao và hướng đến người dân, thành phố được kết nối, hiệu suất cao và không có khí thải trong tương lai.

## Xây dựng Chính quyền điện tử tại Việt Nam

### Tình hình, kết quả triển khai CQĐT ở các tỉnh/thành phố trong nước.

Trong số các địa phương triển khai tích cực ứng dụng CNTT có một số đơn vị đã bước đầu xây dựng và hình thành mô hình CQĐT cấp tỉnh/thành phố, trước tiên có thể kể tới thành phố Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lào Cai và một số tỉnh/thành phố khác.

Các địa phương này đã chủ động xây dựng và phê duyệt mô hình CQĐT thống nhất trong toàn tỉnh/thành phố nhằm quy hoạch nhóm các ứng dụng nghiệp vụ cho từng ngành, cũng như nhóm các ứng dụng, dịch vụ kỹ thuật cơ bản, dùng chung cho toàn bộ hệ thống CQĐT, phục vụ kết nối liên thông cho các ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng là địa phương chú trọng và khởi động sớm Chương trình ứng dụng CNTT. Từ đầu những năm 2000 và được sự tài trợ của Ngân hàng thế giới cho Dự án Phát triển CNTT và Truyền thông Đà Nẵng, việc xây dựng CQĐT Thành phố Đà Nẵng đã có sự phát triển từng bước, ổn định, có ưu tiên và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng so với mô hình CQĐT.

Về hạ tầng: Thành phố đã đầu tư xây dựng riêng mạng cáp quang đến tận cấp xã (mạng MAN) với 97 điểm kết nối; 100% các CQNN được đầu tư thiết bị đầu cuối và kết nối mạng MAN, xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố; Về ứng dụng CNTT: Hệ thống một cửa điện tử được đưa vào áp dụng từ ngày 03/9/2011 tại 56/56 xã, phường, thị trấn và 07 quận, huyện trên địa bàn; Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử được triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành và địa phương.

Về nguồn nhân lực: Với lợi thế sẵn có của Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của Miền Trung, đa số dân thành thị (82,37%), dân trí cao, đồng đều, đồng thời thành phố đã có những chính sách ưu việt, phù hợp để thu hút, đãi ngộ đã tạo thuận lợi trong việc phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT; Tại các CQNN: 100% đơn vị có ít nhất 2 biên chế chuyên trách về CNTT; 100% Lãnh đạo được đào tạo CIO; Trên 95% CBCCVC tác nghiệp trên hệ thống; 100% CBCCVC được đào tạo và đào tạo lại thường xuyên về CNTT.

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương chủ động xây dựng cấu trúc thông tin tổng thể cho hệ thống cổng thông tin điện tử của toàn thành phố, bao gồm trang thông điện tử của thành phố và các trang thông tin điện tử của các sở, ngành và quận, huyện thống nhất, trên cùng một nền tảng công nghệ, tạo khả năng kết nối liên thông giữa cổng thông tin điện tử với các ứng dụng, trước mắt tập trung vào hệ thống một cửa điện tử của các sở, quận, huyện. Nhờ đó, hệ thống cổng thông tin điện tử cấp thành phố dễ dàng duy trì, nâng cấp, mở rộng và nhanh chóng công khai, cung cấp thông tin về tình trạng xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên phạm vi toàn thành phố.

Với quan điểm “triển khai đến đâu hiệu quả đến đó", thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thí điểm và mở rộng triển khai ứng dụng CNTT "loang" theo cấu trúc thông tin để hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Bằng cách này, giúp thành phố định hình lộ trình xây dựng từ hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách và từng bước hoàn thiện hệ thống ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN.

Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng là đơn vị tiên phong trong triển khai chữ ký số ứng dụng vào hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc để đảm bảo an toàn, bảo mật trong việc trao đổi văn bản hành chính giữa các cơ quan. Đối với mô hình cấp quận/huyện, quận 1- thành phố Hồ Chí Minh luôn là quận đi đầu trong cả nước trong việc xây dựng mô hình CQĐT cấp quận/huyện. Với việc hình thành cổng thông tin điện tử theo một tư duy mới, đó là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND quận 1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng (địa chỉ truy nhập: www.quan1.hochiminhcity.gov.vn); cụ thể:

- Cung cấp rộng rãi các thông tin tin tức và sự kiện về lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn đến người dân thông tin kênh thông tin trực tuyến Internet. Qua đó người dân có thể nắm bắt các thông tin mang tính thời sự đã và đang xảy ra trên địa bàn.

- Đăng tải các thông tin hướng dẫn thủ tục hành chính

- Cung cấp kênh tương tác trực tuyến để gửi thông tin phản ánh về các vấn đề tiêu cực đang xảy ra trên địa bàn hoặc đặt câu hỏi về thủ tục hành chính. Qua kênh tương tác trực tuyến này, các thông tin này sẽ được gửi đến chuyên viên Ủy Ban Quận/ Huyện hoặc chuyên viên các Phường/ Xã tùy theo phân quyền một cách nhanh chóng để có kết quả xử lý kịp thời, nhanh chóng và chính xác.

- Quảng bá thông tin các địa danh nổi tiếng đến du khách.

- Cung cấp kênh tương tác, trao đổi thông tin cho các Doanh nghiệp là thành viên. Doanh nghiệp có thể đăng tải thông tin giới thiệu lên cổng thông tin nhằm quảng bá thương hiệu đến người dân và các Doanh nghiệp khác trên địa bàn. Ngoài ra, còn cho phép kết nối các trang mạng xã hội để chia sẻ và quảng bá thông tin như Facebook, Google +, Twister, …

Quảng Ninh:

Bắt đầu từ năm 2012 Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ việc xây dựng CQĐT với nguồn kinh phí đầu tư rất lớn mỗi năm hàng trăm tỷ đồng; đến năm 2015, Quảng Ninh đã cơ bản hình thành 06 Trung tâm hành chính công, bao gồm: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh và 5 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Uông Bí, Móng Cái và Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn). Nền tảng công nghệ, ứng dụng dịch vụ công của Quảng Ninh là trên nền tảng công nghệ Microsoft, xây dựng trục tích hợp dịch vụ (ESB) và quản lý phân tích quy trình nghiệp vụ BPM cùng với trung tâm dữ liệu (DC) tập trung toàn Tỉnh tạo thành công nghệ lõi đảm bảo kết nối và xử lý linh hoạt, liên thông cả các ứng dụng đang hoạt động và các ứng dụng phát triển mới. Bên cạnh việc xây dựng các Trung tâm hành chính công, Quảng Ninh cũng đang đẩy nhanh xúc tiến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử, giao thông thông minh, y tế điện tử… và đào tạo nguồn nhân lực CNTT - viễn thông để đáp ứng yêu cầu quản lý. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành và đang trong giai đoạn kiểm thử trước khi bàn giao cho Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, khai thác.

Với mô hình Trung tâm hành chính công đã khẳng định hiệu quả, tăng tính minh bạch, thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh và các địa phương tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, làm tăng hiệu quả làm việc trong quá trình hoạt động, giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho tổ chức, công dân; được cung cấp các trang thiết bị thông minh, hiện đại với hệ thống phần mềm giải quyết hồ sơ, từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả nên đã kịp thời cung cấp các thông tin và giải quyết TTHC thực hiện nhanh gọn; các hoạt động, quy trình giải quyết hồ sơ được trực tiếp theo dõi là điều kiện thuận lợi để phát huy quyền dân chủ của người dân, tăng cường giám sát, đóng góp ý kiến đối với quy định trong các TTHC, góp ý về tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Bước đầu Trung tâm đã tạo hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện khi công dân, tổ chức đến thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính với các CQNN. Mô hình Trung tâm hành chính công có nhiều nét mới và mang tính đột phá hơn mô hình một cửa điện tử, một cửa liên thông hiện nay nhiều nơi đã và đang triển khai rộng rãi trên cả nước. Đây là mô hình rất đáng học tập, nhất là hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 80 về áp dụng cơ chế thuê dịch vụ CNTT, nên bài toán về nguồn vốn đầu tư không phải còn là chuyện lớn

Lào Cai

Lào Cai là tỉnh có những bước tiến nhanh, vững trong phát triển và ứng dụng CNTT. Được sự hỗ trợ của quỹ Microsoft, Lào Cai đã lựa chọn mô hình CQĐT và xây dựng Khung giải pháp CQĐT liên kết - CGF của Microsoft. Theo Khung giải pháp, Lào Cai triển khai các hệ thống nền tảng gồm: hệ thống phần cứng, hệ thống mạng, hệ thống an ninh bảo mật, các hệ thống phần mềm nền tảng cốt lõi như hệ thống hệ điều hành, danh bạ người dùng, CSDL. Triển khai hệ thống ứng dụng theo lộ trình triển khai CPĐT: Hệ thống cổng TTĐT, hệ thống thư điện tử, hệ thống Điều hành tác nghiệp, hệ thống Dịch vụ công,…

Về phát triển hạ tầng kỹ thuật: Lào Cai xây dựng và kết nối mạng WAN, LAN, thông tin tại trụ sở hợp khối cho các cơ quan Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tại khu hành chính mới, với đường truyền tốc độ cao, băng thông rộng, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu hạ tầng CNTT đến 2020 cho các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Mạng truyền dẫn cáp quang được đầu tư đến tất cả 9/9 trung tâm huyện. Mạng Intranet/Internet dùng chung của tỉnh được nâng cấp với cấu hình mạnh, công nghệ hiện đại. Mạng MAN được đầu tư xây dựng mới tại khu đô thị mới Lào Cai- Cam Đường, cho phép kết nối tất cả cơ quan Đảng, chính quyền với nhau, tạo thành mạng thông tin đồng bộ, tốc độc cao.

Công tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh và phục vụ người dân, doanh nghiệp, được tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ cho các cơ quan khối Đảng, hành chính nhà nước từ tỉnh đến huyện. Cổng thông tin điện tử tỉnh gồm cổng chính và 35 cổng thành viên, với 20 kênh chuyên đề. Cổng thông tin tác nghiệp gồm một cổng chính với 33 cổng thành viên phục vụ cho hoạt động nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước, hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành tại các đơn vị, thúc đẩy cải cách hành chính. Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai và hoạt động ổn định tại 100% sở, ngành, văn phòng UBND huyện, thành phố. Hệ thống giao ban trực tuyến được xây dựng đưa vào sử dụng ổn định chất lượng cao, với 11 điểm cầu kết nối tỉnh với 9 huyện, thành phố. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đã cung cấp 1238 dịch vụ công trực tuyến; trong đó cung cấp 33 dịch vụ mức độ 3. Cổng thương mại điện tử thu hút trên 2.800 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt động, với trên 260 doanh nghiệp trong tỉnh, 98 doanh nghiệp nước ngoài,…

Một số tỉnh thành phố khác

Theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, với nguyên tắc phân bổ vốn các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể là đối với Chương trình mục tiêu CNTT, các dự án ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành đảm bảo kết nối liên thông với các cơ quan Trung ương, kết nối liên thông vào hệ thống thông tin và CSDL sẽ thuộc phạm vi hỗ trợ vốn của Chính phủ.

Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng CNTT tại các địa phương phải đáp ứng yêu cầu khung về kiến trúc CQĐT; đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin và kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin của địa phương với các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia sẽ là đối tượng được hỗ trợ, trong đó ưu tiên các địa phương khó khăn, chưa cân đối được vốn. Theo danh sách có 49/63 tỉnh được hỗ trợ vốn của Trung ương cộng với vốn đối ứng của địa phương (tối thiểu 30%) để triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu khung về kiến trúc CQĐT.

Hiện nay, rất nhiều tỉnh/thành phố đã hoàn thành báo cáo dự án đầu tư trình Bộ kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến và thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố để xem xét, phê duyệt bố trí vốn đầu tư đối ứng. Trong Dự án nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu và xây dựng trục tích hợp dịch vụ (ESB) để đảm bảo kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu và cung cấp dịch vụ công cho địa phương. Việc xây dựng trục tích hợp dịch vụ (ESB) sẽ giải quyết được bài toán chia sẻ thông tin đối với các dự án ứng dụng CNTT đã đầu tư trước bằng nhiều công nghệ, nền tảng khác nhau mà không phải bỏ đi làm mới hoàn toàn, nên rất tiết kiệm được kinh phí đầu tư và phù hợp với những địa phương có nguồn ngân sách hạn chế, không thể cùng một lúc đầu tư đồng bộ hàng nghìn tỷ (Quảng Ninh, Đà Nẵng...) để xây dựng mới đồng bộ toàn bộ hệ thống ứng dụng.

### Kinh nghiệm phát triển CQĐT

Qua các tham luận của địa phương được trình bày tại các hội thảo, diễn đàn trao đổi về xây dựng và phát triển CQĐT, kết hợp với những văn bản quy định về cơ chế, chính sách hiện hành cho việc xây dựng và phát triển CQĐT của địa phương và dựa trên tình hình, điều kiện thực tế, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp một số các vấn đề tồn tại và thách thức đối với địa phương trong việc triển khai CQĐT như sau:

Về cơ chế, chính sách:

Tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có các văn bản chính sách quy định về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN được phê duyệt bằng các Quyết định của Thủ  tướng Chính phủ, trong đó bao gồm các quy định cho ứng dụng CNTT của cả các  CQNN ở Trung ương và địa phương. Nội dung mới chỉ tập trung quy định về ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của CQNN, ở đây có thể được hiểu là các ứng dụng nội bộ và một số ứng dụng được triển khai để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các kế hoạch, chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra một số mục tiêu chung cho từng khoảng thời gian hay cho giai đoạn ngắn hạn mà chưa đưa ra được một chiến lược để phát triển CQĐT một cách lâu dài và bền vững. Qua nghiên cứu về CQĐT của một số nước trên thế giới cho thấy việc triển khai CQĐT ở địa phương không chỉ bao gồm việc ứng dụng CNTT trong nội bộ của cơ quan chính quyền địa phương mà bao gồm nhiều khía cạnh khác như chính sách phát triển hạ tầng CNTT để sử dụng trong cả cơ quan chính quyền và công dân hay thậm chí bao gồm cả những chính sách cho thương mại điện tử của địa phương. Như vậy, về mặt cơ chế, chính sách, vẫn cần thiết phải có một văn bản quy định riêng cho chiến lược phát triển CQĐT tại địa phương trong đó phải bao hàm toàn bộ các khía cạnh và các lĩnh vực có liên quan để triển khai CQĐT cho địa phương.

Về nguồn nhân lực:

Sự chênh lệch quá lớn về mức lương đã gây khó khăn cho việc thu hút nhân lực CNTT cho khối nhà nước. Hiện nay mức lương của các kỹ sư CNTT (phần cứng, phần mềm) làm trong các doanh nghiệp thường cao hơn từ 2-3 lần so với cán bộ CNTT làm trong CQNN. Một số địa phương như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai,… đã chủ động giải quyết sự bất hợp lý này thông qua các chính sách thu hút cán bộ CNTT nhưng hiệu quả vẫn chưa cao.

Lãnh đạo CNTT tại các địa phương còn nhiều bất cập, hầu hết được điều chuyển từ ngành khác và chưa có kiến thức, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực này. Hầu hết lãnh đạo của Sở Thông tin và Truyền thông ở các thành phố đều gặp rất nhiều khó khăn trong công tác hoạch định chiến lược và chính sách phát triển CNTT tại địa phương. Vì vậy hầu hết các dự án CNTT của các sở, ban, ngành đều nhờ vào chuyên môn của các đơn vị tư vấn bên ngoài. Kết quả là rất nhiều dự án được phê duyệt với ngân sách không nhỏ nhưng hiệu quả đạt được rất khiêm tốn hoặc không thể triển khai được.

Sự đồng bộ trong việc triển khai ứng dụng CNTT tại địa phương:

Cho đến nay, một số địa phương như Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Đồng Nai đã có những thành công bước đầu trong triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng nhờ vào việc xây dựng và ban hành các quy chế thực hiện gửi nhận văn bản trên mạng giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Sự đồng thuận giữa các sở, ban, ngành trong việc thực hiện các quy trình hành chính điện tử sẽ đảm bảo tính pháp lý và là nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng của CQĐT tại địa phương.

Hệ thống hạ tầng CNTT ở một số thành phố vẫn còn thiếu sự đồng bộ. Việc các sở, ban, ngành cùng triển khai các ứng dụng CNTT nhưng thiếu một quy hoạch chung sẽ dẫn đến việc phát triển vì lợi ích cục bộ và lãng phí. Việc phát triển các CSDL như CSDL dân cư do ngành công an quản lý, CSDL công chức do ngành nội vụ quản lý không có tính liên thông và chia sẻ dữ liệu với CSDL đất đai do ngành tài nguyên môi trường xây dựng đã làm lãng phí khá nhiều ngân sách trong việc thu thập dữ liệu và sự không đồng bộ trên các nền dữ liệu.

Ngoài ra , việc liên thông, kết nối hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với hệ thống một cửa điện tử của các bộ, ngành chưa được thực hiện, đặc biệt các ngành có nhiều hồ sơ như: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Giao thông vận tải, Công an, Bảo hiểm…, do các bộ sử dụng phần mềm riêng, chưa sẵn sàng tích hợp, liên thông với hệ thống CQĐT của tỉnh, dẫn tới một công việc phải nhập liệu nhiều lần để thực hiện thống kê, báo cáo và theo dõi.

Về đầu tư, phân bổ ngân sách cho ứng dụng CNTT tại địa phương:

Việc đầu tư ngân sách cho các dự án CNTT ở địa phương hiện nay còn thiếu trọng điểm và chưa xác định ưu tiên. Quy trình đăng ký ngân sách cho các dự án CNTT đều do các sở, ban, ngành chủ động đăng ký trước với UBND thành phố. Ngân sách dự án được các địa phương phê duyệt hầu hết chỉ dựa trên đề nghị của sở/ngành. Hầu hết các địa phương đều trông chờ hướng dẫn thực hiện các quy hoạch, kiến trúc hạ tầng CNTT cấp thành phố từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Một thách thức gây không ít khó khăn cho các địa phương là sự bất hợp lý khi áp dụng quy trình đầu tư của ngành xây dựng đối với lĩnh vực CNTT và còn rất nhiều định mức không có cơ sở để áp dụng. Các địa phương vẫn rất cần các văn bản hướng dẫn cụ thể từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài học kinh nghiệm cho phát triển CQĐT

Thành công trong ứng dụng CNTT tại các địa phương trên đều có sự điều hành trực tiếp của lãnh đạo địa phương và nỗ lực xây dựng, triển khai của các đơn vị  chuyên trách về CNTT. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình ứng dụng CNTT của thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lào Cai và một số tỉnh là những kinh nghiệm quý cho các địa phương:

Một là: Lãnh đạo phải có quyết tâm chính trị và tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị; sự phối hợp, tham gia của các cấp, ngành, đơn vị liên quan phải thực sự tích cực.

Hai là: Để triển khai đồng bộ hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến có hiệu quả phải gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính, thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp Tỉnh, cấp Huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã để tập trung và thống nhất việc giải quyết thủ tục hành chính. Phải lấy yêu cầu và kết quả cải cách thủ tục hành chính làm thước đo mức độ hiệu quả của ứng dụng CNTT, giúp CQNN nhanh chóng hình thành danh mục, lộ trình đầu tư và cách thức theo dõi, đánh giá mức độ sẵn sàng về chính quyền, cơ quan điện tử trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ba là: Đào tạo và phát triển nhân lực CNTT cả về quản lý, triển khai, ứng dụng là khâu quan trọng đảm bảo sự thành công của CQĐT. Đồng thời, phải tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân; sự vào cuộc tham gia của các cấp, các ngành, đăc biệt là Đoàn thanh niên các cấp phải tích cực, chủ động hỗ trơ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Bốn là: Phát triển hạ tầng CNTT-TT phải hiện đại và đi trước một bước.

Năm là: Đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT phải có lộ trình thích hợp và phải huy động được mọi nguồn lực; Triển khai ứng dụng CNTT trong phạm vi nội bộ của CQNN cũng phải tuân thủ nguyên tắc thí điểm trước, sau đó đánh giá, xem xét và rút kinh nghiệm mở rộng.

Sáu là: Đối với các dự án đầu tư hệ thống thông tin có phạm vi triển khai rộng, quy mô đầu tư lớn, độ phức tạp cao, các chủ đầu tư cần quan tâm: Điều tra, khảo sát tình hình, kinh nghiệm triển khai trong và ngoài nước để học tập, rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, không vì thế mà không triển khai các hệ thống thông tin trọng điểm, chưa ở đâu triển khai, có thể lựa chọn cách làm như bài học số năm nêu trên. Nghiên cứu, đề xuất và trình người có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách liên quan để đảm bảo tính khả thi trong quá trình xây dựng, triển khai và tính hiệu quả khi đưa hệ thống thông tin vào khai thác, sử dụng. Đề xuất cơ chế, chính sách này phải thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án.

## Xây dựng Đô thị thông minh tại Việt Nam

### Tình hình triển khai ĐTTM tại các tỉnh/thành phố trong nước

Đánh giá chung, phát triển “đô thị thông minh” ở nước ta đang ở trong các giai đoạn ban đầu. Một số đô thị ở Việt Nam cũng đã quan tâm bắt tay vào việc xây dựng và phê duyệt các đề án, quy hoạch phát triển đô thị thông minh, điển hình như TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng… Trong quá trình đó, các công ty viễn thông, công nghệ thông tin đóng vai trò khá tích cực và quan trọng trong việc giới thiệu các giải pháp xây dựng đô thị thông minh cho chính quyền. Thời gian qua nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức hội thảo và ký thoả thuận hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp viễn thông – CNTT trong và ngoài nước để xây dựng các dự án thí điểm về phát triển đô thị thông minh. Tuy nhiên, lựa chọn một chiến lược phát triển “đúng và trúng” để phát triển đô thị thông minh trên khắp cả nước có hiệu quả còn là việc cần làm rõ trong các giai đoạn sắp tới.

- TP.HCM là một trong những thành phố lớn nhất cả nước đã có Quyết định số 4693 ngày 8/9/2016 về thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”. Ngay sau khi có Quyết định 4693, Ban điều hành đề án đã họp bàn để triển khai nhiệm vụ quan trọng, thực tế của TP đang đòi hỏi phải ứng dụng các giải pháp của thành phố thông minh. Để xây dựng thành phố thông minh, UBND TPHCM và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký thỏa thuận hợp tác Tư vấn khung về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Tại Đà Nẵng, ngày 25/3/2014 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định 1797 phê duyệt Đề án “Xây dựng thành phố thông minh hơn tại Đà Nẵng giai đoạn 2014 – 2020” trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án xây dựng thành phố thông minh hơn tại Đà Nẵng đã được phê duyệt tại Quyết định 1797 trước đó. Chiến lược phát triển đô thị thông minh tại Đà Nẵng sẽ theo hướng xây dựng một chính quyền thông minh kết nối được với những công dân thông minh, doanh nghiệp thông minh.

- Với vị thế đặc biệt và cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Phú Quốc là địa điểm rất thích hợp để trở thành thành phố thông minh. Ngày 29/9/2016, UBND Tỉnh Kiên Giang và VNPT đã tổ chức Hội nghị xây dựng và triển khai đề án thành phố thông minh Phú Quốc. Trong lộ trình xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố thông minh, có 4 giai đoạn. Cụ thể: Bước đầu triển khai hạ tầng mạng, công nghệ thông tin và triển khai các dịch vụ cơ bản. Sau đó, Phú Quốc sẽ tập trung xây dựng Trung tâm vận hành tập trung, triển khai thêm các dịch vụ thông minh và cuối cùng là xây dựng thành phố ngày càng thông minh theo xu hướng trên thế giới và Việt Nam. Trong năm 2017, VNPT đã triển khai và khai trương các dịch vụ cơ bản nhất, phục vụ nhu cầu thiết yếu của Phú Quốc như xây dựng Chính quyền điện tử, hệ thống Smart Wifi và xây dựng hệ thống giám sát môi trường.

- Với lợi thế là du lịch và nông nghiệp, ngày 7/10/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng và VNPT cũng đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh. Hiện tại Đề án đã được phê duyệt và ban hành.

- Bình Dương cũng đang có những bước đi đầu tiên để chuẩn bị cho lộ trình xây dựng thành phố thông minh. Bình Dương đang xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương” dựa trên mô hình của thành phố Eindhoven.

- Quảng Ninh và Bắc Ninh đã có các đề án tổng quan về phát triển Đô thị thông minh dưới sự tư vấn của Viện Chiến lược Thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và truyền thông) và ban hành triển khai trong năm 2017.

- Tại Thừa Thiên – Huế, cho đến thời điểm này UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đang phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) xây dựng dự án quy hoạch chung thành phố Huế thông minh (Huế U-City).

- Tại Hải Phòng, bên cạnh các nỗ lực của chính quyền về phát triển cơ sở hạ tầng thông tin viễn thông phục vụ phát triển đô thị thông minh, ngày 05/8/2016, Hải Phòng đã công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng Cát Hải thành “Đảo thông minh”.

- Ngoài ra các tỉnh/TP khác đang tiến hành xây dựng Đô thị thông minh ở nhiều phạm vi và quy mô khác nhau như Hà Nội, Lào Cai, Tiền Giang,...

### Kinh nghiệm phát triển ĐTTM

Xây dựng ĐTTM đang là xu thế của nhiều nước trên thế giới, cả ở các nước phát triển và đang phát triển, Cho dù có sự khác nhau về tầm nhìn và cách triển khai đô thị thông minh, nhưng tất cả đều thống nhất sử dụng các công nghệ ICT nhằm giải quyết tốt hơn các áp lực lên đô thị xung quanh 6 nội dung: Kinh tế, quản lý nhà nước, giao thông, môi trường, cuộc sống và người dân.

Tổng kết kinh nghiệm thế giới và trong nước có thể đưa ra một số nội dung chính sau:

- Xây dựng đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm, ICT là phương tiện hỗ trợ thực hiện mục tiêu đô thị thông minh. Trong giai đoạn ban đầu, các nước thường quá chú trọng yếu tố công nghệ nên người dân không cảm nhận được những lợi ích mà công nghệ mang lại và ít tham gia vào quá trình xây dựng đô thị thông minh. Những năm gần đây, hầu hết các nước đã thống nhất đô thị thông minh phải lấy người dân làm trung tâm, công nghệ là phương tiện để đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và làm việc của người dân và doanh nghiệp.

- Đảm bảo hạ tầng pháp lý về chia sẻ dữ liệu, bảo vệ an toàn thông tin, dữ liệu mở cho doanh nghiệp khai thác phát triển dịch vụ, có chiến lược/kế hoạch xây dựng đô thị thông minh.

- Về tổ chức: Cần kết hợp cả 2 cách tiếp cận từ trên xuống và dưới lên. Trong đó, chính quyền địa phương đóng vai trò chủ động (nhấn mạnh tới quyết tâm của lãnh đạo và đơn vị chủ trì tổ chức xây dựng đô thị thông minh). Truyền thông rộng rãi về lợi ích của đô thị thông minh cho người dân hiểu rõ và tăng cường tham gia. Lựa chọn thực hiện một số dự án thí điểm điển hình theo ưu tiên của địa phương, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.

- Về thị trường: Đảm bảo động lực cho doanh nghiệp có cơ hội lớn phát triển trong xây dựng đô thị thông minh nhưng phải cân bằng được lợi ích giữa 3 chủ thể chính là chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

- Về nghiên cứu, hợp tác tư vấn quốc tế: Trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức, hiệp hội, diễn đàn chuyên nghiên cứu, hợp tác, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về đô thị thông minh ở tầm quốc gia và quốc tế. Qua đó, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương và với quốc tế, mở ra cơ hội nhận được tư vấn chuyên sâu của các tổ chức chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm.

# PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐÔ THỊ TỈNH

## Về kinh tế - xã hội

### Hiện trạng về kinh tế -  xã hội

Thu, chi ngân sách

Doanh nghiệp

Về tài nguyên và môi trường

Về văn hóa – xã hội

Lao động và việc làm

### Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng:

- Tái cơ cấu kinh tế đã có chuyển biến tích cực và hướng đi rõ nét; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đã tăng đáng kể nhờ nỗ lực tái cơ cấu về tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường.

- Lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng ổn định; số lượng dự án thu hút đầu tư trong nước tăng; phát triển doanh nghiệp chuyển biến khá, quy mô nguồn vốn của doanh nghiệp tăng dần, cho thấy môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu ngân sách đạt khá; đầu tư công tiếp tục được tái cơ cấu, nợ đọng xây dựng cơ bản được kéo giảm theo đúng lộ trình.

- Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được đặc biệt quan tâm và đạt những kết quả tốt. Hoạt động du lịch có dấu hiệu khởi sắc.

- An ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm, số vụ tội phạm giảm; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng.

Bên cạnh tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn tại và khó khăn chủ yếu là:

- Tăng trưởng kinh tế còn thấp so với kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp còn phân tán theo sản xuất truyền thống, kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao, sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn vẫn còn rất hạn chế, quy mô vùng nguyên liệu nhỏ, nên tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gặp nhiều khó khăn.

- Việc thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp ngoài tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực yếu, chưa đáp ứng được theo nhu cầu của doanh nghiệp, việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng kết quả vẫn còn hạn chế, không có quỹ đất sạch, cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng việc triển khai dự án của nhà đầu tư. Hạ tầng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn yếu kém, nên khó kêu gọi đầu tư.

- Chất lượng dịch vụ chưa được cải thiện nhiều, nhất là dịch vụ lưu trú ăn uống, vận tải, logistics và cơ sở hạ tầng thông tin; mức tiêu dùng trong Nhân dân còn thấp; tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng còn phức tạp; chất lượng môi trường, nhất là môi trường nước đang có xu hướng bị ô nhiễm.

- Công tác giải phóng mặt bằng từng lúc, từng nơi còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Việc công khai minh bạch thông tin về quy hoạch chưa đầy đủ và kịp thời.

- Tội phạm và tai nạn giao thông từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp. Số lượt người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và số đơn thư khiếu nại tăng.

## Về hạ tầng đô thị

### Hiện trạng về hạ tầng đô thị

Về thực trạng phát triển hạ tầng đô thị toàn tỉnh, một số thống kê tính đến năm 2018 được đưa ra như sau:

Giáo dục và đào tạo:

Y tế và chăm sóc sức khỏe:

Giao thông

Cấp điện

Cấp nước

Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

### Đánh giá hạ tầng đô thị

## Hiện trạng về công nghệ thông tin

Trong những năm qua, việc ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh nói chung đã đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã có nhiều hoạt động tích cực, bước đầu đã tạo được những chuyển biến về nhận thức, hành động thực tiễn để phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn. CNTT đã được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong các doanh nghiệp, trường học và bước đầu đã cung cấp một số dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa trở thành phương tiện phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần hiện đại hóa hành chính, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

### Lĩnh vực Chính quyền điện tử

Dưới đây là tổng hợp một số hiện trạng về triển khai chính quyền điện tử trên địa bàn Tỉnh

Về Hạ tầng kỹ thuật:

- Hiện nay, có 80% số cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính để làm việc; 100% sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao đảm bảo kết nối ổn định; Hệ thống Hội nghị truyền hình tiếp tục phục vụ có hiệu quả các cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương với tỉnh, từ tỉnh đến tất cả các UBND cấp huyện.

- Tỉnh cũng đã có chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhằm mở rộng khả năng lưu trữ, cung cấp hạ tầng triển khai các ứng dụng dùng chung của Tỉnh.

Về an toàn, an ninh thông tin:

- Các sở, ngành, địa phương: triển khai thực hiện tương đối, kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh; một số sở ngành có thiết lập tường lửa, sao lưu dữ liệu và trang bị phần mềm diệt virus, hệ điều hành có bản quyền; triển khai các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin và cập nhật lỗ hổng, ngăn chặn mã độc kịp thời theo tinh thần hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; xác định cấp độ, xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ, phê duyệt hoặc trình phê duyệt an toàn hệ thống thông tin; triển khai kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật...

- Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh: rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật theo hướng dẫn của VNCert và Cục an toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống máy chủ chủ và nhiều thiết bị mạng, thiết bị bảo mật cơ bản (coreswitch, firewall, antispammail, hệ thống lưu trữ - SAN, giao thức truy cập bảo mật HTTPS, phần mềm sao lưu backup dữ liệu…) tại Trung tâm THDL tỉnh hoạt động liên tục, tương đối ổn định, góp phần đảm bảo an toàn, bảo đảm ngăn ngừa các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Về dịch vụ công trực tuyến:

- Duy trì Cổng cung cấp dịch vụ trực tuyến tập trung của tỉnh, đảm bảo tỉ lệ đúng hạn thủ trên 95%. Tổng số lượng hồ sơ đã xử lý trong năm 2019 là 161.372 hồ sơ trong đó số lượng đúng hạn là hơn 158.305 hồ sơ, đạt tỉ lệ đúng hạn trên 98%

- Đến nay đã triển khai đến tất cả các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường thị trấn (102 đơn vị sử dụng). Hệ thống đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 17/20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (trừ Công an tỉnh, BQL khu nông nghiệp UDCNC và Sở Tài Chính) và 08/08 đơn vị cấp huyện với tổng số 408 thủ tục/1507 thủ tục hành chính trên toàn tỉnh, đạt tỷ lệ 27,07%, trong đó có 282 DVC trực tuyến ở mức độ 3 và 126 DVC trực tuyến ở mức độ 4 trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh tại địa chỉ https:/ .

Về các ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Tỉnh đã triển khai đồng bộ một số ứng dụng nội bộ phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước như:

- Triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành, sử dụng văn bản điện tử.

  - 90% các loại văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn,… của tỉnh, huyện (trừ văn bản mật), các thông tin trao đổi, kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai, giải quyết công việc được thực hiện qua phần mềm quản lý văn bản.

  - Phần mềm Quản lý văn bản: triển khai tập trung cho 40 cơ quan trong đó 32 cơ quan cấp tỉnh và 08 UBND cấp huyện. Tuy nhiên phần mềm vận hành chưa ổn định và chưa phát huy hiệu quả của việc tìm  kiếm; thống kê các văn bản; phục vụ chỉ đạo điều hành và gửi, nhận các văn bản giữa cán bộ công chức, viên chức và các đơn vị.

  - Đầu năm 2018, Văn phòng UBND Tỉnh đã triển khai phần mềm Quản lý văn bản cấp huyện cho tất cả các sở, ngành (Các đơn vị trực thuộc sở, ngành), UBND các huyện, thị xã, thành phố cụ thể: cấp tỉnh 42 đơn vị, cấp huyện 102 đơn vị, cấp xã 76 đơn vị. Số lượng người sử dụng: 4.579 (tài khoản). Nhưng phần mềm chưa có khả năng liên thông các cấp đơn vị.

- Hệ thống họp trực tuyến của tỉnh đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2013 và năm 2015 được bổ sung thêm các trang thiết mới; hệ thống đã mang lại hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và giảm thiểu chi phí trong hoạt động hành chính. Tuy nhiên một số đơn vị cần được nâng cấp thiết vì đã trang bị khá lâu, một số thiết bị đang có dấu hiệu xuống cấp.

- Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh cũng đã đưa triển khai đến các cơ quan đơn vị trong tỉnh; hiện đang sử dụng và đã chuyển giao cho Sở Nội vụ quản lý và khai thác.

- Cổng thông tin điện tử Tỉnh được đưa vào sử dụng năm 2005 đến nay đã phát huy hiệu quả, cung cấp thông tin phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Cổng đã triển khai cho gần 50 đơn vị trong tỉnh sử dụng.

Về một số khó khăn, tồn tại

- Tỉnh chưa có mạng diện rộng (WAN) nên các phần mềm dùng chung hiện nay chỉ sử dụng thông qua môi trường Internet vì vậy tốc độ xử lý và độ an toàn chưa cao.

- Phần lớn các thiết bị máy tính của một số Sở ban ngành, UBND cấp xã, phường, thị trấn đã cũ và hết hạn sử dụng.

- Cán bộ CNTT chưa được tập huấn cập nhật bồi dưỡng kiến thức thường xuyên đặc biệt là các kiến thức liên quan đến an toàn và bảo mật thông tin.

- Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến còn rất ít do sinh sống tại địa phương; một số thủ tục hành chính còn mang tính chất phứt tạp (đất đai); người dân chưa được tiếp cận với các dịch vụ của các cơ quan hành chính, ngoài ra việc tiếp nhận xử lý các hồ sơ trực tuyến còn khó do chưa có cơ sở dữ liệu công dân nên không xác thực được người nộp hồ sơ trực tuyến.

- Năng lực xử lý, lưu trữ dữ liệu các ứng dụng CNTT và công tác đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm THDL tỉnh đã được đầu tư, bổ sung một số thiết bị chủ yếu trong thời quan qua nhưng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.

- Thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, làm hạn chế việc đưa CNTT vào cải cách hành chính.

- Nguồn nhân lực về CNTT hiện nay còn thiếu và thường xuyên thay đổi vị trí công tác, chưa chú trọng thu hút nguồn nhân lực về CNTT có chất lượng và thiếu chế độ ưu đãi.

- Nhu cầu vốn cho phát triển ứng dụng CNTT khá lớn nhưng ngân sách tỉnh không bảo đảm.

### Lĩnh vực Nông nghiệp

Hoạt động ứng dụng CNTT vào lĩnh vực nông nghiệp tại Tỉnh còn sơ khai, hầu như chưa có gì ngoài các phần mềm dùng chung như:

- Quản lý văn bản điều hành

- Dịch vụ công trực tuyến

- Cổng thông tin điện tử

- Quản lý tài sản

- Hệ thống thư công vụ

- Ứng dụng hệ thống nhắn tin cảnh báo tình hình sâu bệnh, hạn, mặn

- Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp (phần mềm của Bộ), được triển khai đến cấp Sở, chủ yếu phục vụ báo cáo.

- Công tác báo cáo, thống kê chủ yếu thông qua hình thức thủ công (word, exel) chưa trang bị phần mềm phục vụ báo cáo ngành.

### Lĩnh vực Du lịch

Hiện tại ngành Ngành du lịch cũng chỉ dùng các phần mềm dùng chung của Tỉnh như:

- Quản lý văn bản điều hành

- Dịch vụ công trực tuyến

- Cổng thông tin điện tử

- Hộp thư công vụ

- Phần mềm quản lý cán bộ công chức

- Phần mềm quản lý tài sản,...

Việc báo cáo số liệu từ các đơn vị trực thuộc và các sở ngành đều qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, chưa có hệ thống báo cáo riêng.

### Lĩnh vực Y tế

Một số ứng dụng CNTT đang sử dụng trong lĩnh vực y tế:

- Phần mềm quản lý văn bản

- Cổng thông tin điện tử

- Hệ thống mail công vụ

- Phần mềm quản lý cán bộ

- Chữ ký số

- Phần mềm quản lý kế toán – tài chính

- Phầm mềm quản lý y tế cơ sở

- Phần mềm quản lý y tế dự phòng, tiêm chủng

- Phần mềm quản lý khám chữa bệnh (HIS)

- Hệ thống kết nối giám định BHXH, kết nối Cổng dữ liệu Bộ Y tế

- Phần mềm thống kê báo cáo

- Hóa đơn điện tử

### Lĩnh vực Giáo dục

Các ứng dụng hiện tại riêng cho ngành:

- Phần mềm quản lý giáo dục đã được triển khai trên quy mô toàn tỉnh cụ thể như sau:

  - Khối mầm non, tiểu học dùng phần mềm quản lý giáo dục do Sở Giáo dục đầu tư xây dựng.

  - Khối THCS, THPT dùng phần mềm SMAS

- Phần mềm quản lý cán bộ công chức và học sinh: dùng phần mềm PMIS và EMIS, csdl.moet.gov.vn.

- Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hiện đang dùng song song phần mềm quản lý văn bản của Bộ và phần mềm quản lý văn bản của tỉnh

- Phần mềm quản lý tài sản

- Phần mềm quản lý thư viện: hiện phần mềm chạy trên môi trường mạng nội bộ tại thư viện có triển khai.

- Phần mềm quản lý thanh tra – khiếu nại – tố cáo.

- Ứng dụng chữ ký số

- Phần mềm quản lý dinh dưỡng triễn khai tại tất cả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh

- Cổng thông tin điện tử

- Hệ thống bài giảng trực tuyến

### Lĩnh vực Giao thông vận tải

Các định hướng, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ hiện tại của ngành GTVT Tỉnh mới chỉ chú trọng nhiều đến công tác quản lý truyền thống, trong khi ít chú trọng đầu tư ứng dụng CNTT trong quản lý, giám sát, điều hành, thu thập, phân tích dữ liệu hướng đến phát triển giao thông thông minh (hiện tại chỉ có trọng số ít ở công tác cải cách hành chính).

Về ứng dụng CNTT, các phần mềm ứng dụng của Sở Giao thông vận tải: hệ thống quản lý giấy phép lái xe và Cấp giấy phép kinh doanh vận tải, biển hiệu, phù hiệu (theo ngành dọc từ Bộ) cùng với các phần mềm triển khai đồng bộ tại Tỉnh như phần mềm quản lý văn bản, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thư điện tử.

Các ứng dụng riêng cho ngành:

- Trang thông tin điện tử nằm trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Phần mềm quản lý cấp giấy phép lái xe

- Phần mềm quản lý cán bộ.

- Phần mềm cấp phù hiệu phương tiện vận tải

- Phần mềm đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Phần mềm quản lý hồ sơ chứng chỉ chuyên môn thủy nội địa

- Phần mềm quản lý kế toán – tài chính.

### Lĩnh vực An ninh trật tự

Hiện tại tại Công an tỉnh đã triển khai sử dụng hệ thống quản lý lưu trú dùng chung cho ngành trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang trang bị 9 camera giao thông phát hiện và ghi nhận các trường hợp vi phạm giao thông phục vụ công tác phạt nguội.

Mô hình camera an ninh, trật tự đã và đang mở rộng quy mô triển khai tại tất cả các quận huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo hình thức vận động xã hội hóa góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Công An tỉnh đang có dự án chủ động lắp đặt 23 camera tại tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh và khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, 38 camera tại các tuyến quốc lộ 61, 61B, 61C, tỉnh lộ 933 phục vụ công tác giám sát, hỗ trợ điều tra, giữ gìn an ninh trật tự tại các tuyến giao thông trọng yếu và khu công nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra theo ngành dọc, Công an tỉnh triển khai một số phần mềm ứng dụng chuyên ngành theo ngành dọc từ Bộ Công an như:

- Hệ thống tổng hợp, báo cáo thống kê

- Phần mềm quản lý thông tin tội phạm.

- Ứng dụng chữ ký số.

- Quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

- Hệ thống hội nghị truyền hình.

### Lĩnh vực Môi trường

- Các thông tin chỉ đạo điều hành của Sở Tài nguyên và Môi trường được cập nhật tại Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm truyền tải nội dung thông tin kịp thời đến cán bộ công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

- Sở đã cấp tài khoản đăng tin tại Trang thông tin điện tử cho các đơn vị thuộc Sở

- Sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh

- Xử lý văn bản qua đường mạng bằng phần mềm quản lý văn bản

- Các phần mềm ứng dụng đang khai thác tại các đơn vị thuộc Sở còn mang tính rời rạc, thiếu tập trung và đồng bộ, không liên kết thành một hệ thống, dữ liệu điện tử chưa được chia sẻ và khai thác dùng chung. Không ít chương trình phần mềm được xây dựng từ nhiều năm trước, không được nâng cấp, khó sử dụng, không còn phù hợp để ứng dụng tại các đơn vị thuộc Sở.

- Hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở nói chung và hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường nói riêng hiện . Tất cả các đơn vị thuộc Sở đều sử dụng mạng nội bộ (LAN) nhưng không có sever đầu mối để tập trung dữ liệu ngành

- Các phần mềm chuyên ngành

  - Phần mềm cấp phát tư liệu trắc địa Geodata 1.0

  - Phần mềm Quản lý kho tư liệu Tài nguyên và Môi trường Cidoc

  - Phần mềm tính chuyển các hệ toạ độ trong đo đạc bản đồ

### Nhân lực cho ứng dụng CNTT

Số lượng cán bộ chuyên trách về CNTT

- Tổng số CBCCVC có trình độ chuyên môn CNTT từ cao đẳng trở lên là 98 (trong đó phần lớn tốt nghiệp đại học và 2 thạc sĩ). Tuy nhiên, cán bộ chuyên trách (phụ trách) công nghệ thông tin của tỉnh là 64. Trong đó, cấp huyện: 11 người, cấp tỉnh: 53 người.

- Hiện nay, hầu hết các đơn vị đều có cán bộ phụ trách CNTT nhưng trình độ chuyên môn của cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu do kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn chưa phù hợp. UBND các huyện, thị xã, thành phố (đặc biệt là các Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND cấp xã) hầu như chưa có biên chế phụ trách CNTT.

### Đánh giá chung về hiện trạng hạ tầng và ứng dụng CNTT

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đã ban hành nhiều Văn bản, Chương trình, Kế hoạch triển khai Chính quyền điện tử tại địa phương. Công nghệ thông tin đã và đang được đầu tư và ứng dụng rộng rãi trong tất cả các sở ban ngành của Tỉnh, đạt nhiều kết quả khả quan góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Tỉnh còn một số tồn tại cần có biện pháp cải thiện, tiêu biểu là:

- Chưa có sự đồng bộ về kiến trúc, công nghệ, tiêu chuẩn cho các hệ thống ứng dụng, dữ liệu và hạ tầng nền tảng do yếu tố lịch sử để lại. Các sở ban ngành và đơn vị trực thuộc Tỉnh đã triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành một cách rời rạc, không đồng bộ, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tác nghiệp cấp bách cho đơn vị;

- Các hệ thống thông tin rời rạc này đã và đang phát sinh nhiều dữ liệu “thô”. Nguồn dữ liệu này tuy phong phú nhưng thiếu nhất quán, thiếu lưu trữ lịch sử, khó khăn truy cập và khó tích hợp, nên chưa chuyển đổi được thành thông tin hữu dụng để chia sẻ, hỗ trợ công tác quản lý và điều hành;

- Các ứng dụng công nghệ thông tin theo ngành dọc chưa có sự phối hợp và kế hoạch phân công triển khai một cách chặt chẽ giữa các Bộ, ngành và Tỉnh. Do đó, một số ứng dụng do các sở ban ngành tỉnh tự phát triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ cấp bách không phát huy được hiệu quả, trong khi các chức năng ứng dụng theo ngành dọc của các Bộ ngành lại không đủ chức năng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và báo cáo đặc thù của Tỉnh;

- Chưa đáp ứng tốt yêu cầu về liên thông, kết nối giữa các ứng dụng: Tỉnh chưa triển khai các trục liên thông kết nối giữa các hệ thống ứng dụng làm nền tảng cho việc chuẩn hóa, tự động hóa quy trình và đơn giản thủ tục hành chính cho người dân;

- Chưa đáp ứng tốt yêu cầu về chia sẻ, dùng chung dữ liệu: Các dữ liệu chưa được chuẩn hóa và chưa có sự chia sẻ rộng rãi giữa các đơn vị, làm cơ sở cho việc liên thông về nghiệp vụ và đơn giản thủ tục hành chính cho người dân; nhiều dữ liệu còn nằm trên giấy tờ, làm hạn chế hiệu quả hoạt động và khả năng phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản trị, điều hành, ra quyết định;

- Các thiết bị máy tính của một số UBND cấp xã, phường, thị trấn đã cũ và hết hạn sử dụng.

- Hệ thống an ninh thông tin đang được đầu tư nhỏ lẻ ở mức các hệ thống cơ bản như tường lửa, phần mềm diệt virus. Các quy trình chặt chẽ về an ninh thông tin cũng chưa được xây dựng và thực hiện.

- Số lượng cán bộ, công chức của Tỉnh khá lớn nhưng trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng tiếp nhận, sử dụng và khai thác hiệu quả các phần mềm còn hạn chế. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua chưa tạo ra được đồng bộ và chuyển biến rõ nét trên toàn tỉnh.

- Năng lực phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác quản trị, ra quyết định chưa được hình thành. Công tác báo cáo số liệu còn mang tính thủ công, một phần hỗ trợ qua hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. Lãnh đạo Tỉnh và Lãnh đạo các sở ban ngành chưa được cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu mang tính tổng hợp cao về tình hình hiện tại hoặc dự báo xu hướng của các vấn đề có phạm vi toàn tỉnh/toàn ngành để có thể nhanh chóng ra quyết định;

- Số lượng doanh nghiệp, đặc biệt là số lượng người dân tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa nhiều như Tỉnh mong muốn, một phần do các dịch vụ công chưa được thuận tiện cho người sử dụng, chưa được cung cấp trên nền tảng thiết bị di động, một phần vì nhiều dịch vụ công vẫn chưa hoàn toàn liên thông, người dân và doanh nghiệp vẫn phải tới cơ quan nhà nước để được đối chiếu với hồ sơ chứng từ gốc;

- Hiện tại nguồn kinh phí phân bổ cho các dự án CNTT cho các Sở ngành trên địa bàn tỉnh còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính tại địa phương

## Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

Bảng dưới đây phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ (SWOT) khi xây dựng CQĐT và ĐTTM tại Tỉnh:

| Điểm mạnh - Các đô thị trên địa bàn tỉnh là các đô thị trẻ, chưa bị ảnh hưởng nhiều của các quá trình đô thị hóa. - Có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ICT trong việc đóng góp cho Tỉnh. Đây là tiền đề, và là nền tảng tốt cho phát triển CQĐT và ĐTTM. - Mạng lưới sông rạch rất thuận lợi với trục giao thông đường thủy quan trọng là sông Hậu trục đường chính vào cảng quốc tế Cái Cui - Cần Thơ. Đặc biệt, tuyến kênh xáng Xà No, Quản lộ Phụng Hiệp là đường thủy quốc gia từ Thành phố Hồ Chí Minh xuyên đồng bằng đổ ra Biển Tây, nối các tỉnh ĐBSCL đi Campuchia, Biển Đông và các nước Đông Nam Á. | Cơ hội - Xây dựng và hoàn thiện các hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính theo hướng phục vụ, minh bạch, hiệu quả. - Xây dựng được một mô hình chính quyền thông minh, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, thu hút được các nguồn lực đầu tư. - Phát triển hiệu quả và nâng tầm các ngành kinh tế ưu tiên như vận tải, logistics, du lịch, nông nghiệp dựa trên công nghệ cao. - Sự phát triển công nghệ, đặc biệt là CNTT tạo ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, thay đổi công tác quản trị một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. |
| --- | --- |
| Điểm yếu - Tỉnh vẫn chưa phải là tỉnh giàu, thu nhập bình quân đầu người còn khá thấp. - Tỉnh có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Tỉnh xếp ở mức trung bình (hạng 44 – năm 2018) - Các doanh nghiệp hầu hết có quy mô vừa và nhỏ, khả năng cạnh tranh còn thấp, sản phẩm tiêu thụ chậm, năng suất, chất lượng chưa cao; thu hút đầu tư chưa hiệu quả - Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành nông nghiệp vẫn còn cao. - Tỉnh có chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin-truyền thông (ICT Index) chưa thực sự cao. - Nguồn lực về tài chính, con người triển khai ứng dụng CNTT còn hạn chế, nhỏ lẻ và theo kế hoạch ngắn hạn. - Số lượng các dịch vụ được tích hợp còn thấp, nhiều ứng dụng được cung cấp bởi nhiều đơn vị khác nhau, không kết nối liên thông. - Hiệu quả sử dụng các tiện ích CNTT của người dân, doanh nghiệp còn thấp (VD: nhiều dịch vụ công đã đưa lên mức 3, 4, tuy nhiên tỷ lệ người dân sử dụng rất thấp). Việc tiếp cận, sử dụng các công nghệ hiện đại trong đời sống xã hội còn hạn chế. - Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn rời rạc, chưa tập trung; Nguồn cơ sở dữ liệu mở để phục vụ cho người dân và việc kết nối, tích hợp, chia sẽ cơ sở dữ liệu còn hạn chế. | Nguy cơ - Chưa có tiêu chuẩn, tiêu chí và các hướng dẫn cụ thể về xây dựng ĐTTM tại Việt Nam - Sự thay đổi nhanh về công nghệ, hạ tầng đô thị đòi hỏi sự cập nhật liên tục và nguồn lực rất lớn trong quá trình triển khai CQĐT và ĐTTM. - Quá trình đô thị hóa nhanh, dân số tăng nhanh dẫn đến các vấn đề phát sinh tiêu cực về xã hội, môi trường ô nhiễm… - Việc hội nhập kinh tế trong kỷ nguyên số dẫn tới mức độ cạnh tranh ngày càng cao cho các doanh nghiệp nội trong việc cung cấp, quản trị các dịch vụ du lịch, nông nghiệp... |

Bảng 3. Phân tích SWOT khi xây dựng CQĐT và ĐTTM tại Tỉnh

# PHẦN 4: CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH

## Bài học kinh nghiệm xây dựng CQĐT và ĐTTM trên thế giới

Đề án đưa ra một số bài học kinh nghiệm, được đúc kết từ quá trình xây dựng CQĐT & ĐTTM trên thế giới và tại Việt Nam:

- Xây dựng CQĐT & ĐTTM là xu thế của thời đại, là quy luật phát  triển khách quan của ứng dụng CNTT trong xây dựng và quản lý đô thị. Bên cạnh đó xây dựng CQĐT & ĐTTM phù hợp với định hướng và chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tỉnh.

- Mỗi tỉnh/thành phố sẽ lựa chọn một định hướng, lộ trình phù hợp để xây dựng CQĐT & ĐTTM với các lĩnh vực trọng tâm khác nhau, các giải pháp theo mức độ ưu tiên khác nhau; phụ thuộc vào hiện trạng, nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Tất cả đều xác định kết quả với thước đo là sự cải thiện trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước, sự phát triển trong điều kiện, môi trường sống của người dân.

- Xây dựng CQĐT & ĐTTM là một quá trình với lộ trình dài hạn, cần có sự nghiên cứu tỉ mỉ, triển khai thử nghiệm và có sự tổng kết rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng khắp trên quy mô toàn tỉnh.

- Việc xây dựng cần đảm bảo được tính kế thừa, tránh lãng phí nguồn lực cho các hệ thống, hạ tầng CNTT-VT hiện tại cũng như các dự án CNTT đang được triển khai.

- Xây dựng CQĐT & ĐTTM là một công cuộc xây dựng cần sự đóng góp, tham gia của mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức của Tỉnh, Thành phố, do đó cần đẩy mạnh truyền thông, giáo dục để mọi thực thể của địa phương cùng tham gia vào quá trình xây dựng; đồng thời thu hút được các nguồn lực xã hội.

## Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn

- Người dân là thành phần tham gia tất yếu và là trung tâm. Mọi tiện ích đều cần được cung cấp một cách thuận tiện, dễ dàng sử dụng, mang lại lợi ích cao nhất và gắn liền với các nhu cầu của người dân

- Tỉnh tùy theo những nhu cầu và điều kiện cụ thể sẽ lựa chọn cách đi và lộ trình phù hợp để xây dựng mô hình CQĐT & ĐTTM

- Việc xây dựng CQĐT & ĐTTM không phải là phong trào mà là chiến lược để giải quyết bài toán xây dựng và quản lý đô thị hiện đại, phát triển bền vững trước quá trình đô thị hóa nhanh, dân cư tăng nhanh, các nhu cầu về y tế, giáo dục và đời sống văn hóa xã hội ngày càng cao

- Xây dựng và phát triển CQĐT & ĐTTM là một quá trình vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm nên cần có trọng tâm, trọng điểm và bước đi phù hợp. Tỉnh cần giành 1 giai đoạn ngắn hạn (2020-2021) để xây dựng lộ trình tổng thể và triển khai các dự án thí điểm (quy mô không quá lớn và cũng không quá nhỏ), đánh giá hiệu quả trước khi triển khai nhân rộng

- Xây dựng CQĐT & ĐTTM phải kế thừa và phát huy được những kết quả đã đạt được trong triển khai ứng dụng CNTT trước đây, lấy đó làm cơ sở để xây dựng CQĐT & ĐTTM, đặc biệt là vấn đề tích hợp, kế thừa và khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu hiện có.

- Xây dựng CQĐT & ĐTTM cần huy động được sự đồng thuận của toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương, và huy động được nhiều thành phần xã hội tham gia từ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức,....

## Xây dựng CQĐT và ĐTTM ở Tỉnh

### Các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai CQĐT và ĐTTM tại  Tỉnh

Thông qua giai đoạn khảo sát trong quá trình xây dựng các đề án, dưới đây là tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai CQĐT & ĐTTM tại Tỉnh:

- Về mặt tài chính, đây là khó khăn mà các đơn vị của các Tỉnh/TP gặp phải trong việc triển khai các ứng dụng CNTT. Mặc dù Tỉnh đã có sự quan tâm đến việc phát triển các ứng dụng CNTT, tuy nhiên nguồn lực về tài chính triển khai ứng dụng CNTT cho các đơn vị còn nhỏ lẻ và theo kế hoạch ngắn hạn.

- Về nguồn lực để vận hành: Việc triển khai và vận hành các hệ thống CNTT trong quá trình xây dựng CQĐT & ĐTTM đòi hỏi một nguồn nhân lực chuyên trách CNTT lớn cả về số lượng và chất lượng. Đây sẽ là khó khăn cho hầu hết các đơn vị trong công tác triển khai, đào tạo, chuyển giao công nghệ và vận hành hệ thống.

- Số lượng các dịch vụ được tích hợp còn thấp, căn bản do cơ sở dữ liệu của các đơn vị còn tương đối độc lập. Đặc biệt là các ứng dụng chưa liên thông kết nối với nhau. Nhiều ứng dụng được Tỉnh/Thành phố đầu tư đồng bộ, tuy nhiên cũng có rất nhiều các ứng dụng được triển khai theo ngành dọc cần được kết nối ngang với các ứng dụng mà Tỉnh/Thành phố đầu tư. Để giải quyết vấn đề này, Tỉnh cần có kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu tập trung và nền tảng liên thông, tích hợp dữ liệu.

- Việc triển khai CQĐT & ĐTTM tại Tỉnh sẽ là cả một quá trình với lộ trình thực hiện kéo dài, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng và cam kết của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là từ Lãnh đạo các cơ quan khối Đảng đến Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh/Thành phố và sự tham gia tích cực đội ngũ chuyên gia chủ chốt tại các Sở ban ngành trực thuộc cùng các doanh nghiệp, đội ngũ tri thức...

- Trình độ tiếp cận, sử dụng CNTT của người dân còn thấp. Tỉnh hầu như chưa có các chương trình, hạng mục truyền thông đạt hiệu quả cao để phổ cập về việc cung cấp và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến trong các dự án cung cấp dịch vụ công đã triển khai. Điển hình là tình trạng nhiều dịch vụ công đã được đưa lên cấp 3, cấp 4 tuy nhiên hiệu quả ứng dụng với người dân chưa cao.

- Một số các dữ liệu nền tảng cho việc xây dựng CQĐT & ĐTTM như dữ liệu về bản đồ số, cơ sở dữ liệu dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai... lại đang là những chương trình thực hiện ở tầm quốc gia và tiến độ có thể sẽ kéo dài đến giai đoạn sau năm 2020. Đây là các dữ liệu nền tảng quan trọng cho việc triển khai các giải pháp thông minh.

### Nội dung xây dựng CQĐT và ĐTTM cho Tỉnh

Xây dựng CQĐT & ĐTTM là một quá trình dài hạn dựa trên sự phát triển của công nghệ. Tốc độ phát triển của công nghệ càng nhanh thì vòng đời của các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng công nghệ càng ngắn. Với sự ra đời và bùng nổ của hàng loạt các công nghệ mới theo cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, khi triển khai xây dựng CQĐT & ĐTTM thuần túy dựa trên một phương pháp tiếp cận truyền thống sẽ dễ rơi vào tình trạng lạc hậu về công nghệ do phải mất nhiều thời gian để xây dựng một kế hoạch triển khai tổng thể và chi tiết cho cả một lộ trình phát triển. Việc lựa chọn một phương pháp tiếp cận phù hợp sẽ cho phép Tỉnh có thể triển khai xây dựng CQĐT & ĐTTM mà không phải chờ đợi đến khi hoàn chỉnh được một kế hoạch triển khai chi tiết. Cách tiếp cận linh hoạt này sẽ không đòi hỏi Tỉnh phải ngay lập tức xây dựng một kế hoạch chi tiết xuyên suốt tất cả các giai đoạn với tổng dự toán kinh phí lớn, mà thay vào đó, có thể cân đối ngân sách theo từng giai đoạn và mục tiêu phát triển hợp lý.  Thêm vào đó, một mô hình triển khai linh hoạt sẽ giúp triển khai ngay được các dự án phù hợp với nhu cầu và cải thiện liên tục các giải pháp.Vì vậy, báo cáo đề xuất các bước triển khai xây dựng CQĐT & ĐTTM tại Tỉnhđược thực hiện qua các bước tổng quát như sau:

| TT | Nội dung | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá hiện trạng | Thực hiện khảo sát để đánh giá hiện trạng, thách thức, khó khăn và nhu cầu của chính quyền Tỉnh, người dân và doanh nghiệp |
| 2 | Thiết lập tầm nhìn | Xây dựng tầm nhìn tổng thể và cụ thể hóa tầm nhìn về CQĐT & ĐTTM của Tỉnh theo từng lĩnh vực Đảm bảo tầm nhìn được đồng thuận giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp |
| 3 | Xác định các mục tiêu tổng thể; nguyên tắc định hướng tổng thể; các mục tiêu cụ thể và xây dựng các tiêu chí đo lường cho từng lĩnh vực | Xác định các mục tiêu tổng thể, và các nguyên tắc định hướng để đảm bảo các hoạt động, giải pháp, dự án xây dựng CQĐT & ĐTTM luôn hướng đến tầm nhìn và mục tiêu tổng quát đã đề ra. Xác định các mục tiêu cụ thể của từng lĩnh vực và vai trò của ICT trong việc hiện thực hóa các mục tiêu. Thiết lập các cột mốc theo từng giai đoạn và xây dựng các tiêu chí đánh giá cho từng lĩnh vực trong quá trình triển khai |
| 4 | Xây dựng lộ trình | Xây dựng lộ trình tham chiếu tổng thể hướng đến CQĐT & ĐTTM trong đó bao gồm các dự án tập trung (có liên quan đến nhiều lĩnh vực), các dự án trọng tâm thuộc các lĩnh vực nóng, các dự án có thể triển khai nhanh và đem lại hiệu quả ngay. |
| 5 | Triển khai linh hoạt | Ưu tiên thực hiện các dự án có thể triển khai nhanh và đem lại hiệu quả ngay hoặc các dự án trọng tâm thuộc các lĩnh vực nóng. Sau đó, các chương trình, dự án còn lại sẽ được xác định quy mô, chỉ tiêu đánh giá trong từng giai đoạn thực hiện để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc định hướng. Bên cạnh đó, tương ứng với từng giai đoạn, Tỉnh sẽ nghiên cứu triển khai các giải pháp phi công nghệ về tổ chức, cơ chế chính sách, tài chính, truyền thông... để hỗ trợ cho việc thực hiện các giải pháp ICT. |
| 6 | Đo lường, đánh giá và cải thiện | Người dân tham gia xuyên suốt trong quá trình triển khai các chương trình/dự án sẽ giúp việc đo lường, đánh giá và xác định mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân để liên tục cải thiện các nội dung giải pháp. Sử dụng nhiều hình thức rà soát, đánh giá từ nội bộ, từ người dân hoặc có thể thuê đơn vị đánh giá độc lập để điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp. |

Bảng 2. Các bước triển khai xây dựng CQĐT & ĐTTM

# PHẦN 5: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG CQĐT VÀ ĐTTM

## Quan điểm

Xây dựng CQĐT & ĐTTM là việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông rộng rãi trong mọi mặt của đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống, khả năng làm việc và đảm bảo sự phát triển bền vững của đô thị.

Xây dựng CQĐT & ĐTTM cần có sự nghiên cứu thận trọng, chặt chẽ; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương về phát triển đô thị thông minh; có sự chỉ đạo thống nhất giữa Lãnh đạo các cấp của Tỉnh, Thành phố đảm bảo phù hợp với xu hướng chung, điều kiện của đô thị; có kế hoạch và lộ trình cụ thể cùng các bước đi vững chắc nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và hiệu quả trong việc xây dựng và phát triển đô thị theo hướng ngày càng thông minh hơn.

Căn cứ vào các định hướng từ Chính phủ, Bộ Thông tin và truyền thông, dưới đây là  nguyên tắc chủ đạo trong việc tiếp cận và thực hiện xây dựng CQĐT & ĐTTM cho Tỉnhnhư sau:

- Phát triển đô thị thông minh trên cơ sở kết nối hiệu quả giữa chính quyền điện tử với công dân điện tử và tổ chức, doanh nghiệp điện tử, làm cơ sở cho phát triển kinh tế tri thức những năm tiếp theo;

- Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi và hiệu quả trong mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh làm cơ sở để phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, góp phần hiện đại hoá nên hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin;

- Xây dựng đô thị thông minh lấy chính quyền điện tử làm trung tâm để cung cấp các dịch vụ công tốt hơn, đặc biệt là dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Tầm nhìn của tỉnh về đô thị thông minh là đặt “người dân là trung tâm của đô thị” được hiểu là người dân sẽ có chất lượng sống và môi trường làm việc tốt, được phục vụ tốt và có thể tham gia vào quá trình giám sát, quản lý và xây dựng tỉnh;

- Bám sát định hướng phát triển của Chính phủ, phù hợp với điều kiện đặc thù của Tỉnh, xác định các chiến lược phát triển dài hạn, tầm nhìn lãnh đạo từ đó xây dựng lộ trình CQĐT & ĐTTM  theo nhiều giai đoạn phù hợp với nhu cầu, điều kiện, tiềm năng của Tỉnh;

- Lấy người dân làm trọng tâm, hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng lợi ích, tham gia đầu tư xây dựng và giám sát, quản lý CQĐT & ĐTTM …Tỉnh phải thấu hiểu nhu cầu của từng phân khúc đối tượng người dân và doanh nghiệp, cần xác định rõ nhu cầu của người dân, du khách, doanh nghiệp và tìm cách giải quyết các khó khăn họ gặp phải trong suốt quá trình tiếp cận, giao dịch với chính quyền. Ngoài ra cần phải tạo ra các không gian và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm bảo cơ chế và kênh tương tác cho phép người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng đóng góp ý kiến cho chính quyền;

- Xây dựng CQĐT & đô thị thông minh tại Tỉnhcần tham khảo các xu hướng nổi bật trên thế giới, đúc kết các kinh nghiệm thực tiễn tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ..., và các tỉnh/thành phố khác đã triển khai tại Việt Nam, đặc biệt là các thành phố có quy mô tương tự, các bài toán tương tự để tận dụng các công nghệ hiện đại nhằm tạo đột phá;

- Dựa trên thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, ứng dụng các công nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tính trung lập về công nghệ, có khả năng tương thích với nhiều nền tảng, đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dân, đảm bảo sự đồng bộ giữa các giải pháp công nghệ và phi công nghệ. Việc xây dựng một nền tảng công nghệ chia sẻ, dùng chung dữ liệu, dùng chung hạ tầng tính toán, tiêu chuẩn mở, có khả năng tích hợp giữa các thiết bị cảm biến, khả năng phân tích dữ liệu lớn… là rất quan trọng để đảm bảo các giải pháp của nhiều lĩnh vực có thể liên thông, kết nối, giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, góp phần nâng cao khả năng chia sẻ, nắm bắt thông tin, và phối hợp giữa các cơ quan quản lý đô thị, tối ưu hoạt động vận hành và hiệu suất sử dụng cơ sở hạ tầng, dự báo được nhu cầu của người dân và doanh nghiệp;

- Đảm bảo tính thống nhất, tối ưu hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng ICT hiện có dựa trên Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo khả năng tương tác, hoạt động đồng bộ của đô thị thông minh cũng như giữa các đô thị thông minh…

- Trong giai đoạn đến 2025 ưu tiên xây dựng các nội dung cơ bản bao gồm: Nâng cấp các ứng dụng CQĐT đã triển khai tại Tỉnh , triển khai bổ sung các ứng dụng CNTT bám sát theo khung kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0. Song song đó triển khai thêm các hệ thống cho ĐTTM: Quy hoạch đô thị thông minh; xây dựng và quản lý đô thị thông minh; cung cấp các tiện ích đô thị thông minh cho các tổ chức, cá nhân trong đô thị với Cơ sở nền tảng là Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ thống hạ tầng ICT trong đó bao gồm cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh được kết nối liên thông và hệ thống tích hợp hai hệ thống trên. Trong đó trong giai đoạn ngắn hạn, xác định rõ các giải pháp có khả năng triển khai ngay để sớm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí và quyết tâm cao cho toàn bộ quá trình xây dựng đô thị thông minh. Đó là các giải pháp đáp ứng các mục tiêu ưu tiên, các lĩnh vực ưu tiên để sớm chứng minh hiệu quả của việc xây dựng đô thị thông minh.

## Mục tiêu

### Mục tiêu tổng quát

Xây dựng CQĐT & ĐTTM  2020-2025 trên địa bàn Tỉnhlà ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp đồng bộ vào các ngành kinh tế - xã hội của Tỉnh để nâng cao năng lực quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo ra môi trường sống an toàn, sạch đẹp, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp và khách du lịch. Triển khai mô hình thí điểm tại thành phố VT, phấn đấu đến năm 2025 thành phố VT trở thành đô thị thông minh của Việt Nam.

### Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển các dịch vụ hành chính công. Xây dựng CSDL chuyên ngành chia sẻ và tích hợp để phục vụ công tác quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công cho người dân.

- Xây dựng nền móng cho cơ sở hạ tầng cho CQĐT & ĐTTM với trung tâm điều hành, nền tảng tích hợp đảm bảo kết nối được với các thành phần của ĐTTM; tạo ra công cụ nhằm cung cấp thông tin trực quan về các vấn đề liên quan để hỗ trợ cho các cơ quan chức năng, chính quyền đô thị trong hoạt động quản lý, kiểm soát và cung ứng dịch vụ; ứng dụng CNTT để cho phép cán bộ, người lãnh đạo có thể nắm bắt thông tin hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị; hình thành CSDL tích hợp tiến đến một CSDL mở.

- Xây dựng một số ứng dụng thông minh trọng điểm trong các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải…trên địa bàn thành phố VT để hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, quản lý điều hành ĐTTM.

- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT để tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng CQĐT của Tỉnh

- Triển khai đồng bộ các ứng dụng thông minh để hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại thành phố VT để VT sớm trở thành Thành phố thông minh hàng đầu trong khu vực.

### Mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực ưu tiên

Chính quyền điện tử

- Tiếp tục hỗ trợ công tác cải cách thủ tục hành chính toàn diện, hoàn thành mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp: thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 kết nối với hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hoá các thủ tục, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ bằng việc kết nối liên thông các hệ thống dịch vụ công với các CSDL nền tảng như CSDL Người dân, Doanh nghiệp, Cán bộ công chức, viên chức,... và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Phát triển nền tảng dịch vụ công dân (Citizen Service Platform) gồm mã số định danh nhằm kết nối toàn bộ các thông tin dữ liệu, các giao dịch của người dân, doanh nghiệp với chính quyền và các công cụ lập trình cho phép bên thứ ba xây dựng các tiện ích kèm theo, tận dụng được các tính năng có sẵn, khuyến khích sự tham gia phát triển dịch vụ của cộng đồng sáng tạo.

- Xây dựng hệ thống thông tin về quản lý nhà nước của cơ quan, hệ thống dữ liệu mở (open data) kết nối tới các hệ thống thông tin chuyên ngành, mở rộng tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp được tạo điều kiện tham gia ý kiến vào các vấn đề quan trọng của tỉnh thông qua các kênh giao tiếp số.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân.

- Xây dựng CSDL dùng chung, CSDL cán bộ CCVC, kết nối, tích hợp, chia sẻ các CSDL, các ứng dụng của các ngành, địa phương trong tỉnh; xây dựng công cụ hỗ trợ báo cáo, thống kê, tổng hợp, phân tích, dự báo, cảnh báo. Triển khai trục liên thông nội tỉnh LGSP kết nối, chia sẻ các CQNN với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Triển khai hệ thống xác thực tập trung các ứng dụng chính quyền điện tử trong Tỉnh (SSO).

- Xây dựng và triển khai đồng bộ các hệ thống CNTT bám sát theo khung kiến trúc CQĐT phiên bản 2.0: CSDL đất đai, dân cư, thủ tục hành chính, tài chính, hộ tịch điện tử, an sinh xã hội, ...

- Xây dựng hệ thống Trung tâm điều hành để hỗ trợ cho quản lý điều hành tập trung.

Y tế

- Hệ thống y tế thông minh lấy người dân làm trung tâm thông qua việc cho phép người dân tiếp cận các dịch vụ y tế một cách dễ dàng và theo nhu cầu của cá nhân về giờ giấc, nơi khám bệnh, ứng dụng việc số hóa để tạo thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh, theo dõi bệnh từ xa.

- Xây dựng và hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.

- Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS) cho phép hợp lý hóa và tự động hóa các quy trình thủ tục khám chữa bệnh của người dân tránh phải chờ đợi lâu, các đội ngũ y bác sĩ dễ quản lý nắm bắt được công tác chuyên môn.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế. Triển khai phần mềm quản lý y tế cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

- Giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà trong các khâu đăng ký cho đến thủ tục thanh toán khi đi khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người dân trong các hoạt động khám chữa bệnh.

- Xây dựng và hình thành kho/trung tâm dữ liệu tích hợp hoặc cổng dữ liệu của ngành Y tế, kết nối với các hệ thống dữ liệu của các bệnh viện, cơ sở y tế, dữ liệu về dược thành hệ thống dữ liệu dùng chung của ngành, giúp chia sẻ các thông tin dữ liệu như CSDL bệnh án, CSDL dược, chứng chỉ hành nghề, thiết bị y tế, phục vụ rất nhiều các hoạt động cho ngành cũng như chia sẻ với các ngành khác.

- Tạo điều kiện làm việc tốt cho đội ngũ cán bộ y tế thông qua việc trang bị cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế các phương tiện, công cụ làm việc tiên tiến để tác nghiệp với nhiều quy trình được số hóa và tự động hóa, các công cụ khai thác, truy cập thông tin, phối hợp, chia sẻ kiến thức, huấn luyện từ xa qua mạng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Công tác điều hành giám sát của Lãnh đạo được thực hiện theo thời gian thực bằng CNTT, tinh gọn, giảm lãng phí trong sử dụng vật tư, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính.

Giáo dục

- Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và học, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. Ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động quản lý, điều hành của ngành giáo dục.

- Nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ nhân lực trong ngành giáo dục phục vụ công tác quản lý và công tác chuyên môn.

- Xây dựng hệ thống cổng thông tin liên thông toàn ngành kết nối các trường học với cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp tỉnh, cấp huyện.

- Triển khai thí điểm các mô hình hiện đại hóa, đổi mới dạy và học như trường học thông minh, lớp học thông minh… cho một số trường học tại các đô thị lớn của tỉnh.

- Phấn đấu 100% các trường học có phòng máy tính, có kết nối internet.

- Cung cấp hạ tầng hỗ trợ việc công bố các bài giảng điện tử lên môi trường internet hỗ trợ tốt hơn cho công tác giảng dạy trên địa bàn.

Giao thông vận tải

- Số hóa CSDL về hạ tầng giao thông tích hợp với bản đồ thông tin địa lý để nâng cao hiệu quả quy hoạch và xây dựng CSHT giao thông.

- Xây dựng và hình thành CSDL dùng chung và dữ liệu mở phục vụ công tác quản lý của ngành và nhu cầu của các ngành khác, của người dân và doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh phát triển các hình thức vận tải hành khách công cộng để hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân lưu thông vào một số khu vực, và nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ của các hệ thống vận tải hành khách công cộng, ứng dụng CNTT trong giám sát các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng.

- Áp dụng công nghệ để giám sát giao thông tại các đường giao thông quan trọng của tỉnh và hỗ trợ công tác điều khiển giao thông, xử lý vi phạm giao thông, xử lý tai nạn giao thông.

- Minh bạch thông tin và cải thiện chất lượng dịch vụ giao thông. Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người dân, giúp người dân lựa chọn phương thức di chuyển hợp lý nhất.

- Kiểm soát nhu cầu giao thông vận tải: giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giai thông.

- Quản lý, vận hành khai thác cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông một cách hiệu quả, linh hoạt.

Tài nguyên môi trường

- Xây dựng, hình thành và quản lý tập trung toàn bộ cơ sở dữ liệu về môi trường; hỗ trợ hiệu quả công tác giám sát, báo cáo, thống kê, chia sẻ thông tin môi trường, ứng phó sự cố.

- Kết nối với người dân, doanh nghiệp trong việc công khai thông tin về chất lượng môi trường của tỉnh và nhận phản hồi, tin báo của người dân về các hành vi xâm phạm môi trường như xả rác, xả thải trái quy định, để qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền.

- Ứng dụng CNTT nâng cao năng lực hoạt động xử lý môi trường, thu gom vận chuyển chất thải.

- Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tự động, kết nối trực tuyến về trung tâm giám sát, cung cấp khả năng giám sát, cảnh báo sớm và hỗ trợ việc ban hành quyết định cho nhà quản lý.

- Ứng dụng CNTT trong quản lý môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, môi trường đất

- Xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai tập trung

- Chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng dữ liệu GeoDatabase tập trung của Tỉnh, hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên đất đai

- Xây dựng các hệ thống tra cứu đất đai trên địa bàn Tỉnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Du lịch

- Kết nối du khách thông qua hành trình trước, trong và sau chuyến đi. Áp dụng triệt để các công nghệ 4.0 trong ngành du lịch để tăng cường tương tác, trải nghiệm, khám phá của du khách.

- Tăng cường tiện ích, tối ưu hoạt động cho cơ quan quản lý nhà nước. Xây dựng và hình thành CSDL du lịch tập trung của tỉnh đáp ứng các nhu cầu kết nối, tích hợp với các hệ thống khác.

- Kết hợp chặt chẽ chính quyền, du khách, doanh nghiệp tạo nên một hệ sinh thái tương hỗ trong ngành du lịch, tăng cường xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp.

- Chính quyền hiểu được nhu cầu, hành vi của khách du lịch để có chiến lược phát triển du lịch hợp lý.

- Giảm thiểu các hạn chế trong hoạt động du lịch (bội tín, tiếp thị trái pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh…), cơ quan quản lý kiểm soát được giá cả dịch vụ, nhằm tạo sự hài lòng cho khách du lịch khi đến với Tỉnh .

- Tạo cho khách du lịch thói quen sử dụng công nghệ hiện đại để thực hiện các hoạt động liên quan đến du lịch

Nông nghiệp

- Xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến có năng suất cao, chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn chất lượng dựa trên nền tảng ứng dụng các công nghệ cao vào nông nghiệp.

- Kết nối nhà nông qua các công cụ số hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất.

- Tăng cường tiện ích, cảnh báo, dự báo và tối ưu hoạt động cho cơ quan quản lý nhà nước trong các chuyên ngành liên quan đến nông nghiệp thông qua hệ thống CSDL dùng chung.

- Kết hợp chặt chẽ chính quyền, người dân, doanh nghiệp trong hoạt động phát triển, quảng bá, liên kết chuỗi cung ứng nông nghiệp.

- Bảo vệ và nâng tầm thương hiệu nông sản Tỉnh

An ninh trật tự

- Xây dựng hệ thống quản lý văn bản điều hành ngành Công an trên địa bàn Tỉnh, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành công việc các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh được tiện lợi, kịp thời, đồng thời tiếp tục công tác cải cách hành chính trong ngành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

- Hoàn thiện các hệ thống thu thập và giám sát tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh, triển khai quản lý tập trung công tác an ninh và ứng cứu khẩn cấp với hệ thống quản lý thông minh.

- Đảm bảo an ninh thông tin điện tử nhằm phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin và truyền thông gây phương hại an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao vai trò của người dân trong việc tham gia báo tin, đóng góp ý kiến với các vấn đề mất an ninh, an toàn đô thị theo thời gian thực

Quy hoạch, quản lý đô thị

- Nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh được kết nối liên thông, phục vụ công tác quản lý nhà nước, chia sẻ thông tin và phối hợp liên ngành

- Chia sẻ thông tin với cộng đồng thông qua hệ thống ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng môi trường sống thông minh đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

- Hoàn thiện mô hình quản lý đô thị, chương trình cấp phép xây dựng và cấp phép hoạt động, chia sẻ thông tin với người dân, doanh nghiệp thông qua các ứng dụng CNTT , đảm bảo tính minh bạch và đem lại nhiều tiện ích cho cộng đồng.

# PHẦN 6: CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM XÂY DỰNG CQĐT VÀ ĐTTM TỈNH

## I. Xây dựng mô hình CQĐT Tỉnh

### Mô hình khung tham chiếu ICT phát triển CQĐP

Khung kiến trúc CQĐT Tỉnh sử dụng khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành với mục tiêu triển khai các hệ thống thông tin trong quá trình xây dựng CQĐP một cách đồng bộ liên thông với các đơn vị từ Trung ương theo định hướng của Kiến trúc CPĐT 2.0.

Khung kiến trục CQĐT tuân thủ theo các nguyên tác và mô hình tham chiếu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kiến trúc đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với các định hướng, mục tiêu phát triển chung;

- Phù hợp với quy trình nghiệp vụ, và thúc đẩy cải cách hướng tới đơn giản hóa, chuẩn hóa;

- Ưu tiên phát triển các dịch vụ, ứng dụng, nền tảng chung;

- Áp dụng hiệu quả các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nền tảng cloud.

- Triển khai các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin.

- Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về công nghệ thông tin.

Hình 2. Khung tham chiếu ICT phát triển CQĐT Tỉnh

Các thành phần của khung tham chiếu ICT được mô tả như sau:

Người sử dụng là các tác nhân tham gia sử dụng dịch vụ CQĐT Tỉnh, bao gồm: người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các tác nhân liên quan.

Kênh giao tiếp là môi trường, công cụ giúp Người sử dụng tương tác với các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh để sử dụng các dịch vụ CQĐT. Qua môi trường Internet, Người sử dụng có thể sử dụng các kênh giao tiếp sau: Cổng Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh. Ngoài môi trường Internet, Người dùng có thể sử dụng các kênh khác như thoại, SMS hoặc trực tiếp tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Cổng thông tin điện tử: là kênh truyền thông đa phương tiện của chính quyền tỉnh, mở rộng khả năng cung cấp, truyền tải thông tin, gia tăng khả năng tương tác với người dùng tạo sự thân thiện hơn với người dân. Đây cũng là kênh quảng bá thương hiệu, hình ảnh của chính quyền tỉnh. Bao gồm cổng thông tin điện tử chung của tỉnh; cổng thông tin hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu, thắc mắc, phản ánh kiến nghị của người dân; cổng dữ liệu mở (open data), …

Cổng Dịch vụ công được xây dựng với mục tiêu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp  sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc thời gian, đia điểm hành chính; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin

Hệ thống thông tin báo: được xây dựng với mục tiêu chính là thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính tại tỉnh nhằm đơn giản hóa các chế độ báo cáo; bảo đảm cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời; bảo đảm các quy trình gửi nhận, liên thông báo cáo trong cùng hệ thống và giữa các hệ thống báo cáo với nhau; tổng hợp, phân tích dữ liệu nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đồng thời giảm tải gánh nặng hành chính bằng các tuân thủ các chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành: với mục tiêu thống nhất và tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong các cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, hoạt động tác nghiệp của cán bộ, công chức; tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế vân bản giấy trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trung tâm điều hành thông minh (IOC): là nơi tổng hợp tất cả các nguồn thông tin, dữ liệu của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực: dịch vụ công, quản lý văn bản điều hành, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, môi trường,… qua đó giúp các lãnh đạo các cấp giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng quy chế, chính sách. Xử lý các tình huống khẩn cấp: cháy rừng, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn.

Trục liên thông nội tỉnh (LGSP) nền tảng này để tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin, CSDL giữa địa phương và các bộ, ngành qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Phân hệ các cơ sở dữ liệu quốc gia

CSDL về Dân cư

CSDL về Đăng ký doanh nhiệp

CSDL về Tài chính

CSDL về Bảo hiểm

CSDL Đất đai

CSDL về thủ tục hành chính

CSDL về An sinh xã hội

CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc

CSDL về tài nguyên và môi trường

CSDL về cán bộ, công chức, viên chức

CSDL về quy hoạch

CSDL về các dự án đầu tư

CSDL khác: CSDL thuế, giá cả thị trường, kế toán, số hóa, nông nghiệp, giao thông, an ninh, lao động, dạy nghề, …

Hệ thống thông tin quy mô trung ương, địa phương: bao gồm tập hợp các hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin từ các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đến các cơ quan, tổ chức ở địa phương trong cùng một lĩnh vực.

Các hệ thống thông tin khác:

Hệ thống thư điện tử;

Hệ thống Đăng nhập 1 lần (SSO);

Hệ thống thông tin sức khỏe y tế, giáo dục, môi trường, quy hoạch, …

Liên kết đến các hệ thống thông tin khác thông qua trục LGSP-NGSP:

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia với mục tiêu tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu theo hình thức kết nối tập trung và hình thức kết nối trực tiếp theo mô hình phân tán.

- Các hệ thống của Chính phủ: Hệ thống báo cáo quốc gia, các hệ thống tham vấn CS, các hệ thống phân tích dữ liệu, kho dữ liệu TH, TH, các hệ thống thông tin khác.

- Các hệ thống thông tin của các bộ Ngành: Cổng DVC/Một cửa điện tử, hệ thống QLVB ĐH, cổng thông tin điện tử, CSDL bộ ngành, các hệ thống thông tin khác.

Kỹ thuật – công nghệ bao gồm các thành phần kỹ thuật công nghệ thông tin như máy tính, thiết bị lưu trữ, hạ tầng truyền dẫn LAN, WAN, hạ tầng kỹ thuật dùng chung. Dựa trên hiện trạng, nhu cầu, giải pháp kỹ thuật đề xuất áp dụng các công nghệ, xu thế công nghệ tiên tiến hiện nay như Cloud, AI, Big Data, IoT,…

Nền tảng phát triển ứng dụng CPĐT được xây dựng với mục tiêu nâng cao chất lượng của các dịch vụ CQĐT, bảo đảm hiệu quả đầu tư ứng dụng CNTT, tiêu chuẩn hóa, sử dụng lại các thành phần phần mềm ứng dụng, các dịch vụ phần mềm đồng thời tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ đối với các hệ thống thông tin thông qua việc thiết lập và áp dụng  khung tiêu chuẩn chung phát triển ứng dụng hướng tới cung cấp nền tảng ứng dụng như một dịch vụ (PaaS). Bên cạnh đó, nền tảng phát triển ứng dụng CQĐT còn góp phần tạo sự tin cậy, tăng cường và đồng bộ công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các ứng dụng, dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước cũng như cung cấp các ứng dụng, dịch vụ này ra xã hội.  Nền tảng phát triển ứng dụng CQĐT áp dụng trong xây dựng các hệ thống thông tin và ứng dụng trong các cơ quan nhà nước.

Về mặt hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn, các hệ thống CQĐT sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, kết hợp các hạ tầng mạng khác để kết nối, truyền tải thông tin, dữ liệu CPĐT.

An toàn thông tin việc đảm bảo an toàn thông tin phục vụ CQĐT phải được triển khai cụ thể, thống nhất, đồng bộ. Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin quy mô quốc gia bao gồm các hệ thống chính: hệ thống hỗ trợ giám sát và phồng chống tấn công mạng; hệ thống tổng hợp, phân tích, chia sẻ và các báo các mối đe dọa, nguy cơ về an toàn thông tin

Chỉ đạo, chính sách bao gồm công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, môi trường pháp lý, truyền thông nhằm bảo đảm các điều kiện triển khai các hệ thống thông tin CQĐT

## II. Xây dựng mô hình ĐTTM Tỉnh

### Mô hình khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM

Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM cung cấp kiến trúc tổng quan về công nghệ, bao gồm các phân lớp, thành phần với chức năng khác nhau, đảm bảo tuân thủ định hướng mở, cho phép liên thông chia sẻ hạ tầng, cơ sở dữ liệu, tích hợp thiết bị, đồng vận hành các giải pháp của nhiều nhà cung cấp và sử dụng chung các công cụ phân tích dữ liệu, tương tác với người dùng.

Cũng như các khung kiến trúc cấp toàn cầu hay khung kiến trúc quốc gia, khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM Tỉnhchỉ quan tâm về việc đảm bảo sự liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị với nhau và sẽ không can thiệp chi tiết vào lựa chọn công nghệ cụ thể và thiết kế triển khai chi tiết của từng đơn vị. Các đơn vị của Tỉnh căn cứ vào khung kiến trúc này để xây dựng kiến trúc công nghệ chi tiết cho riêng mình, nhưng phải hướng đến tận dụng tối đa các cấu phần hạ tầng chung của Tỉnh để triển khai các nhóm giải pháp công nghệ cụ thể theo chuyên ngành.

Các nhà cung cấp giải pháp khi muốn tham gia cung cấp các giải pháp cho đô thị thông minh Tỉnh  cần phải đáp ứng các yêu cầu về đồng vận hành và tuân thủ các chuẩn mở của thế giới theo từng chuyên ngành, và cần công bố, trao đổi thảo luận với đơn vị thường trực về CNTT của Tỉnh cũng như với các đơn vị chủ quản của lĩnh vực để đảm bảo phù hợp nhất với khung kiến trúc công nghệ của đơn vị và của Tỉnh.

Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM Tỉnh  tuân thủ các nguyên tắc và mô hình tham chiếu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kiến trúc đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phân tầng: Kiến trúc được thiết kế phân tầng (Layered structure), nghĩa là cần nhóm các chức năng liên quan đến nhau trong từng tầng. Các chức năng ở một tầng khi làm nhiệm vụ của mình có thể sử dụng các chức năng mà tầng bên dưới cung cấp.

- Hướng dịch vụ: Kiến trúc dựa trên mô hình hướng dịch vụ (SOA-Service Oriented Architecture), nghĩa là được phát triển và tích hợp các thành phần chức năng xoay quanh các quy trình nghiệp vụ.

- Liên thông: Giao diện của mỗi thành phần trong kiến trúc phải được mô tả tường minh để sẵn sàng tương tác với các thành phần khác trong kiến trúc vào thời điểm hiện tại và tương lai.

- Khả năng mở rộng: Kiến trúc có thể mở rộng hoặc thu hẹp tùy theo quy mô đô thị, nhu cầu đối với các dịch vụ và sự thay đổi của các nghiệp vụ trong mỗi đô thị.

- Linh hoạt: Dễ dàng thích ứng với các công nghệ mới để có thể cung cấp nhanh chóng, linh hoạt các dịch vụ của đô thị thông minh.

- Tính sẵn sàng: Đáp ứng được một cách kịp thời, chính xác và tin cậy các yêu cầu sử dụng của người dân.

- Đo lường được: Kiến trúc phải được thiết kế thành phần hiển thị thông tin trên cơ sở phân tích dữ liệu lịch sử, dữ liệu lớn, cho phép các bên liên quan quan sát, theo dõi được hoạt động của các thành phần cũng như toàn bộ kiến trúc và dự báo được các hoạt động của các thành phần kiến trúc trong tương lai.

- Phản hồi: Có thành phần chức năng tiếp nhận phản hồi từ người dân - đối tượng phục vụ của đô thị thông minh.

- Chia sẻ: Các thành phần dữ liệu trong kiến trúc được mô tả tường minh để sẵn sàng cho việc chia sẻ và khai thác chung.

- An toàn: Kiến trúc có phương án đảm bảo an toàn thông tin cho từng thành phần, tầng, cũng như toàn bộ kiến trúc.

- Trung lập: Không phụ thuộc nhà cung cấp các sản phẩm, công nghệ ICT, không thiên vị cũng không hạn chế bất kỳ một công nghệ, sản phẩm nào.

Dưới đây, Đề án đề xuất khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh Tỉnh , căn cứ theo Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/05/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0).

Hình 3. Khung tham chiếu ICT phát triển ĐTTM Tỉnh

Các thành phần của khung tham chiếu ICT được mô tả như sau:

Lớp Đối tượng sử dụng bao gồm các tác nhân tham gia sử dụng các dịch vụ, ứng dụng của đô thị thông minh, có thể là con người hoặc các thiết bị, máy móc trong hệ sinh thái số với ba tác nhân chính là công dân, doanh nghiệp và chính quyền đô thị

Lớp Ứng dụng thông minh cung cấp các ứng dụng thông minh và khả năng tích hợp liên thông giữa các lĩnh vực với sự hỗ trợ của các phân lớp dưới. Đối với Tỉnh , một số lĩnh vực trọng tâm đã được xác định như chính quyền điện tử, giao thông, giáo dục, an ninh trật tự, y tế, đất đai,… Chức năng của lớp ứng dụng thông minh giúp hỗ trợ việc đưa ra tầm nhìn đối với các phản hồi thông minh để đáp ứng các yêu cầu từ phía các dịch vụ công cộng, quản lý xã hội, các hoạt động công nghiệp; ngoài ra còn hỗ trợ truy cập và sử dụng tài nguyên và dịch vụ được cung cấp bởi các phân lớp dưới.

Lớp Hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu là lớp có khả năng thu thập, kết nối, tính toán, lưu trữ dữ liệu để phục vụ cho việc quản lý dịch vụ và dữ liệu nhằm mục đích cung cấp cho lớp ứng dụng.

Lớp Điện toán và lưu trữ bao gồm các tài nguyên cho việc tính toán, lưu trữ dữ liệu và phần mềm nền tảng. Lớp này cung cấp cho đô thị thông minh một nền tảng phần mềm và phần cứng để xây dựng và lưu trữ những ứng dụng lớp trên.

Lớp Mạng kết nối bao gồm Internet, mạng điện thoại, mạng truyền hình cáp và sự hội tụ của chúng; cung cấp hạ tầng kết nối cho đô thị thông minh với dung lượng, băng thông lớn và độ tin cậy cao với các mạng băng thông rộng không dây đô thị.

Lớp Thu thập dữ liệu cung cấp khả năng cảm biến thế giới thực và đưa ra các hành động cụ thể, với thành phần chính là các giải pháp kỹ thuật IoT.

Hệ thống Bảo mật cung cấp khả năng xác thực, phân quyền, chống chối bỏ, quản lý định dạng và vai trò người sử dụng, tính toàn vẹn, hậu kiểm, kiểm soát bảo mật, quản lý chính sách về bảo mật và phục hồi sự cố; bao gồm cả việc bao vệ quyền và tính riêng tư của người dân. Hệ thống này được áp dụng cho việc thiết kế, lập kế hoạch, xây dựng, bảo trì và các khía cách khác của các hệ thống ICT trong đô thị thông minh.

Hệ thống Xây dựng tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành về xây dựng và quản lý đảm bảo sự phù hợp với việc thiết kế, lập kế hoạch, xây dựng, bảo trì và các khía cạnh khác của đô thị thông minh.

Hệ thống Bảo trì và hoạt động thực hiện nhiệm vụ xây dựng một kế hoạch tổng thể với các dịch vụ bảo trì và hoạt động và cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết để triển khai các dịch vụ trên. Ngoài ra hệ thống này còn thực hiện giám sát, đo lường, phân tích, đánh giá và nâng cao kết quả hoạt động và kết quả dịch vụ bảo trì và quy trình cung cấp dịch vụ.

Hệ thống Định danh cung cấp các dịch vụ về định danh cho tất cả các lớp trong khung tham chiếu, đảm bảo các định danh duy nhất cho con người, địa điểm, sự kiện… theo các lớp trong khung tham chiếu.

Hệ thống Định vị đảm bảo tất cả các hệ thống định vị khác nhau được sử dụng trong đô thị thông minh có chung một ý tưởng về vị trí không gian của các vật thể.

Trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm là trái tim trong các hoạt động của đô thị thông minh, cung cấp cái nhìn tổng thể theo thời gian thực đối với các tài sản, dịch vụ đô thị thông minh, mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển kinh tế - xã hội qua tổng hợp, phân tích dữ liệu, đồng thời thúc đẩy khả năng đáp ứng nhanh đối với các vấn đề có tính chất liên ngành của đô thị.

### Khung ứng dụng phát triển ĐTTM

Khung ứng dụng phát triển ĐTTM Tỉnhlấy người dân làm trung tâm, đảm bảo các chức năng, dịch vụ thiết yếu cung cấp cho người dân và xây dựng môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển kinh doanh.

Hình 4. Khung ứng dụng ĐTTM

Khung ứng dụng ĐTTM thể hiện 6 trụ cột tâm Tỉnhcần đảm bảo và ưu tiên phát triển, cụ thể được thể hiện dưới bảng sau

| STT | Trụ cột | Lĩnh vực |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản trị thông minh | Trung tâm điều hành thành phố thông minh |
|  |  | Chính quyền điện tử (Dịch vụ công thông minh) |
|  |  | Quy hoạch, quản lý đô thị (Quy hoạch đất đai, quản lý trật tự xây dựng…) |
| 2 | Kinh tế thông minh | Du lịch thông minh |
|  |  | Nông nghiệp thông minh |
| 3 | Môi trường thông minh | Môi trường thông minh |
|  |  | Quản lý đô thị (cấp, thoát nước, rác thải…) |
| 4 | Giao thông thông minh | Giao thông thông minh |
| 5 | Đời sống thông minh | Giáo dục thông minh |
|  |  | Y tế thông minh |
|  |  | An ninh an toàn (giám sát an ninh, hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp…) |
| 6 | Công dân thông minh | Công dân thông minh |

Bảng 4. Các trụ cột xây dựng ĐTTM tại Tỉnh

## IV. Nhóm các giải pháp trọng tâm

### Hoàn thiện môi trường pháp lý

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định, hướng dẫn liên quan đến quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý phát triển ĐTTM để quản lý và áp dụng, đảm bảo kết nối đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tính liên thông xuyên suốt về kỹ thuật và cơ sở dữ liệu giữa các hệ thống và lĩnh vực quản lý nhà nước như quy hoạch đô thị, xây dựng, đất đai, giao thông, dân cư. Định hướng đồng bộ hóa với các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế theo từng cấp độ phù hợp với thực tiễn điều kiện phát triển trong nước và địa phương.

- Định hướng quy hoạch các ngành, lĩnh vực, địa phương theo hướng phát triển ĐTTM; xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, tích hợp trong ĐTTM, các tiêu chí đánh giá ĐTTM theo ngành, lĩnh vực, địa phương trong tỉnh đảm bảo phát triển bền vững;

- Nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách về phát triển ĐTTM, các chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động cho ĐTTM. Nghiên cứu, ban hành các văn bản triển khai phát triển ĐTTM phù hợp với thực tế và điều kiện của Tỉnh;

- Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, áp dụng các mô hình hợp tác công tư PPP và các mô hình đầu tư khác để đầu tư chiều sâu xây dựng cải tạo, chỉnh trang và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý, vận hành và phát triển đô thị;

- Nghiên cứu, xây dựng môi trường pháp lý khuyến khích sự tham gia đầu tư, xã hội hóa phát triển ĐTTM trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí và rủi ro, hài hòa lơi ích của các bên có liên quan, khuyến khích sử dụng các sản phẩm các sản phẩm, dịch vụ của địa phương;

- Xây dựng các cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai và các ưu đãi khác để khuyến khích thu hút các thành phần tham gia phát triển đô thị thông minh.

### Hình thành, kết nối liên thông, duy trì và vận hành hệ thống dữ liệu không gian đô thị số hóa và cơ sở dữ liệu đô thị Thành phố

- Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh

- Xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

### Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị với các lớp dữ liệu chuyên đề về quy hoạch phục vụ công tác quản lý quy hoạch như lớp tim đường, lớp ranh giới đường, chỉ giới đường đỏ, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch đất, công trình, trạm điện, đường dây diện, trụ cứu hỏa...

- Xây dựng hệ thống thông tin công khai quy hoạch đô thị

- Xây dựng hệ thống quản lý, hợp tác thi công xây dựng

- Xây dựng hệ thống mô phỏng 3D cho quy hoạch và phát triển đô thị

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đất đai

- Xây dựng hệ thống quản lý cấp nước

### Phát triển hạ tầng CQĐT và ĐTTM

a) Đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh

- Số hóa dữ liệu cơ sở hạ tầng giao thông

- Phát triển hệ thống cấp thoát nước thông minh, đảm bảo khả năng kiểm soát, xử lý ô nhiễm và an toàn chất lượng;

- Phát triển lưới điện thông minh.

b) Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT)

- Xây dựng các trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm;

- Phát triển hạ tầng ICT của các đô thị (xây dựng hệ thống điện toán đám mây; xây dựng hệ thống mạng kết nối không dây, có dây)

Mô tả chi tiết về hạ tầng ICT tại phụ lục 2

### Phát triển các tiện ích, dịch vụ CQĐT và ĐTTM

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch, chương trình xây dựng Chính quyền điện tử;

- Nâng cấp hệ thống thư công vụ;

- Xây dựng hệ thống xác thực tập trung (SSO);

- Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP);

- Xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin KT-XH, phân tích dữ liệu lớn, dự báo;

- Nâng cấp cổng thông tin điện tử của tỉnh

- Xây dựng ứng dụng di động tương tác thông tin giữa người dân và chính quyền;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tập trung;

- Hệ thống cung cấp và thu thập thông tin nông nghiệp;

- Hệ thống giám sát chuỗi giá trị phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản;

- Nhóm các giải pháp IoT ứng dụng trong nông nghiệp

- Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tích hợp bản đồ số

- Xây dựng CSDL tập trung và hệ thống báo cáo ngành du lịch

- Hệ thống Booth du lịch

- Trung tâm giám sát tình hình trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh

- Trung tâm điều hành hỗ trợ ứng cứu khẩn cấp

- Hệ thống lắng nghe thông tin đăng tải trên internet

- Xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, môi trường đất

- Xây dựng hệ thống tích hợp dữ liệu ngành môi trường

- Thẻ học sinh thông minh

- Lớp học tương tác thông minh

- Xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử

- Hệ thống quản lý Y tế Cơ sở

- Hệ thống thư viện và đào tạo trực tuyến nâng cao năng lực của đội ngũ y tế

- Cổng tích hợp dữ liệu ngành Y tế tích hợp khả năng phân tích, dự báo

- Xây dựng ứng dụng cung cấp, chia sẻ thông tin giao thông

### Xây dựng tiềm lực phát triển CQĐT và ĐTTM bền vững

a) Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng, bồi dưỡng phát triển năng lực, kỹ năng, vai trò trách nhiệm của công dân thông minh;

- Lồng ghép và phát triển các nội dung đào tạo về đô thị thông minh ở bậc đại học và sau đại học trong chương trình đào tạo các ngành đào tạo có liên quan bao gồm quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, trang thiết bị công trình, đô thị, điện, nước công trình, quản lý đô thị và các ngành đào tạo khác;

- Xây dựng, lồng ghép nội dung phát triển đô thị thông minh bền vững trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

b) Phát triển nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng khoa học công nghệ đô thị thông minh

- Thúc đẩy sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng các nền tảng kết nối mạng lưới, khuyến khích trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

- Khuyến khích xã hội hóa, đầu tư doanh nghiệp để hình thành và phát triển các trung tâm, cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm chuyển giao công nghệ đô thị thông minh, tăng trưởng xanh;

### Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật trong và ngoài nước

- Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, áp dụng các mô hình hợp tác công tư PPP và các mô hình đầu tư khác để đầu tư chiều sâu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, hiện đại hóa thiết bị các phòng thí nghiệm, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, trang thiết bị phục vụ việc xây dựng đô thị thông minh;

- Đẩy mạnh, thu hút các nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác quốc tế để phát triển nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả công nghệ giải pháp phát triển đô thị thông minh;

- Ban hành các cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai và các ưu đãi khác để khuyến khích thu hút các thành phần tham gia phát triển đô thị thông minh

### Tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn lực chất lượng cao

- Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin về phát triển đô thị thông minh với các quốc gia, tổ chức quốc tế; Khuyến khích mọi hình thức hợp tác khoa học công nghệ với các tổ chức, công ty nước ngoài trong việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm triển khai ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực.

- Tranh thủ sự giúp đỡ đẩy mạnh hội nhập của các tổ chức quốc tế trong phát triển đô thị thông minh, tổ chức liên kết hợp tác với các cơ sở giáo dục, đào tạo, các hãng CNTT-TT có uy tín ở trong và ngoài nước để đào tạo chuyên gia về CNTT-TT cho Thành phố và hợp tác làm việc, đầu tư trí tuệ, nguồn lực vào Thành phố, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao để vận hành thành phố

- Tham gia các diễn đàn quốc tế về phát triển đô thị thông minh để kịp thời nắm bắt các xu hướng mới của thế giới trong việc đánh giá, phát triển đô thị thông minh.

- Tích cực tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước để thiết lập quan hệ, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ về mọi mặt cho các chương trình, dự án phát triển và ứng dụng CNTT trong xây dựng đô thị thông minh. Khuyến khích các đơn vị, cá nhân trong tỉnh xây dựng các dự án kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Đào tạo cán bộ công chức: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập thường xuyên cho cán bộ công chức trong toàn thành phố về kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin để có thể thực hiện các quy trình tin học hóa về nghiệp vụ và tác nghiệp. Đồng thời, tiến hành đào tạo, tập huấn cho các cán bộ, công chức tuyển dụng mới về kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin tích hợp của Thành phố thông minh

### Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về CQĐT và ĐTTM

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước, các thành phần kinh tế - xã hội và cộng đồng về vai trò và lợi ích về đô thị thông minh; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, ý nghĩa của đô thị thông minh, khuyến khích sự chủ động tham gia;

- Đẩy mạnh các hình thức đa dạng đối thoại chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực phát triển CQĐT & ĐTTM ;

- Tổ chức các mô hình đa dạng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng, hướng dẫn sử dụng các tiện ích về CQĐT & ĐTTM ;

- Định kỳ tổ chức các sự kiện về phát triển CQĐT & ĐTTM  nhằm cung cấp thông tin về tình hình triển khai cũng như thu hút sự quan tâm, góp ý của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội;

- Định kỳ tổ chức đánh giá, công bố, biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích tiêu biểu, các đô thị đã đạt được hiệu quả tích cực trong triển khai xây dựng phát triển CQĐT & ĐTTM .

- Đặc biệt, chú trọng vào công tác truyền thông, tương tác với người dân. Người dân không chỉ đóng vai trò góp ý cho CQĐT & ĐTTM  mà còn giúp định hình, quyết định tính khả thi của các dự án xây dựng CQĐT & ĐTTM .

# PHẦN 7: LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

## I. Lộ trình triển khai

Các giải pháp được áp dụng khi triển khai CQĐT và ĐTTM đều có quy mô lớn, phức tạp, đòi hỏi Tỉnh phải đầu tư nguồn lực lớn để thực hiện, do đó sẽ không khả thi nếu triển khai song song cùng lúc. Việc lựa chọn các dự án trọng điểm trong việc xây dựng CQĐT & ĐTTM  cần xuất phát từ nhu cầu bức thiết của người dân, doanh nghiệp và từ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và các quy hoạch ngành để đảm bảo bám sát mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước và chính quyền. Đối với các giải pháp triển khai được cơ quan trung ương quản lý và triển khai trên phạm vi toàn quốc, Tỉnh sẽ không đầu tư trùng lặp mà thừa hưởng kết quả của các đề án trên, tích hợp dữ liệu, dịch vụ vào các giải pháp ĐTTM của Tỉnh.

Việc xác định phân loại ưu tiên triển khai dự án theo nguyên tắc ưu tiên kết hợp với yêu cầu triển khai tuần tự của các dự án.

- Các vấn đề có mức độ ưu tiên cao và độ khó thấp sẽ được triển khai trước.

- Các vấn đề có mức độ ưu tiên cao nhưng độ khó cao hơn hoặc các dự án có mức độ ưu tiên thấp hơn nhưng có độ khó thấp hơn sẽ được triển khai sau.

- Các vấn đề khó triển khai, mức độ ưu tiên thấp sẽ được triển khai cuối cùng.

Đề án đề xuất lộ trình thực hiện xây dựng CQĐT và ĐTTM Tỉnhtheo 3 giai đoạn chính như sau:

| Năm 2020 | Giai đoạn 2021-2022 | Giai đoạn 2023-2025 & sau 2025 |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên triển khai hoàn thiện các giải pháp trong lĩnh vực Chính quyền điện tử và triển khai thí điểm các giải pháp đô thị thông minh như Trung tâm điều hành và ứng dụng tương tác với người dân. | Đánh giá kết quả triển khai các giải pháp trong giai đoạn 2020, mở rộng triển khai các giải pháp hoàn thiện xây dựng Chính quyền điện tử. Bổ sung triển khai một số giải pháp lĩnh vực khác như an ninh trật tự, môi trường, du lịch,... | Hoàn thiện các giải pháp triển khai, phát triển mô hình đô thị thông minh trên phạm vi toàn tỉnh. |

Bảng tổng hợp các giải pháp theo giai đoạn được mô tả chi tiết trong Phụ lục 3

a. Giai đoạn: năm 2020

Đây là giai đoạn hoàn thiện các giải pháp Chính quyền điện tử và triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh trên địa bàn thành phố VT, là cơ sở, căn cứ để Tỉnh đánh giá kết quả và đưa ra kế hoạch thực hiện cho các giai đoạn sau.

Về Chính quyền điện tử

- Đẩy mạnh triển khai, nâng cấp các ứng dụng trong lĩnh vực Chính quyền điện tử theo các chương trình, đề án đã được Tỉnh phê duyệt. Đồng thời triển khai các tiện ích CQĐT và ĐTTM cụ thể như sau:

- Nâng cấp cổng dịch vụ công của Tỉnh

Mô tả: Nâng cấp kết nối liên thông với Cổng DVC quốc gia và các hệ thống khác của tỉnh, ký số trên di động, có công cụ thiết kế biểu mẫu động, quy trình động, hệ thống báo cáo động, cung cấp DVC trực tuyến mức 3, 4 đúng quy định và thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Quy mô triển khai: Toàn tỉnh

- Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản đang triển khai tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh

Mô tả:  Mở rộng phạm vi sử dụng cho đơn vị sự nghiệp, kết nối liên thông theo mô hình 4 cấp chính quyền, ký số trên di động và có giá trị pháp lý. Có đủ chức năng: nhận dạng văn bản đến, quản lý nhiệm vụ, lưu trữ hồ sơ, văn bản điện tử,...

Quy mô triển khai: Toàn tỉnh

- Nâng cấp hệ thống thư công vụ

Mô tả: Hệ thống thư công vụ cung cấp một môi trường trao đổi thông tin nhanh, hiệu quả và tin cậy thống nhất cho các CQNN trên địa bàn. Cung cấp một công cụ giúp người sử dụng tổ chức quản lý và lưu trữ toàn bộ thông tin, tài liệu trao đổi theo các mục đích khác nhau.

Quy mô triển khai: Toàn tỉnh

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Tỉnh

Mô tả: Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập chính đến tất cả các website của các cơ quan quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh; liên kết, tích hợp, trao đổi thông tin giữa các trang thành phần, các hệ thống tác nghiệp của Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để cung cấp thông tin, dịch vụ hành chính công. Sẳn sàng tích hợp, liên kết với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, các Bộ ngành. Cung cấp các tiện ích hỗ trợ giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan chính quyền như: tìm kiếm; diễn đàn; hỏi đáp; giao lưu trực tuyến; tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến....

Quy mô triển khai: Toàn tỉnh

- Nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến cấp tỉnh

Mô tả: Thay thế các thiết bị bị hỏng của hệ thống hiện tại và bổ sung các thiết bị mới để sẵn sàng kết nối với các điểm cầu ở cấp xã khi cần.

Quy mô triển khai: Toàn tỉnh

- Xây dựng hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến.

Mô tả: Bảng thông tin điều hành (City Dashboard) tập hợp thông tin của toàn tỉnh trong mọi lĩnh vực, hiển thị các thông tin nóng, xu hướng, thay đổi nổi bật... hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.

Quy mô triển khai: Toàn tỉnh

- Xây dựng Trung tâm Giám sát, Điều hành đô thị thông minh (IOC):

Mô tả: Xây dựng trung tâm điều hành tập trung hiện đại với màn hình ghép lớn và hệ thống điều khiển, máy chủ lưu trữ, hệ thống kênh truyền số liệu chuyên dùng, tốc độ cao để thu thập và xử lý từ các hệ thống ứng dụng đã được thiết lập trong từng lĩnh vực một cách tập trung phục vụ giám sát và điều hành các hoạt động của tỉnh/thành phố. Các thành phần chính của trung tâm điều hành trong giai đoạn 2020 là:

- Hệ thống phản ánh hiện trường

- Hệ thống giám sát tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến

- Hệ thống giám sát thông tin kinh tế - xã hội

- Hệ thống giám sát khí tượng, thủy văn

Quy mô triển khai: Toàn tỉnh

Chi tiết về Trung tâm điều hành ĐTTM IOC tham khảo Phụ lục 5

- Xây dựng ứng dụng di động tương tác giữa người dân và chính quyền

Mô tả: Xây dựng ứng dụng ĐTTM trên di động cho người dân, cập nhật và tương tác thông tin giữa chính quyền và người dân, thu thập phản hồi của người dân về chất lượng dịch vụ công, tiếp nhận phản ánh về các vấn đề của đô thị (an ninh trật tự, môi trường, mỹ quan đô thị,…)

Quy mô triển khai: Tỉnh

- Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP)

Mô tả: Đầu tư xây dựng hệ thống/nền tảng LGSP nhằm kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh và là đầu mối kết nối ra bên ngoài

Quy mô triển khai: Toàn tỉnh

b. Giai đoạn 2021-2022

Tỉnhsẽ lựa chọn một số giải pháp theo lĩnh vực ưu tiên, có tính chất cấp thiết như các giải pháp về chính quyền điện tử, an ninh an toàn, nông nghiệp, du lịch,... Ngoài các giải pháp thông minh mới được đề xuất, Tỉnh vẫn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các ứng dụng, tiện ích trong lĩnh vực CQĐT tăng tính liên thông, kết nối giữa các phần mềm đã triển khai ở các giai đoạn trước. Bên cạnh tiến hành đánh giá các nội dung thí điểm về ĐTTM trên địa bàn TP VT.

Năm 2021:

- Xây dựng dịch vụ xác thực một lần Single Sign On (SSO)

Mô tả: Dịch vụ xác thực một lần SSO sẽ cho phép người dùng chỉ cần đăng nhập một lần tại một hệ thống/ứng dụng là có thể vào được các ứng dụng khác tạo ra rất nhiều tiện ích cho người sử dụng.

Quy mô triển khai: Toàn tỉnh

- Xây dựng hệ thống camera thông minh

Mô tả: Hệ thống giám sát tập trung, có khả năng phân tích hình ảnh thông minh (ứng dụng AI) để nhận dạng biển số xe, khuôn mặt, cảnh báo tai nạn, cảnh báo đám đông, phát hiện vi phạm luật giao thông,… Phần mềm xử lý có năng lực hỗ trợ lực lượng chuyên trách xử lý sự cố, hỗ trợ công tác điều tra tội phạm.

Quy mô: Giai đoạn 1 ưu tiên giám sát tại các cổng chính ra vào đô thị và các vị trí trọng yếu trên địa bàn TP VT.

- Đánh giá tổng kết mô hình thí điểm giai đoạn 2020, khảo sát ý kiến của tổ chức, doanh nghiệp, người dân

o Đánh giá kết quả về lý luận cũng như thực tiễn công tác thực thực hiện thì điểm giai đoạn 2020, nhận định được bài học kinh nghiệm và tổ chức phương án phát triển dịch vụ đô thị thông minh Tỉnh .

o Tổ chức hoạt động đánh giá tổng kết công tác triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn TP VT so sánh kết quả với các tỉnh/thành phố trong toàn quốc.

o Tổ chức khảo sát đánh giá; tổ chức hội thảo lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để đánh giá thực tiễn tác đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh.

-   Triển khai các giải pháp an toàn, an ninh tại các đơn vị Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Tiến hành nâng cấp tích hợp thêm các lĩnh vực mới vào Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

- Nâng cấp hạ tầng ICT (máy tính, thiết bị CNTT, hạ tầng mang) cho các Sở ban ngành, 8 UBND cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh hỗ trợ quá trình tác nghiệp của CBCC trong thời buổi chính quyền điện tử. Bên cạnh triển khai các giải pháp an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống dùng chung của Tỉnh kèm công tác đào tạo nguồn cán bộ công chức ứng cứu các sự cố an toàn an ninh. Thực hiện các chương trình số hóa hồ sơ, văn bản, tài liệu lưu trữ của tỉnh giai đoạn trước 2015.

- Mở rộng hệ thống truyền hình hội nghị đến tất cả Ủy ban nhân dân cấp xã đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành chính quyền ba cấp.

- Triển khai giải pháp phòng họp không giấy cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Ủy ban nhân dân cấp huyện, với mục tiêu đổi mới phương thức làm việc trên cơ sở dúng dụng mạnh mẽ CNTT hướng tới văn phòng không giấy tờ.

- Về lĩnh vực hỗ trợ công dân điện tử: tiến hành triển khai các điểm phát wifi miễn phí tại các điểm du lịch, nơi công cộng tại thành phố VT.

- Nông nghiệp: Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản tiêu biểu trên địa bàn các huyện có thế mạnh về nông nghiệp.

- Thực hiện các công tác tập huấn, đào tạo cho người dân và doanh nghiệp biết và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tuyên truyền về việc xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022:

- An ninh trật tự: Mở rộng giải pháp camera an ninh giám sát trật tự an toàn giao thông và xử phạt giao thông, camera nhận diện gương mặt trong trong giữ gìn trật tự xã hội.

- Y tế: Triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc quản lý hồ sơ, bệnh án điện tử

- Môi trường: Tiến hành xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường trên phạm vi toàn tỉnh một cách đồng bộ tiên tiến đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu về các chỉ số môi trường cơ bản hỗ trợ công tác giám sát môi trường, quản lý ô nhiễm.

- Triển khai hệ thống quản lý thông tin địa lý nền GIS dùng chung giai đoạn 1 hỗ trợ các Sở ban ngành có nền bản đồ số phục vụ số hóa thông tin hạ tầng quản lý của ngành.

- Xây dựng hệ thống quản lý đất đai hỗ trợ các nghiệp vụ cấp phép, tra cứu thông tin đất đai bao gồm các thuộc tính, dữ liệu không gian, GEO data,...

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng dụng các công nghệ mới (AI, BigData,...) phục vụ việc lập quy hoạch, dự báo các chỉ tiêu phát triển

- Tiến hành lắp đặt các màn hình leb công cộng giúp tuyên truyền các thông tin quan trọng, khẩn cấp đến người dân.

- Mở rộng hệ thống wifi công cộng tại các huyện, thị xã, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cấp bổ sung các lĩnh vực tích hợp vào trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết và tham gia quá trình xây dựng CQĐT và ĐTTM.

- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhầm cập nhật kiến thức mới của công cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

c. Giai đoạn 2023-2025

Năm 2023

- Mở rộng các dự án thuộc lĩnh vực chính quyền điện tử, y tế, giáo dục, du lịch đã triển khai trong giai đoạn trước trên quy mô toàn tỉnh.

- Tiến hành xây dựng hệ thống dữ liệu mở (Open data) cung cấp cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, cung cấp API để doanh nghiệp sử dụng phát triển ứng dụng phục vụ xã hội.

- Nông nghiệp: Thí điểm triển khai ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp lựa chọn một vài trang trại thí điểm theo thế mạnh của địa phương.

- An ninh trật tự: Mở rộng tính năng phân tích, nhận diện, cảnh báo của hệ thống camera giám sát với các nghiệp vụ điều hành an ninh trật tự;

- Giáo dục: Ứng dụng công nghệ Blockchain trong việc quản lý hồ sơ học tập của học sinh trung học.

- Y tế: Xây dựng hệ thống thông tin ngành y tế tích hợp CSDL ngành y tế thành một CSDL tập trung duy nhất trên địa bàn tỉnh phục quản lý, tra cứu, thống kê.

- Lao động, việc làm: Xây dựng CSDL dùng chung cho ngành lao động, việc làm.

- Môi trường: tiếp tục mở rộng mạng lưới quan trắc, hệ thống GIS và xây dựng hệ thống CSDL ngành môi trường; mở rộng hệ thống quản lý thông tin đất đai.

- Tiếp tục công tác số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ giai đoạn 2 (2015-2020) của tỉnh.

Năm 2024-2025

- Mở rộng hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế, xã hội, phân tích dữ liệu lớn, dự báo trong trung tâm điều hành đô thị thông minh; dữ liệu mở (Open Data).

- Nông nghiệp: tiếp tục ứng dụng IoT trong nông nghiệp mở rộng quy mô phạm vi ứng dụng trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Triển khai xây dựng các điểm du lịch thông minh ứng dụng các công nghệ 4.0 để phát triển, trang bị cho các điểm du lịch.

- Triển khai các giải pháp thông minh các các bệnh viện, cơ sở y tế: ứng dụng các công nghệ thông minh (AI), camera thông minh,...

- Ứng dụng các công nghệ mới vào quản lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tăng cường cập nhật công tác an toàn thông tin với các hệ thống dùng chung, hệ thống mạng tại các đơn vị sở, ban, ngành.

- Triển khai các giải pháp thông minh trong lĩnh vực đô thị như đèn thông minh,...

- Ứng dụng Big data tiến hành khai khoáng dữ liệu tại các lĩnh vực cung cấp thông tin cho các hệ thống hỗ trợ ra quyết định.

- Nâng cấp Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh và ứng dụng tương tác với người dân.

# PHẦN 8: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN

## I. Hiệu quả

### Về quản lý và điều hành

- CQĐT, ĐTTM với hạ tầng hiện đại trên nền tảng điện toán đám
mây, các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nguồn nhân lực đủ
mạnh để quản lý, vận hành… góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền
hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ công dân, doanh
nghiệp tốt hơn. Điều này không chỉ đưa Tỉnh  trở thành một trong những tỉnh đi tiên phong tại Việt Nam trong việc xây dựng đô thị thông minh, mà đồng thời với các giải pháp về trí tuệ nhân tạo trong xử lý, phân tích dữ liệu lớn, dự báo xu thế trên nền tảng điện toán đám mây, việc quản lý, điều hành và ra quyết định sẽ hướng tới mô hình quản trị thông minh – là yếu tố cơ bản nhất của đô thị thông minh.

- Các cấp, các ngành của Tỉnh trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, việc làm, du lịch… ứng dụng CNTT xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hiện đại, hiệu quả góp phần nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành các ngành, lĩnh vực và góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

- Công tác điều hành quản lý của đô thị thông minh sẽ nâng cao năng lực quản lý điều hành và một số các mặt sau:

- Cho phép tiếp nhận và xử lý khối lượng thông tin rất lớn (thông tin hiện tại, thời gian thực, thông tin quá khứ, thông tin dự báo về các yếu tố đầu vào, nhiều loại thông tin liên quan đến đối tượng) để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định chính xác và kịp thời.

- Cho phép dự báo dài hạn hơn, toàn diện hơn, độ chính xác cao hơn (dự báo được tương tác giữa nhiều đầu vào khác nhau liên quan đến hành vi của đối tượng quản lý, dự báo được kết quả sau nhiều vòng tương tác). Từ đó đề ra được các giải pháp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực con người, hạ tầng, vốn … của Tỉnh

### Về mặt kinh tế

- Với việc xây dựng các hệ thống thông tin thông minh cùng với các giải pháp đồng bộ, doanh nghiệp và người dân được cung cấp môi trường phát triển ngày càng tiện ích, ưu việt; công dân, doanh nghiệp được sử dụng các dịch vụ trên mạng ở các cấp độ khác nhau và được cung cấp thông tin một cách minh
bạch, thuận lợi, kịp thời... góp phần giảm thiểu thời gian, công sức trong giao
dịch hành chính với chính quyền, từ đó đem lại năng suất lao động, hiệu quả
cao trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và người dân.

- Hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị của tỉnh được xây dựng, hiện đại hóa và các ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, văn hóa, doanh nghiệp… sẽ góp phần giảm thiểu công sức con người, hướng đến phát triển kinh tế và xã hội.

### Về xã hội

- Việc ứng dụng các công nghệ mới trong xã hội ngày càng sâu rộng với xu hướng phát triển chung của thế giới chính là đáp ứng quy luật cung - cầu, phù hợp với các xu thế công nghệ tất yếu trên thế giới. Điều này sẽ giúp hiện đại hóa hạ tầng cơ sở trong các ngành, lĩnh vực góp phần đưa các ngành trở nên hiện đại, đồng bộ và bền vững hơn, phục vụ con người hiệu quả hơn.

- Việc ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực đặc biệt là chính quyền điện tử, an ninh trật tự sẽ góp phần cung cấp dịch vụ, cũng là các kênh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay xây dựng đô thị thông minh.

- Người dân, du khách được tiếp cận các dịch vụ chất lượng theo công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các ngành giáo dục, y tế, giao thông, du lịch… theo hướng tiện ích mang lại cho người dân một cuộc sống thoải mái. Ngoài ra người dân cũng có các cơ hội để tương tác với chính quyền nhiều hơn, chính quyền minh bạch và gần dân hơn. Với hạ tầng và các ứng dụng thông minh được áp dụng vào mọi mặt của đời sống, các cấp chính quyền có hệ thống cơ sở dữ liệu được phân tích toàn diện trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp chính quyền đưa ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả cho sự phát triển bền vững của địa phương.

## II. Đánh giá rủi ro

### Về công nghệ, giải pháp kỹ thuật

Rủi ro của dự án về mặt công nghệ, giải pháp kỹ thuật sẽ cần tính đến cả hai khía cạnh, đó là sự thay đổi của CNTT và sự thay đổi của công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng. Đồng thời các rủi ro còn có thể đến do những yếu tố về giải pháp thiết kế khi không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu phân tích kỹ lưỡng quy trình xử lý nghiệp vụ, hoặc không đặt dự án trong một thiết kế tổng thể dẫn đến khi triển khai thiếu các yếu tố đồng bộ, đảm bảo sự thành công của dự án, …

Để hạn chế những rủi ro về công nghệ và giải pháp kỹ thuật, cần lưu ý các yếu tố sau:

- Dự án cần được thiết kế bởi hai nhóm chuyên gia am hiểu về CNTT và chuyên ngành ứng dụng, đặc biệt khi thiết kế cần tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, phân tích kỹ lưỡng quy trình xử lý nghiệp vụ;

- Thiết kế Dự án cần đặt trong hệ thống tổng thể, tính đến các yếu tố đồng bộ, đến sự tác động và kế thừa kết quả các dự án khác liên quan;

- Khâu thiết kế phần mềm phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn mà khách hàng đề ra.

- Thời gian thiết kế và triển khai dự án cần diễn ra nhanh chóng, thông thường nên kết thúc triển khai các dự án thành phố thông minh trong vòng 1 năm.

- Lựa chọn phương án thuê dịch vụ cũng là một biện pháp hạn chế rủi ro, những thay đổi về công nghệ sẽ được nhà cung cấp khắc phục từ sự nâng cấp và chuyển dịch đối tượng sử dụng.

### Do cơ cấu tổ chức và cơ chế chính sách

Việc triển khai Dự án CQĐT & ĐTTM sẽ dẫn đến những thay đổi nhất định trong cơ cấu tổ chức như thay đổi cách thức xử lý công việc đối với bộ phận tiếp nhận vận hành, thay đổi hành vi và những cảm nhận của bộ phận hưởng thụ kết quả dự án. Điều này cần phải được tính đến những yếu tố tác động của dự án trước khi bắt đầu triển khai dự án để có những chuẩn bị kịp thời, cũng như trong quá trình triển khai và khi kết thúc triển khai, cần có những đào tạo nhận thức đối với từng đối tượng cụ thể.

Khi triển khai CQĐT & ĐTTM, áp dụng công nghệ tự động hiện đại vào nó sẽ làm thay đổi quy trình, thói quen, tính kỷ luật, do đó rất cần các cơ chế chính sách đồng bộ đi kèm. Nếu thiếu sự đồng bộ giữa cơ chế, chính sách thì hệ thống sẽ không phát huy được hiệu quả đầu tư.

### Về tài chính

Việc xây dựng CQĐT & ĐTTM gặp phải rủi ro về tài chính do thiếu ngân sách, chi phí, phương tiện đầu tư cho dự án. Điều này dẫn tới việc kéo dài thời gian chuẩn bị cũng như triển khai dự án, gây ra nhiều hệ lụy liên quan như phải điều chỉnh công nghệ, thiết kế lại hệ thống.

Vì vậy các dự án xây dựng CQĐT & ĐTTM cần được cân nhắc kỹ lưỡng về nguồn lực tài chính, bao gồm cả nguồn lực ngân sách và huy động từ xã hội, xây dựng phương án tài chính đảm bảo trước khi bước vào giai đoạn triển khai dự án.

### Về nhân lực

Trong triển khai dự án CQĐT & ĐTTM cần đảm bảo hai loại nhân lực đó là nhân lực trực tiếp triển khai dự án (thông thường là Nhà thầu được lựa chọn thông qua đấu thầu) và nhân lực tiếp nhận và vận hành hệ thống sau khi được chuyển giao công nghệ. Đối với nhân lực Nhà thầu cũng cần lưu ý hai loại nhân lực đó là nhân lực CNTT và nhân lực chuyên ngành (thông thường phải là các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực), điều này cần được đề cập trong hồ sơ mời thầu về điều kiện nhân lực đáp ứng, bên cạnh đó đơn vị tiếp nhận dự án cần có sự chuẩn bị về nhân lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Những yếu tố rủi ro về nhân lực có thể được giảm nhẹ nếu lựa chọn phương án triển khai dự án CQĐT & ĐTTM theo hình thức thuê ngoài dịch vụ, khi đó đơn vị hầu như không phải đảm bảo nhiều về nhân lực công nghệ thông tin để vận hành hệ thống, chỉ cần nhân lực tiếp nhận hệ thống với vai trò là người khai thác sử dụng.

Mặt khác khi triển khai thực hiện dự án cũng phải phòng ngừa tình trạng có hạ tầng hiện đại, có cơ sở dữ liệu, có thông tin, song chất lượng cơ sở dữ liệu thiếu độ tin cậy cao, không sử dụng được hoặc khai thác sử dụng kém hiệu quả do không có cơ chế vận hành, không đảm bảo nguồn lực hoặc nếu nguồn số liệu đầu vào không tốt, không tin cậy được thì không thể xây dựng cơ sở dữ liệu tốt. Do vậy, cần đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực đủ tốt để có thể quản lý, vận hành các hệ thống. Đồng thời, cần phải tính toán đến khâu thu thập số liệu từ các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, người dân sao cho kịp thời, chính xác và sử dụng được; điều này cũng tốn kém khá nhiều nhân lực và kinh phí để thực hiện. Ngoài ra cũng cần phải tính đến việc rà soát sửa đổi chính sách, vận hành thu thập thông tin từ các cơ quan, đơn vị có liên quan.

# PHẦN 9: XÂY DỰNG TIÊU CHÍ CQĐT VÀ ĐTTM TỈNH GIAI ĐOẠN 2020-2025

# I. Xây dựng tiêu chí CQĐT Tỉnh

Công văn số 2342/QĐ-BTTTT ngày 18/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước với mục đích đánh giá thực trạng mức độ ứng dụng CNTT và xây dựng chính phủ điện tử.

Công văn số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ CQĐT cấp huyện và cấp xã.

Căn cứ nội dung hướng dẫn Tỉnh  sẽ đưa ra các tiêu chí đánh giá xây dựng chính quyền điện tử trong 6 hạng mục phân rã thành các nhóm chỉ tiêu chính như sau:

- Hạng mục 1: Hạ tầng kỹ thuật CNTT

  - Trang bị máy tính cho CBCCVC tại các CQNN của tỉnh

  - Cài phần mềm diệt virus bản quyền có trả phí

  - Mạng cục bộ (LAN)

  - Mạng truyền số liệu chuyên dùng

  - Phòng họp trực tuyến

  - Thiết bị CNTT: máy tính, máy in, máy scan, điện thoại,...

- Hạng mục 2: Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan

  - Hệ thống thư điện tử

  - Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

  - Chữ ký số

  - Các ứng dụng đã triển khai (ứng dụng cơ bản, LGSP, ứng dụng chuyên ngành)

- Hạng mục 3: Cổng thông tin điện tử có các mục nội dung cơ bản như sau

  - Thông tin giới thiệu

  - Thông tin chỉ đọa điều hành

  - Thông tin tuyên truyền

  - Thông tin chiến lực, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương

  - Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

  - Công báo điện tử

  - Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư

  - Thông tin về dịch vụ công trực tuyến

  - Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

  - Thông tin báo cáo, thống kê

  - Tin tức, sự kiện

  - Thông tin tiếng nước ngoài

  - Công bố quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của Thông tư 25/2010/TT-BTTTT

  - Có tích hợp cổng thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn của tỉnh

  - Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm phát luật

  - Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ người dân, doanh nghiệp

  - Đầy đủ câu hỏi, trả lời trong mục Trao đổi – Hỏi đáp

  - Chức năng hỗ trợ người khuyết tật

  - Sử dụng cộng cụ đa phương tiện

  - Hỗ trợ trên thiết bị di động

  - Cho phép đánh giá xếp hạng một số nội dung cung cấp

  - Cho phép tìm kiếm, tra cứu, đánh giá, theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công mức độ 3 trở lên

  - Cho phép tìm kiếm, tải văn bản quy phạm pháp luật

  - Đánh giá chất lượng phục vụ của từng cơ quan chuyên môn

- Hạng mục 4: Cung cấp dịch vụ công

  - Cung cấp thông tin về: tổng số dịch vụ hành chính công, số lượng dịch vụ công trực tuyến tại mỗi mức độ

  - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: số lượng, tỉ lệ dịch vụ công mức độ 3/ tổng số thủ tục hành chính

  - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: số lượng, tỉ lệ dịch vụ công mức độ 4/ tổng số thủ tục hành chính

  - Liên thông dịch vụ công giữa các cấp: tỉnh, huyện, xã

  - Liên thông dịch vụ công giữa các ngành

  - Tỷ lệ Website, Portal cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh sử dụng giao thức https trên tổng số Website, Portal cung cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Tỉnh

- Hạng mục 5: Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT

  - Ban hành kiến trúc CQĐT của tỉnh

  - Các kế hoạch và báo cáo ứng dụng CNTT ngắn hạn và trung hạn

  - Có Ban chỉ đọa ứng dụng CNTT

  - Các quy chế, quy định về trao đổi văn bản

  - Quy chế đảm bảo ATTT

  - Quy chế quản lý, vận hành các ứng dụng CNTT: thư điện tử, quản lý văn bản điều hành, cổng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số,...

  - Ban hành danh sách mã định danh

  - Chính sách thúc đấy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, truy trình tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  - Ban hành các văn bản gắn giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính

  - Ban hành các văn bản liên quan đến quy định kỹ thuật, phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn để hướng dẫn kết nối giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

  - Thực hiện việc gửi các báo cáo về ứng dụng CNTT và phát triển chính phủ điện tử

  - Các văn bản khác liên qua đến ứng dụng CNTT

- Hạng mục 6: Nhân lực cho ứng dụng CNTT

  - CBCCVC chuyên trách CNTT

  - Kỹ năng ứng dụng CNTT của CBCCVC

  - Đào tạo CNTT

# II. Xây dựng tiêu chí đánh giá ĐTTM Tỉnh

Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (phiên bản 1.0). Bộ chỉ số này được đưa ra để đánh giá mức độ “thông minh hóa” các hoạt động của đô thị theo định hướng và mục tiêu phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Bộ chỉ số mang tính phổ quát, bao gồm các chỉ số cơ bản nhất cho ĐTTM ở Việt Nam tập trung theo hướng đẩy mạnh ứng dụng ICT trong các hoạt động của đô thị. Tỉnhsẽ căn cứ trên cơ sở kiến trúc và cấu trúc của Bộ chỉ số này để xây dựng bộ chỉ số ĐTTM theo các mục tiêu, lĩnh vực trọng tâm và đặc thù của Tỉnh.

Kiến trúc Bộ chỉ số KPI ĐTTM Tỉnhbao gồm 3 lớp:

- Lớp 1: Lấy người dân làm trung tâm;

- Lớp 2: Hiệu quả trong hoạt động của CQĐT;

- Lớp 3: Định hướng và thúc đẩy của CQĐT.

Các lớp kiến trúc của bộ chỉ số KPI ĐTTM Tỉnhđược phân chia thành các Nhóm chỉ số chính sau:

- Lớp 1: Lấy người dân làm trung tâm:

  - Nhóm 1: Chính quyền chia sẻ thông tin;

  - Nhóm 2: Cảm nhận của người dân;

  - Nhóm 3: Hạ tầng cho người dân tham gia

- Lớp 2: Hiệu quả trong hoạt động của CQĐT:

  - Nhóm 1: Dịch vụ cho người dân;

  - Nhóm 2: Quản lý đô thị hiệu quả;

  - Nhóm 3: Bảo vệ môi trường.

- Lớp 3: Định hướng và thúc đẩy của CQĐT:

  - Nhóm 1: Hạ tầng thông tin;

  - Nhóm 2: Chính quyền đô thị mở và đổi mới sáng tạo;

  - Nhóm 3: An toàn thông tin;

  - Nhóm 4: Sự chuẩn bị của CQĐT cho ĐTTM.

Các nhóm chỉ số được chia thành các Phân nhóm và phân tách thành từng chỉ số cụ thể. Các chỉ số KPI ĐTTM Tỉnh  giai đoạn 2010-2025 được tổng hợp trong Phụ lục 1.

# PHẦN 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## I. Tổ chức thực hiện

### Cơ cấu tổ chức triển khai Đề án

Việc thực hiện Đề án cần có sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Tỉnh và có sự tham gia đầy đủ của các Sở ban ngành liên quan, cũng như có một đơn vị thường trực thay mặt cho UBND trực tiếp theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các dự án.  Đối với các vấn đề có phạm vi bao trùm nhiều lĩnh vực như Khung công nghệ ICT và các tiêu chuẩn kiến trúc, công nghệ cho các giải pháp đô thị thông minh cũng cần có bộ phận giám sát và đảm bảo tuân thủ.

Đề xuất mô hình tổ chức thực hiện đề án

Sau khi Đề án được phê duyệt và bước vào giai đoạn triển khai, Tỉnh xem xét phê duyệt cơ cấu tổ chức dưới đây.  Cơ cấu tổ chức quản trị Đề án được tham khảo theo mô hình tiêu chuẩn trên thế giới về quản trị danh mục dự án của Viện quản trị dự án PMI (được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh) như sau:

Hình 5. Đề xuất cơ cấu tổ chức triển khai thực hiện Đề án

Ban Điều hành Đề án

Ủy ban nhân dân Tỉnh đóng vai trò là Ban Điều hành Đề án, trực tiếp quản lý, điều hành việc triển khai Đề án và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo về chất lượng và tiến độ của các công việc. Ban Điều hành sẽ quản lý, giám sát thường xuyên việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

Trưởng Ban Điều hành là Chủ tịch UBND Tỉnh. Một Phó Chủ tịch UBND Tỉnh giữ vai trò Phó Ban thường trực. Thành viên Ban Điều hành là Giám đốc các Sở, ban, ngành và trưởng các đơn vị liên quan.

Các hoạt động chính của Ban Điều hành Đề án bao gồm:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm của Đề án;

- Xem xét, quyết định mức độ ưu tiên của các dự án trong Đề án;

- Quyết định phân bổ nguồn lực cho các dự án theo mức độ ưu tiên;

- Xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, các ràng buộc, phụ thuộc giữa các dự án thuộc nhiều lĩnh vực (ví dụ như các ràng buộc, phụ thuộc giữa dự án thuộc lĩnh vực giao thông với dự án thuộc lĩnh vực an ninh trật tự; ràng buộc, phụ thuộc giữa dự án thuộc lĩnh vực môi trường với các dự án hạ tầng ICT);

- Đảm bảo các dự án trong khuôn khổ Đề án được thực hiện một cách nhịp nhàng, được phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc chung, đảm bảo được những mối liên hệ phụ thuộc giữa các dự án, qua đó tránh được tình trạng các dự án của từng lĩnh vực được thực hiện riêng rẽ theo những cách thức và nguyên tắc khác nhau và không có sự chia sẻ về nguồn lực;

- Tổ chức việc rà soát định kỳ các nội dung của Đề án và cập nhật, bổ sung vào Đề án các nội dung theo tình hình mới. Ví dụ, hàng năm Ban Điều hành sẽ tiến hành rà soát danh mục các dự án trong khuôn khổ Đề án, bổ sung các dự án theo theo nhu cầu phát sinh của Tỉnh, điều chỉnh lộ trình thực hiện một số dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế, hoặc đánh giá lại mức độ ưu tiên của các dự án.

Các sở, ban, ngành

Giám đốc các Sở ban ngành chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND Tỉnh về việc thực hiện các dự án trong lĩnh vực do Sở ban ngành phụ trách.  Trên cơ sở các nội dung mang tính định hướng trong Đề án, các Sở ban ngành lập kế hoạch triển khai cụ thể cho các dự án trong phạm vi trách nhiệm được phân giao và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

Các Sở ban ngành có trách nhiệm báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) với Ban Điều hành Đề án về tiến độ, chất lượng, kết quả triển khai các dự án. Các Sở ban ngành sẽ làm việc trực tiếp và thường xuyên với Bộ phận thường trực để trao đổi các thông tin về tình hình triển khai các dự án và cùng nhau giải quyết các vấn đề phát sinh.

Các tổ triển khai dự án tại Sở ban ngành có nhiệm vụ thực hiện các công việc cụ thể của dự án như:

- Quản lý tiến độ, chất lượng ở cấp độ dự án

- Xây dựng các yêu cầu kĩ thuật, nghiệp vụ chi tiết của dự án

- Xử lý các vấn đề kĩ thuật và nghiệp vụ của dự án

- Làm việc trực tiếp với các đơn vị cung cấp giải pháp, các đơn vị triển khai

Các tổ triển khai dự án cần áp dụng các phương pháp luận và công cụ chuyên nghiệp về quản trị dự án, được đào tạo bài bản về quản trị dự án theo các tiêu chuẩn tiên tiến hiện nay trên thế giới (như PMI hay PRINCE2).

Bộ phận thường trực

Bộ phận thường trực là Sở Thông tin và Truyền thông, thay mặt cho Ủy ban nhân dân Tỉnh trực tiếp quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động triển khai Đề án để đảm bảo tuân thủ các nội dung công việc, lộ trình và kết quả đã đề ra trong Đề án.

Thành viên Bộ phận thường trực là các cán bộ có kinh nghiệm về quản lý, giám sát, điều phối dự án ICT, được đào tạo một cách bài bản về các phương pháp luận, quy trình, công cụ chuyên nghiệp theo các tiêu chuẩn trên thế giới (như PMI hay PRINCE2).  Hoạt động của Bộ phận thường trực nên tham khảo cách thức tổ chức trên thế giới về Văn phòng quản trị danh mục dự án PMO (Portfolio Management Office).

Các hoạt động chính của Bộ phận thường trực bao gồm:

- Theo dõi, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện Đề án theo các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch, phạm vi… đã được phê duyệt và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Điều hành Đề án;

- Hỗ trợ các Sở ban ngành trong việc xác định mức độ ưu tiên của các dự án thuộc những lĩnh vực khác nhau và trình Ban Điều hành xem xét, phê duyệt;

- Phối hợp với các Sở ban ngành xây dựng kế hoạch triển khai, nhu cầu nguồn lực cho các dự án và trình Ban Điều hành xem xét, phê duyệt;

- Chủ động xác định và theo dõi, giám sát các liên hệ, ràng buộc, phụ thuộc giữa các dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau (ví dụ như các ràng buộc, phụ thuộc giữa dự án thuộc lĩnh vực giao thông với dự án thuộc lĩnh vực an ninh trật tự; ràng buộc, phụ thuộc giữa dự án thuộc lĩnh vực môi trường với các dự án hạ tầng ICT);

- Phối hợp với các Sở ban ngành liên quan giải quyết những xung đột giữa các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khi có phát sinh;

- Theo dõi, giám sát tình hình triển khai các dự án trọng điểm, làm việc thường xuyên cùng các Sở ban ngành để nắm bắt tình hình về tiến độ, kết quả thực hiện các dự án trọng điểm;

- Chủ động phối hợp cùng các Sở ban ngành để giải quyết các vấn đề nảy sinh, trong trường hợp không giải quyết được báo cáo lên Ban Điều hành xem xét quyết định;

- Theo dõi, giám sát để đảm bảo việc triển khai Đề án tại các Sở ban ngành tuân thủ các nguyên tắc, định hướng chung của toàn Tỉnh.

- Hỗ trợ, tư vấn cho các Sở ban ngành và các nhóm dự án về các kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp luận, biểu mẫu, công cụ quản trị dự án;

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Bộ phận thường trực, Tỉnh cần ban hành quy chế phối hợp cụ thể, rõ ràng giữa Bộ phận thường trực với các Sở ban ngành và các đơn vị có liên quan.

### Phân công nhiệm vụ cụ thể

Ủy ban nhân dân tỉnh

- Xem xét, quyết định về cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành Tỉnhvà các bên có liên quan để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bên, tránh tình trạng chồng chéo hoặc không rõ ràng về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.

- Quản lý tình hình triển khai Đề án tại Tỉnhqua sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Sở ban ngành. Xem xét và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

- Định kỳ hàng năm tổ chức rà soát, cập nhật Đề án để đảm bảo Đề án luôn bám sát theo nhu cầu, điều kiện thực tế của Tỉnh  ; tình hình triển khai các công việc cụ thể của Đề án; các chỉ đạo, định hướng mới của Đảng, Chính phủ; và các tiêu chuẩn, kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới. Các nội dung chính cần rà soát, cập nhật định kỳ hàng năm bao gồm: danh mục các dự án, mức độ ưu tiên của các dự án, lộ trình thực hiện dự án, kế hoạch triển khai cụ thể…

- Chỉ đạo các Sở ban ngành phối hợp với các đơn vị, địa phương được chọn, các đối tác triển khai các dự án hoàn thiện bộ tiêu chí đo lường, đánh giá hiệu quả xây dựng CQĐT & ĐTTM  (trên cơ sở các tiêu chí đề xuất trong Đề án này) và tiến hành đo lường, đánh giá hiệu quả thực hiện trên thực tế (chu kỳ đánh giá theo hằng năm).

Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan thường trực giúp việc cho Ủy ban nhân dân Tỉnh trong việc theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện Đề án; phối hợp với các Sở ban ngành và Tỉnhxây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho các dự án theo từng lĩnh vực.

- Là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh trong các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong quá trình xây dựng và phát triển CQĐT & ĐTTM  Tỉnh  .

- Chủ trì theo dõi, giám sát tình hình thực hiện nội dung Đề án, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu). Chủ trì tổ chức sơ kết hàng năm thực hiện Đề án để rút kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện.

- Chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Đề án và phối hợp với các Sở ban ngành và Tỉnhtìm phương án giải quyết, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền. Đề xuất các cơ chế chính sách cần thiết thúc đẩy thực hiện Đề án.

- Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện đề án phát triển CQĐT & ĐTTM, chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh cân đối kinh phí từ các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn huy động, xã hội hóa … cho hoạt động phát triển CQĐT & ĐTTM  trên địa bàn theo đề án và khả năng thực tế.

- Chủ trì tham mưu các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển ICT trong xây dựng CQĐT & ĐTTM trình Tỉnh Ủy, Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì tham mưu các tiêu chuẩn, quy định về công nghệ cho các dự án ICT cho CQĐT & ĐTTM, đảm bảo khả năng kết nối hệ thống, chia sẻ dữ liệu, dùng chung hạ tầng, hướng dẫn các Sở ban ngành thực hiện và giám sát các dự án, giải pháp để đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định đã ban hành.

- Tăng cường mối quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và sự hỗ trợ, tăng cường năng lực quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện đề án.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai trên địa bàn các nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ, đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ cho cán bộ công chức phục vụ cho vận hành CQĐT & ĐTTM .

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực xây dựng CQĐT & ĐTTM  trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn hợp pháp đảm bảo triển khai thực hiện các dự án theo quy định Luật Đầu tư công.

- Căn cứ Đề án được duyệt, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn cho các hoạt động đầu tư phát triển CQĐT & ĐTTM .

Sở Tài chính

- Căn cứ Đề án được duyệt, dự toán hàng năm của các ngành và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí kinh phí trong kế hoạch ngân sách hàng năm để thực hiện các hoạt động phát triển CQĐT & ĐTTM  trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ Đề án được duyệt, khả năng cân đối ngân sách tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động phát triển CQĐT & ĐTTM .

Các sở, ban, ngành, địa phương

- Mỗi Sở ban ngành có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các dự án thuộc lĩnh vực quản lý căn cứ trên đề xuất trong bản Đề án này. Ngoài ra, các Sở ban ngành có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các dự án liên quan đến nhiều Sở ban ngành, các dự án về nền tảng công nghệ dùng chung của toàn Tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm cho từng hạng mục công việc được phân giao, xác định quy mô, phạm vi, nhu cầu nguồn lực, giải pháp công nghệ, các bước thực hiện cụ thể trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát đội ngũ nhân lực ICT tham gia triển khai các dự án về cả số lượng và chất lượng, đề xuất kế hoạch, phương án bổ sung, phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc trong Đề án.

- Nghiên cứu các nguyên tắc định hướng áp dụng vào các hoạt động, dự án, đề xuất của đơn vị liên quan đến việc xây dựng CQĐT & ĐTTM, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng lộ trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo các lợi ích đến được với mọi tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức các nhóm triển khai dự án trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm thực hiện các dự án được phân giao và định kỳ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện.

- Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Đề án nói riêng và cho sự phát triển của Tỉnh  .

UBND thành phố: VT

-  Phối hợp với các sở, ngành triển khai mô hình thí điểm đô thị thông minh tại thành phố VT, phấn đấu đến năm 2025 thành phố VT trở thành đô thị thông minh của Việt Nam.

-  Xây dựng, phối hợp triển khai các ứng dụng thông minh trọng điểm trong các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp, an ninh trật tự, tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, giao thông vận tải…trên địa bàn thành phố để hướng tới phục vụ người dân tốt hơn, quản lý điều hành ĐTTM.

-  Ngoài các dự án trong Đề án, chủ động đề xuất đầu tư thêm hạ tầng, ứng dụng CNTT phục vụ cho thành phố thông minh.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tổ chức tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền, Sở ban ngành, đơn vị cung cấp dịch vụ tại Tỉnh liên quan đến công tác triển khai xây dựng đề án, góp ý để đảm bảo lợi ích đến được với mọi tầng lớp, đối tượng nhân dân, kể cả người dân thu nhập thấp, người già, khuyết tật.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tỉnh , Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể, hiệp hội khác

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng các tiện ích mà CQĐT và các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh mang lại.

- Đóng vai trò là cầu nối giữa người dân và các cấp chính quyền, tạo điều kiện để người dân tham gia và đóng góp ý kiến vào các chương trình, dự án xây dựng CQĐT & ĐTTM của tỉnh.

# Nguồn vốn thực hiện

Căn cứ pháp lý:

Quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 2378/qđ-btttt ngày 30 tháng 12 năm 2016 của bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông công bố định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Thông Tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/tt-btc ngày 18 tháng 01 năm 2016 của bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 về việc Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

### Giải pháp tài chính

Xây dựng CQĐT & ĐTTM không phải là một công việc ngắn hạn mà là một quá trình phức tạp, lâu dài trải rộng trên nhiều lĩnh vực có sự kết nối chặt chẽ lẫn nhau. Các nhà đầu tư và người dân đều nhận thấy sự rủi ro tương đối cao khi tham gia xây dựng CQĐT & ĐTTM, một dự án vô cùng mới mẻ với yêu cầu nguồn vốn lớn cho công nghệ cao. Nguồn ngân sách của Tỉnh là có hạn, phải chi tiêu cho rất nhiều lĩnh vực. Dự án CQĐT & ĐTTM thường kéo dài, thậm chí có thể bị trì hoãn, không thể thấy được lợi nhuận cụ thể về tài chính ngay trước mắt. Trong bối cảnh ngân sách Nhà nước cấp cũng như ngân sách Tỉnh là có giới hạn thì xây dựng CQĐT & ĐTTM cần huy động nhiều nguồn vốn tài trợ khác nhau.

Tổng kinh phí để thực hiện Đề án sẽ được xác định trên cơ sở kinh phí của từng đề án, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phần dưới đây sẽ giới thiệu một số giải pháp tài chính tiêu biểu mà Tỉnh có thể cân nhắc sử dụng để tài trợ cho các dự án CQĐT & ĐTTM kèm theo các ví dụ thực tiễn tại các thành phố trên thế giới.

Các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và của Tỉnh

Các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách của Tỉnh là một nguồn vốn quan trọng đóng góp cho nhu cầu xây dựng CQĐT & ĐTTM .

Trên thế giới, một số thành phố sử dụng công cụ trái phiếu để có vốn đầu tư cho các dự án CQĐT & ĐTTM. Các loại trái phiếu phổ biến gồm có: Trái phiếu công ích, trái phiếu thu nhập, trái phiếu xanh (có mục đích sử dụng là để cấp vốn cho các dự án “xanh” hoặc liên quan đến bảo vệ môi trường). Mỹ, Nga, Ấn Độ, Thụy Điển là các quốc gia điển hình có nhiều kinh nghiệm trong việc phát hành trái phiếu để phát triển cơ sở hạ tầng thành phố hướng tới xây dựng CQĐT & ĐTTM.

Hợp tác công – tư (PPP):

PPP là hình thức hợp tác công - tư mà theo đó nhà nước cho phép tư nhân cùng tham gia đầu tư vào các dịch vụ hoặc công trình công cộng của nhà nước. Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Với mô hình PPP, Nhà nước sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân được khuyến khích cung cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ.  Đây là hình thức hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao, nó sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân vì tận dụng được nguồn lực tài chính và quản lý từ tư nhân, trong khi vẫn đảm bảo lợi ích cho người dân. Có năm hình thức PPP phổ biến trên thế giới hiện nay:

- Hình thức nhượng quyền khai thác (Franchise) là hình thức mà theo đó cơ sở hạ tầng được nhà nước xây dựng và sở hữu nhưng giao lại (thường là thông qua đấu giá) cho tư nhân vận hành và khai thác;

- Mô hình thiết kế - xây dựng - tài trợ - vận hành DBFO (Design- Build - Finance - Operate), khu vực tư nhân sẽ đứng ra xây dựng, tài trợ  và vận hành công trình nhưng nó vẫn thuộc sở hữu nhà nước;

- Mô hình xây dựng - vận hành - chuyển giao BOT (Build - Operate - Transfer) là mô hình mà ở đó công ty thực hiện dự án sẽ đứng ra xây dựng và vận hành công trình trong một thời gian nhất định sau đó chuyển giao toàn bộ cho nhà nước. Mô hình này khá phổ biến ở Việt Nam;

- Mô hình BTO (xây dựng - chuyển giao - vận hành), quyền sở hữu cơ sở hạ tầng được chuyển giao ngay cho nhà nước sau khi xây dựng xong, nhưng công ty thực hiện dự án vẫn giữ quyền khai thác công trình;

- Mô hình xây dựng - sở hữu - vận hành BOO (Build - Own - Operate). Ở mô hình này, công ty thực hiện dự án sẽ đứng ra xây dựng công trình, sở hữu và vận hành nó. Mô hình BOO rất phổ biến đối với các nhà máy điện cả ở Việt Nam và trên thế giới.

Thuê hạ tầng, dịch vụ CNTT từ các doanh nghiệp:

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác…

Việc thuê dịch vụ giúp cơ quan nhà nước không phải đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng, không phải tăng biên chế mà vẫn có được dịch vụ chuyên nghiệp và công nghệ luôn cập nhật.

Việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được thực hiện theo các nguyên tắc như nâng cao hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước. Trong trường hợp khả thi, tiếp tục khai thác tối đa hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm, phần cứng, thông tin, dữ liệu đã có; xem xét áp dụng hình thức thuê dịch vụ tập trung trong phạm vi của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các dịch vụ công nghệ thông tin có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều cơ quan, đơn vị cùng có nhu cầu sử dụng; thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ và phần mềm được đặt hàng riêng để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ (nếu có) là tài sản thuộc sở hữu của bên thuê.

Một trong những kinh nghiệm áp dụng phương pháp thuê hạ tầng dịch vụ CNTT từ các doanh nghiệp phải kể đến Auckland. Auckland được xếp hạng là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới, nhưng với dân số 1,4 triệu người, thành phố cần phải nâng cấp mạng lưới giao thông. Auckland đã hợp tác với đối tác là một tập đoàn công nghệ lớn để thiết kế một kế hoạch cải thiện chiến lược và tung ra các dịch vụ mới. Thành phố bắt đầu bằng cách củng cố và chuẩn hóa cơ sở hạ tầng cốt lõi để tối thiểu hóa chi phí điều hành. Sau đó họ xây dựng một loạt các ứng dụng dựa trên web giúp công dân có quyền kiểm soát nhu cầu giao thông của họ, khiến cho Auckland ngày càng đáng sống hơn. Việc phát triển các ứng dụng và dịch vụ CNTT không chỉ giúp cải thiện dịch vụ giao thông của thành phố mà còn tối đa hóa doanh thu từ việc cho thuê tài sản, dịch vụ. Hay như trường hợp của Estonia, một tập đoàn công nghệ lớn đã giúp thành phố xây dựng một chính phủ điện tử dựa trên những ứng dụng điện toán đám mây để người dân có thể cập nhật các thông tin ở bất kỳ đâu, tự quản lý chính quyền cho riêng mình, mọi giao dịch trên giấy là gần như không cần thiết, mọi người dân đều sử dụng các dịch vụ số. Tóm lại, các hoạt động này liên quan tới hình thức chính quyền như là một dịch vụ (Government as a service).

Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước thuê ngoài dịch vụ CNTT vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế bởi các vướng mắc trong cơ chế thực hiện. Một số khó khăn chủ yếu gồm có:

-  Chưa có danh mục chi tiết các hoạt động ứng dụng, dịch vụ CNTT phải thuê, khuyến khích thuê;

-  Chưa có hướng dẫn tiêu chí thuyết minh tính hiệu quả giữa việc thuê dịch vụ so với đầu tư, mua sắm;

-  Khó khăn về cách thức theo dõi chất lượng dịch vụ bởi việc thuê dịch vụ phải phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ;

-  Chưa có quy định cụ thể đối với một số chi phí, xác định giá thuê;

-  Khó khăn về nguồn kinh phí cho việc thuê dịch vụ CNTT.

Tỉnh cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 73/2019/NĐ-CP, từ đó thúc đẩy việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin, góp phần tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án đô thị thông minh.

Thu phí người sử dụng:

Một ví dụ là chính quyền tỉnh, thành phố sẽ thu phí những người sử dụng các tiện ích của CQĐT & ĐTTM, tương tự như việc thu phí xe ô tô chạy trên đường cao tốc, thu phí đỗ xe… Phí sử dụng cho phép tỉnh, thành phố và các cơ quan pháp lý địa phương khác có thể dùng để trang trải các chi phí liên quan đến việc phát triển các dịch vụ và nâng cấp nhằm tăng chất lượng cuộc sống và dịch vụ. Cần lưu ý rằng phí sử dụng không phải là thuế, thuế là bắt buộc và hỗ trợ các hoạt động của chính quyền. Còn đối với phí sử dụng, nếu ngân sách càng thu được nhiều, cơ sở hạ tầng càng được nâng cấp. Các dịch vụ tra cứu thông tin, bãi đỗ xe thông minh, xe buýt nhanh BRT là những ví dụ về những sáng kiến của đô thị thông minh có thể tận dụng việc thu phí sử dụng để giúp chi trả cho dịch vụ.

Tuy nhiên, thu phí người sử dụng cần phải cân nhắc các lĩnh vực, thời điểm thu phí bởi không phải tất cả các công dân đều có thể chi trả, dễ gây ra thêm những thách thức trong việc thúc đẩy áp dụng các công nghệ thông minh.

Các nguồn vốn viện trợ nước ngoài (ODA, IMF, World Bank, ADB, USTDA...)

Nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng trong các dự án CQĐT & ĐTTM . Tháng 6/2016, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ra thông báo tăng số tiền tài trợ cho việc phát triển đô thị của Ấn Độ từ 2,6 tỷ USD lên 5 tỷ USD hàng năm bởi đây là quốc gia rất có tiềm năng phát triển CQĐT & ĐTTM .

Một số khuyến nghị về lựa chọn phương án tài chính cho các dự án, dịch vụ

Đề án đề xuất một số khuyến nghị cho Tỉnh để lựa chọn phương án tài chính cho các dự án, dịch vụ như sau:

- Đối với các dự án liên quan đến hạ tầng công nghệ (có chi phí đầu tư cao, công nghệ thay đổi nhanh) và đòi hỏi nhiều nguồn lực vận hành: Đề xuất Tỉnh nên thuê dịch vụ từ các doanh nghiệp để giảm chi phí đầu tư ban đầu và tránh bị lạc hậu về công nghệ.

- Đối với các dự án/dịch vụ có nguồn thu và ROI rõ ràng (kể cả dự án/dịch vụ công ích): Đề xuất Tỉnh nên xã hội hóa toàn phần hoặc chia theo khu vực để xã hội hóa. Điều này sẽ giúp tận dụng được nguồn lực của các doanh nghiệp tư nhân cũng như tạo môi trường cạnh tranh, giúp người dân nhận được các dịch vụ chất lượng hơn và giúp phát triển kinh tế.

- Đối với các dự án/Dịch vụ có ROI không rõ ràng, chưa có cơ chế về nguồn thu:  Đề xuất Tỉnh có thể áp dụng hình thức PPP, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vận hành (ví dụ đổi đất lấy dịch vụ), hoặc Nhà nước chủ động xây dựng các cơ chế về nguồn thu (ví dụ như thu phí bảo vệ môi trường từ các doanh nghiệp sản xuất để đầu tư vận hành hệ thống quan trắc môi trường) và tự thực hiện.

- Đối với các hệ thống có nhu cầu sử dụng lâu dài, là tài sản của Tỉnh, liên quan đến an ninh, dữ liệu cần bảo mật, các dịch vụ không thể tạo nguồn thu: Đề xuất Tỉnh tự đầu tư vận hành với quy mô phù hợp, vừa phải.

### Kinh phí dự kiến

Tổng kinh phí của Đề án là: 363.3 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí đã cấp năm 2020: 23.8 tỷ đồng.

Tổng kinh phí trong giai đoạn 2021-2025: 339.5 tỷ đồng.

PHẦN 11: KẾT LUẬN

Đánh giá trên nhiều phương diện từ định hướng phát triển, hiện trạng, nhu cầu của các đơn vị của Tỉnh  ; tính phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước; và xu hướng chung trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đề án đã xác định xây dựng CQĐT & ĐTTM  cho Tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, việc triển khai CQĐT & ĐTTM  là một quá trình phức tạp, dài hạn đòi hỏi sự tham gia của nhiều thành phần xã hội, nhiều lực lượng chuyên trách, đòi hỏi sự đồng lòng và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Tỉnh  . Đề án đề xuất thực hiện trước các giải pháp công nghệ cho phát triển ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp, du lịch,… Ngoài ra, để tận dụng tối đa hạ tầng chung của Tỉnh trong khi triển khai các nhóm giải pháp công nghệ cụ thể theo chuyên ngành, Tỉnh cần cân nhắc việc đầu tư vào hạ tầng ICT.

Sau khi đề ra các nội dung định hướng tổng thể cho việc xây dựng CQĐT & ĐTTM  tại Tỉnh , Đề án đã đề xuất lộ trình triển khai các giải pháp công nghệ trong giai đoạn 2020-2025, hướng đến 2030. Đồng thời, trong bối cảnh hiện nay, khi nguồn lực cả về tài chính và con người của Tỉnh còn hạn chế, Đề án đã đề xuất những đầu việc, giải pháp phi công nghệ để bổ trợ cho việc triển khai thực hiện. Các giải pháp về công nghệ và phi công nghệ trên sẽ hỗ trợ cho Tỉnh tập trung sử dụng tốt hơn các nguồn lực, cho phép triển khai các giải pháp mang tính tổng thể - liên ngành, tiến xa hơn là các khả năng dự báo, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo,... giúp giải quyết các vấn đề tổng thể của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của người dân trong việc xây dựng CQĐT & ĐTTM  và kiến tạo một mô hình Tỉnh phát triển bền vững.

Đề án đã đề xuất một phương pháp tiếp cận có tính linh hoạt cao, cho phép Tỉnh ưu tiên triển khai một số các dự án hạ tầng nền tảng với quy mô phù hợp (như hạ tầng điện toán đám mây cho các hệ thống giải pháp CQĐT & ĐTTM  sẽ triển khai cho 9 lĩnh vực ưu tiên). Một số các giải pháp thuộc các lĩnh vực có khả năng triển khai nhanh chóng và mang lại hiệu quả ngay trong giai đoạn ngắn hạn trước mắt 2020. Ở các bước tiếp theo, Tỉnh có thể lựa chọn triển khai theo từng chương trình, theo các lĩnh vực ưu tiên hoặc triển khai thí điểm cho địa bàn Tỉnh hoặc các khu vực khác trên địa bàn tỉnh, và tổ chức đánh giá chi tiết để xác định quy mô và kinh phí thực hiện.

Xu hướng triển khai xây dựng CQĐT & ĐTTM  là xu hướng tất yếu của bất kỳ đô thị nào trên thế giới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu, tạo ra một thế giới kết nối của vạn vật, tận dụng được sức mạnh tổng hợp của tất cả các nguồn dữ liệu nhằm giải quyết các vấn đề mà mô hình quản trị đô thị truyền thống không thể giải quyết được một cách hiệu quả. Việc triển khai xây dựng đô thị thông minh là giải pháp cần thiết để Tỉnh giải quyết các vấn đề đang vướng mắc, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế, hình thành nên một mô hình địa phương phát triển bền vững, đô thị hiện đại, kết nối chuẩn mực cho Tỉnh .

# PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ KPI CQĐT & ĐTTM

| Lớp | Nhóm | Phân nhóm | Tên chỉ số |
| --- | --- | --- | --- |
| Lấy người dân làm trung tâm (L1) | Chia sẻ thông tin và lắng nghe ý kiến của người dân (L1.N1) | Dân biết (L1.N1.PN1) | Tình hình công khai thông tin đô thị cho người dân (L1.N1.PN1.01) |
|  |  | Dân bàn (L1.N1.PN2) | Việc công khai kết quả phản ánh của người dân về hoạt động của CQĐT (L1.N1.PN1.02) |
|  |  | Dân kiểm tra giám sát (L1.N1.PN3) | Mức độ thường xuyên đánh giá sự hài lòng của người dân (L1.N1.PN1.03) |
|  | Tạo điều kiện cho người dân đô thị tham gia xây dựng ĐTTM (L1.N2) | Người dân tham gia phản hồi thông tin cho CQĐT (L1.N2.PN1) | Sự sẵn sàng hạ tầng giúp người dân tham gia phản hồi thông tin cho CQĐT (L1.N2.PN1.01) |
| Hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền đô thị (L2) | Dịch vụ tiện ích ĐTTM (L2.N1) | Dịch vụ công (L2.N1.PN1) | Tình hình sử dụng một mã điện tử trong các dịch vụ hành chính công (L2.N1.PN1.01) |
|  |  |  | Mức độ ứng dụng ICT trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến (L2.N1.PN1.02) |
|  |  |  | Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính ứng dụng ICT (L2.N1.PN1.03) |
|  |  | Dịch vụ Y tế (L2.N1.PN2) | Tình hình sử dụng bệnh án điện tử (L2.N1.PN2.01) |
|  |  |  | Tình hình ứng dụng ICT trong đăng ký khám chữa bệnh (L2.N1.PN2.02) |
|  |  | Dịch vụ Giáo dục (L2.N1.PN3) | Tình hình phổ cập lớp học đa phương tiện tại trường học (L2.N1.PN3.01) |
|  |  |  | Tình hình ứng dụng ICT trong kết nối gia đình và nhà trường (L2.N1.PN3.02) |
|  |  | Dịch vụ việc làm (L2.N1.PN4) | Tình hình phổ biến thông tin việc làm (L2.N1.PN4.01) |
|  |  | Dịch vụ an toàn vệ sinh thực phẩm (L2.N1.PN4) | Tình hình công khai thông tin nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm (L2.N1.PN4.01) |
|  | Quản lý đô thị hiệu quả (L2.N2) | An ninh trật tự (L2.N2.PN1) | Tình hình lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự công cộng (L2.N2.PN1.01) |
|  | Bảo vệ môi trường (L2.N3) | Bảo vệ môi trường (L2.N3.PN1) | Tình hình ứng dụng ICT theo dõi ô nhiễm nguồn nước (L2.N3.PN1.01) |
|  |  |  | Tình hình ứng dụng ICT theo dõi ô nhiễm không khí (L2.N3.PN1.02) |
|  |  |  | Tình hình ứng dụng ICT giám sát xử lý nước thải (L2.N3.PN1.03) |
| Định hướng và thúc đẩy (L3) | Hạ tầng thông tin (L3.N1) | Hạ tầng thông tin băng rộng (L3.N1.PN1) | Tình hình phổ cập wifi tại các điểm công cộng (L3.N1.PN1.01) |
|  |  |  | Tình hình cung cấp mạng cáp quang đến khách hàng (L3.N1.PN1.02) |
|  |  |  | Tình hình phổ cập băng rộng di động (L3.N1.PN1.03) |
|  |  | Chia sẻ tài nguyên (L3.N1.PN2) | Tình hình chia sẻ tài nguyên, thông tin giữa ngành/lĩnh vực quản lý đô thị (L3.N1.PN2.01) |
|  |  |  | Tình hình khai thác sử dụng tài nguyên số thông qua sự hợp tác giữa doanh nghiệp và CQĐT (L3.N1.PN2.02) |
|  | An toàn thông tin (L3.N2) | An toàn thông tin (L3.N2.PN1) | Tình hình đảm bảo an toàn thông tin (L3.N2.PN1.01) |
|  | Sự chuẩn bị nguồn lực xây dựng ĐTTM (L3.N3) | Chính sách, nhân lực và tài chính cho xây dựng ĐTTM (L3.N3.PN1) | Sự chuẩn bị điều kiện về chính sách, pháp lý cho việc xây dựng ĐTTM (L3.N3.PN1.01) |
|  |  |  | Sự sẵn sàng về nguồn lực ICT xây dựng ĐTTM (L3.N3.PN1.02) |
|  |  |  | Sự sẵn sàng về nguồn lực tài chính xây dựng ĐTTM (L3.N3.PN1.03) |
|  | Đổi mới sáng tạo / tính mở của đô thị (L3.N4) | Thúc đẩy, định hướng các điều kiện hỗ trợ xây dựng ĐTTM (L3.N4.PN1) | Mức độ đóng góp tham gia của người dân trong hoạt động đổi mới, sáng tạo của đô thị (L3.N4.PN1.01) |
|  |  |  | Mức độ cung cấp dịch vụ trực tuyến của doanh nghiệp (L3.N4.PN1.02) |
|  |  |  | Tình hình huy động nguồn lực xã hội hóa cho xây dựng ĐTTM (L3.N4.PN1.03) |

# PHỤ LỤC 2: HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Mô tả khái quát về hạ tầng ICT

Tỉnh cần chú trọng xây dựng một hạ tầng kỹ thuật CNTT và truyền thông (hạ tầng ICT) tổng thể làm nền tảng cung cấp các tài nguyên tính toán, thu thập dữ liệu và các hệ thống mạng kết nối để xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ.  Mô hình tổng thể của hạ tầng ICT đã được thể hiện trên khung kiến trúc tổng thể ĐTTM tại các tầng cảm biến, tầng mạng và tầng dữ liệu.

Một số thành phần chính của hạ tầng ICT mà Tỉnh cần chú trọng xây dựng và phát triển:

- Hệ thống mạng viễn thông băng rộng đa dịch vụ (mạng cáp quang, mạng di động 3G/4G/5G, hệ thống wifi …)

- Trung tâm dữ liệu (hệ thống điện toán đám mây, máy chủ vật lý, mạng kết nối WAN, LAN…)

- Hệ thống IoT (các cảm biến, đầu đo, camera giám sát..)

- Hệ thống an ninh thông tin

Việc xây dựng hạ tầng ICT cần có sự tính toán, quy hoạch dài hạn, hướng tới việc xây dựng nền tảng hạ tầng dùng chung giữa các đơn vị để tránh gây lãng phí tài nguyên. Bên cạnh đó theo xu hướng công nghệ đối với tài nguyên tính toán, Tỉnh cần xây dựng lộ trình từng bước phát triển các ứng dụng, dịch vụ trên hệ thống điện toán đám mây, hạn chế đối với việc triển khai các hệ thống máy chủ vật lý, độc lập riêng rẻ cho từng đơn vị.

2. Mô tả một số thành phần chính trong hạ tầng ICT

Nền tảng tích hợp

Nền tảng tích hợp có chức năng giám sát, tạo môi trường giao tiếp chung giữa các ứng dụng dịch vụ. Nó cung cấp việc xử lý và chuyển hóa dữ liệu tự động giữa các ứng dụng khác nhau giúp Tỉnh  tích hợp các ứng dụng rời rạc thành một thể thống nhất. Nền tảng tích hợp này tuân theo chuẩn SOA (kiến trúc hướng dịch vụ) mà thành phần chính là trục liên thông kết nối ESB (Enterprise service bus, gọi tắt là trục ESB).

Hình 6. Mô hình trục ESB

Hệ thống IoT

Một trong những thành phần chính trong một Đô thị thông minh là các ứng dụng IoT.  Với các ứng dụng IoT, mọi sự vật, sự việc của tỉnh/thành phố đều được lắng nghe, tương tác thông qua các thiết bị cảm biến, camera, di động, các thiết bị đo đạc thông minh…  Mọi thông tin, dữ liệu từ các thiết bị IoT được truyền về một trung tâm xử lý tập trung của thành phố giúp tỉnh/thành phố có thể hiểu rõ hiện trạng, phân tích nắm bắt xu hướng các sự thay đổi, từ đó giúp thành phố nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp người dân, giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên như điện, nước.

- Hình 7. Kiến trúc hệ thống IoT dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây

3. Mô hình về kiến trúc tích hợp và khai thác dữ liệu

Dữ liệu là thành phần quan trọng thu lại được khi xây dựng CQĐT và ĐTTM, tạo ra nhiều loại dữ liệu như: dữ liệu giáo dục, dữ liệu hành chính công, dữ liệu về y tế, dữ liệu môi trường,… Cấu trúc mỗi CSDL thu thập tích hợp được là một dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu phân tích dữ liệu đưa ra thông tin hỗ trợ vận hành quản lý ra quyết định cho các Cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh bên cạnh đó còn xây dựng dữ liệu mở cho người dân và doanh nghiệp.

Hình 8. Mô hình kiến trúc tích hợp và khai thác dữ liệu

Kiến trúc tích hợp và khai thác dữ liệu trải qua 4 quá trình:

- Lưu trữ CSDL: Giai đoạn thu thập dữ liệu từ các nguồn CSDL, API, dữ liệu IoT tập trung lại và bước đầu thực hiện chuẩn hóa dữ liệu thành các CSDL có khả năng sử dụng được;

- Phân tích dữ liệu: Từ các dữ liệu được lưu trữ lại sau quá trình chuẩn hóa tiến hành phân tích dữ liệu theo các yêu cầu cụ thể từ thực tế;

- Machine Learning: Sử dụng thuật toán và các công nghệ máy học tiên tiến thực hiện phân tích đưa ra các thông tin dự báo về nguồn dữ liệu hiện có cung cấp cho các hệ thống quản lý, hỗ trợ ra quyết định;

- Trực quan hóa dữ liệu: Thể hiện dữ liệu dưới dạng số liệu, biểu đồ, hình vẽ,…

# PHỤ LỤC 3: CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ

| DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NĂM 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên dự án | Diễn giải | Cơ quan chủ trì | Nguồn vốn (tỷ đồng) |  |  |  | Tổng vốn | Ghi chú |
|  |  |  |  | Đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Sự nghiệp KHCN | Trung ương |  |  |
| 1 | Phần mềm Quản lý văn bản | Để thay thế phần mềm Quản lý văn bản hiện tại, mở rộng phạm vi sử dụng cho đơn vị sự nghiệp, kết nối liên thông theo mô hình 4 cấp chính quyền, ký số trên di động và có giá trị pháp lý. Có đủ chức năng: nhận dạng văn bản đến, quản lý nhiệm vụ, lưu trữ hồ sơ, văn bản điện tử, tích hợp hệ thống eCabinet,... | Văn phòng UBND tỉnh |  | 3.00 |  |  | 3.00 | Đã có chủ trương |
| 2 | Cổng dịch vụ công trực tuyến | Để thay thế Cổng dịch vụ công trực tuyến hiện tại, kết nối liên thông với Cổng DVC quốc gia và các hệ thống khác của tỉnh, ký số trên di động, có công cụ thiết kế biểu mẫu động, quy trình động, hệ thống báo cáo động, cung cấp DVC trực tuyến mức 3, 4 đúng quy định và thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. | Văn phòng UBND tỉnh |  | 4.00 |  |  | 4.00 | Đã có chủ trương |
| 3 | Nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến cấp tỉnh | Thay thế các thiết bị bị hỏng của hệ thống hiện tại và bổ sung các thiết bị mới để sẵn sàng kết nối với các điểm cầu ở cấp xã khi cần. Thiết kế, nâng cấp máy chủ, mạng cục bộ Văn phòng UBND tỉnh để đáp ứng yêu cầu bảo mật và quản lý, điều hành của UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |  | 5.00 |  |  | 5.00 | Đã có chủ trương |
| 4 | Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) | IOC tập trung hiện đại với màn hình ghép lớn và hệ thống điều khiển, phần mềm, máy chủ lưu trữ, hệ thống kênh truyền số liệu chuyên dùng, tốc độ cao để thu thập và xử lý từ các hệ thống thông tin đã được thiết lập trong từng lĩnh vực một cách tập trung phục vụ giám sát và điều hành các hoạt động của tỉnh về các lĩnh vực: phản ánh kiến nghị của người dân, báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Trang bị các thiết bị cần thiết cho công chức, viên chức làm việc, giám sát, điều hành Trung tâm | Sở Thông tin và Truyền thông |  | 5.00 |  |  | 5.00 | Đã có chủ trương |
| 5 | Ứng dụng di động | Ứng dụng di động duy nhất trong tỉnh giai đoạn 1 bao gồm các tính năng: phản ánh hiện trường, đăng ký dịch vụ công, đặt lịch khám bệnh, xem giá cả nông sản,… Ngoài ra, đây cũng là kênh trao đổi, điều hành công việc của các cơ quan nhà nước một cách an toàn, hiệu quả | Văn phòng UBND tỉnh |  | 2.50 |  |  | 2.50 | Đã có chủ trương |
| 6 | Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến | Hệ thống cho phép các sở, ngành nhập thông tin, báo cáo trực tuyến. Bảng thông tin điều hành (City Dashboard) sẽ tập hợp thông tin của toàn tỉnh trong mọi lĩnh vực, hiển thị các thông tin nóng, xu hướng, thay đổi nổi bật... hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định. | Văn phòng UBND tỉnh |  | 1.50 |  |  | 1.50 | Đã có chủ trương |
| 7 | Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) | Là hệ thống nền tảng nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh và kết nối ra bên ngoài | Văn phòng UBND tỉnh | 2.80 |  |  |  | 2.80 | Đã có chủ trương |
| Tổng: |  |  |  | 2.80 | 21.00 |  |  | 23.80 |  |

| DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NĂM 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên dự án | Diễn giải | Cơ quan chủ trì | Phân bổ nguồn vốn (tỷ đồng) |  |  |  | Tổng vốn | Ghi chú |
|  |  |  |  | Đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Sự nghiệp KHCN | Trung ương |  |  |
| 1 | Hệ thống xác thực một lần (SSO) cho các ứng dụng dùng chung của tỉnh | Dịch vụ xác thực một lần SSO sẽ cho phép người dùng chỉ cần đăng nhập một lần tại một hệ thống/ứng dụng là có thể vào được các ứng dụng khác như: Quản lý văn bản, Cổng DVC, Cổng thông tin điện tử,...tạo ra rất nhiều tiện ích cho người sử dụng và tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử | Sở Thông tin và Truyền thông | 1.50 |  |  |  | 1.50 |  |
| 2 | Hệ thống camera thông minh để nhận dạng khuôn mặt, biển số xe | Hệ thống gồm: các camera, đường truyền, các thiết bị khác và phần mềm phân tích, nhận dạng hình ảnh (ứng dụng AI) cài đặt tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) theo thời gian thực nhằm nhận dạng biển số xe, khuôn mặt, cảnh báo tai nạn, cảnh báo đám đông, phát hiện vi phạm giao thông,… Giai đoạn 1: địa bàn TP | Sở Thông tin và Truyền thông | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 3 | Nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) | Giai đoạn 1: Bổ sung trang thiết bị, tích hợp dữ liệu các lĩnh vực mới vào Trung tâm: an ninh trật tự, giáo dục, y tế, dịch vụ công, camera an ninh, lắng nghe MXH; Chi phí mua bản quyền các phần mềm tại Trung tâm dữ liệu, tại IOC và chi phí thuê thêm hạ tầng Trung tâm dữ liệu,… | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 4 | Triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin | - Xây dựng SOC và triển khai giám sát an ninh mạng - Triển khai bảo mật endpoint (Endpoint Security). - Triển khai dns protection. - Tổ chức diễn tập - Đào tạo, tập huấn về ATTT (Đào tạo CBCC, ứng cứu sự cố mạng, chuyên gia ATTT). | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 5 | Thiếp lập các điểm phát Wifi miễn phí tại nơi công cộng | Mục đích để người dân truy cập tin tức, các ứng dụng chỉ đạo điều hành, thông báo khẩn của tỉnh, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến,... Giai đoạn 1: | Sở Thông tin và Truyền thông | 10.00 |  |  |  | 10.00 | Có thể thu hút nguồn vốn xã hội hóa |
| 6 | Ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc nông sản | Ứng dụng blockchain cho một số nông sản tiêu biểu, cho phép người tiêu dùng để quét mã QR của một sản phẩm trong siêu thị và ngay lập tức xem toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất, siêu thị đến nông dân; Tăng tính minh bạch cho khách hàng. Về mặt pháp lý, ô nhiễm nông nghiệp có thể bị cô lập rất nhanh. Thực hiện Blockchain vào các bước sản xuất, chứng nhận và chế biến thực phẩm tạo ra tính minh bạch trong một hệ thống không minh bạch và cho phép người tiêu dùng hỗ trợ các nhà cung cấp mà họ lựa chọn, đặc biệt với các sản phẩm gốc hữu cơ và được chứng nhận | Sở Thông tin và Truyền thông | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |
| 7 | Số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ | Giai đoạn 1: Số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ quan trọng của tỉnh giai đoạn trước năm 2015 | Sở Thông tin và Truyền thông | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 8 | Hệ thống phòng họp không giấy (eCabinet) | Trang bị các thiết bị cho phòng họp tại Văn phòng UBND tỉnh như: Ipad, phần mềm Quản lý phiên họp (Ứng dụng AI nhận dạng giọng nói); Chi phí mua bản quyền hệ điều hành Windows, phần mềm MS Office cho tất cả các máy tính tại Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Mục tiêu của dự án: làm giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, cải tiến hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí. | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 9 | Hệ thống hội nghị trực tuyến cấp xã | Đầu tư các thiết bị họp trực tuyến cho các điểm cầu ở tất cả các UBND cấp xã để kết nối với hệ thống của tỉnh, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của chính quyền 3 cấp. | Sở Thông tin và Truyền thông | 12.00 |  |  |  | 12.00 |  |
| 10 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho UBND cấp huyện, cấp xã | Mua máy tính mới và các thiết bị CNTT khác, chi phí mua bản quyền hệ điều hành Windows, phần mềm MS Office cho 8 huyện, thị xã, TP phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử | Sở Thông tin và Truyền thông | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |
| 11 | Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến | Mở các khóa đào tạo, tập huấn và tuyên truyền cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng di động Tỉnh tại 3 cấp chính quyền (Tại: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa của 8 huyện, thị xã, TP và 75 xã, phường, thị trấn) | Sở Thông tin và Truyền thông |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |
| Tổng: |  |  |  | 78.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 83.50 |  |

| DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NĂM 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên dự án | Diễn giải | Cơ quan chủ trì | Phân bổ nguồn vốn (tỷ đồng) |  |  |  | Tổng vốn | Ghi chú |
|  |  |  |  | Đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Sự nghiệp KHCN | Trung ương |  |  |
| 1 | Ứng dụng blockchain để quản lý hồ sơ, bệnh án điện tử | Trên thực tế, hồ sơ bệnh án cá nhân đã được thực hiện tại nhiều cơ sở y tế, nhưng vì không dùng công nghệ blockchain nên thông thường mỗi cơ sở tự lưu trữ bằng phần mềm riêng của họ và không thể tương thích với dữ liệu tại các cơ sở khác. Hơn thế, ‘chủ sở hữu’ dữ liệu ở đây lại chính là các cơ sở y tế chứ không phải chính cá nhân đó! Những điều vô lý và trục trặc này sẽ sớm được giải quyết nhờ công nghệ mới – blockchain với định dạng chung có thể trao đổi được và kho lưu trữ hồ sơ mới cho từng cá nhân. Người dân có thể theo dõi và sử dụng sổ y bạ điện tử trên các thiết bị di động. Giải pháp có thể tích hợp với phần mềm Y tế cơ sở, phần mềm quản lý bệnh viện HIS và cổng tích hợp dữ liệu về Y tế. Các hồ sơ bệnh án cá nhân sẽ được mã hóa trên blockchain và cá nhân chủ sở hữu hồ sơ bệnh án có toàn quyền chia sẻ hay cho phép các bác sĩ, nhà thuốc, công ty bảo hiểm… truy cập dữ liệu y tế của họ thông qua các mã khóa bí mật. | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 2 | Xây dựng mạng lưới quan trắc giám sát chất lượng môi trường | Giai đoạn 1: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường, bảo đảm thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh; đồng bộ, tiên tiến và đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu điều tra cơ bản về môi trường, tài nguyên nước, khí tượng – thuỷ văn, phục vụ có hiệu quả cho công tác xử lý, khắc phục, dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội bền vững. | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 3 | Xây dựng, triển khai hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng chung | Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS cho các lĩnh vực quan trọng và dùng chung cho toàn tỉnh (Trước đây chỉ cho nông nghiệp). Mỗi sở, ban, ngành khác nhau sẽ quản lý lớp CSDL của riêng mình, nhưng được lưu trữ và quản lý tập trung. | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 4 | Xây dựng hệ thống Hỗ trợ ra quyết định | Ứng dụng AI xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System) phục vụ cho lãnh đạo, chuyên gia trong lập quy hoạch, dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 5 | Triển khai lắp đặt màn hình LED nơi công cộng cho đô thị thông minh | Để cung cấp thông tin kịp thời thông tin quan trọng và khẩn cấp cho người dân; | Sở Thông tin và Truyền thông | 10.00 |  |  |  | 10.00 | Có thể thu hút nguồn vốn xã hội hóa |
| 6 | Thiếp lập các điểm phát Wifi miễn phí tại nơi công cộng | Giai đoạn 2: Mục đích để người dân truy cập tin tức, các ứng dụng chỉ đạo điều hành, thông báo khẩn của tỉnh, có thể nộp hồ sơ trực tuyến,…Phạm vi: 6 huyện, thị xã còn lại. | Sở Thông tin và Truyền thông | 18.00 |  |  |  | 18.00 | Có thể thu hút nguồn vốn xã hội hóa |
| 7 | Nâng cấp, mở rộng ứng dụng di động Tỉnh | Triển khai bổ sung các dịch vụ, chức năng mới cho các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, lao động việc làm, du lịch,… | Sở Thông tin và Truyền thông | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 8 | Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thông tin quản lý đất đai | Xây dựng hoặc triển khai từ Bộ TNMT hệ thống quản lý thông tin đất đai hỗ trợ cơ quan quản lý đất đai xử lý các nghiệp vụ phức tạp dựa trên thông tin thuộc tính, dữ liệu không gian, dữ liệu phi cấu trúc, đồ họa. Hệ thống gồm Cơ sở dữ liệu đất đai (bao gồm thông tin thuộc tính, bản đồ, file quét hồ sơ với các loại dữ liệu chính như dữ liệu địa chính, dữ liệu về thửa đất; dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất…), Phần mềm quản lý đất đai (bao gồm các các nghiệp vụ chính như đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉnh lý biến động đất đai; quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý giá đất; thống kê, kiểm kê đất đai; công khai thông tin đất đai) | Sở Thông tin và Truyền thông | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 9 | Nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) | Giai đoạn 2: Bổ sung, tích hợp dữ liệu các lĩnh vực mới vào Trung tâm điều hành: CSDL dùng chung, du lịch, quản lý lưu trú, SOC, quản lý đất đai, GIS, thuê thêm hạ tầng Trung tâm dữ liệu,… | Sở Thông tin và Truyền thông | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| Tổng: |  |  |  | 59.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 64.00 |  |

| DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NĂM 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên dự án | Diễn giải | Cơ quan chủ trì | Phân bổ nguồn vốn (tỷ đồng) |  |  |  | Tổng vốn | Ghi chú |
|  |  |  |  | Đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Sự nghiệp KHCN | Trung ương |  |  |
| 1 | Xây dựng hệ thống dữ liệu mở (Open Data) | Dữ liệu mở trên các lĩnh vực trọng điểm như du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông,... để các tổ chức, doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu mở cung cấp các dịch vụ cho người dân. | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 2 | Ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp thông minh | Giai đoạn 1: Hệ thống bao gồm các sensor-cảm biến, thu thập các dữ liệu từ đối tượng cần theo dõi như môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất hoặc bản thân các vật nuôi. Từ đó, đưa ra các thông số thời gian thực về đối tượng theo dõi để có các biện pháp hợp lý, trợ giúp người nông dân các tri thức cần thiết để xử lý các vấn đề xảy ra: Ứng dụng IoT trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 3 | Ứng dụng blockchain trong quản lý học sinh trung học | Ứng dụng quản lý học tập của học sinh: Tất cả dữ liệu liên quan đến việc học tập (điểm số, bằng cấp, hoạt động ngoại khoá, kỹ năng, trải nghiệm,…) đều sẽ được lưu trữ trên Blockchain một cách minh bạch, rõ ràng, bất biến. Quá trình này sẽ hạn chế được tối đa các vấn đề về gian lận điểm, bằng cấp giả mạo,…Cung cấp thẻ giáo viên, học sinh thông minh để điểm danh tự động, quản lý truy cập đến một số địa điểm cần quản lý như văn phòng, thư viện, thanh toán tiền gửi xe của học sinh, thanh toán các khoản chi tiêu nhỏ khác,... | Sở Thông tin và Truyền thông | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |
| 4 | Ứng dụng blockchain trong hệ thống quản lý văn bản điện tử | Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản hiện tại lên phiên bản ứng dụng blockchain để đảm bảo an toàn, tin cậy, khách quan,… | Sở Thông tin và Truyền thông | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 5 | Xây dựng hệ thống thông tin ngành y tế | Hệ thống tích hợp CSDL ngành y tế tập trung cung cấp cho các đơn vị của ngành một CSDL tập trung duy nhất, bao gồm mở rộng triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân | Sở Thông tin và Truyền thông | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 6 | Xây dựng hệ thống thông tin ngành lao động - thương binh và xã hội | Hoàn thiện CSDL dùng chung cho ngành lao động - thương binh và xã hội | Sở Thông tin và Truyền thông | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 7 | Xây dựng mạng lưới quan trắc giám sát chất lượng môi trường | Giai đoạn 2: Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường, bảo đảm thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh; đồng bộ, tiên tiến và đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu điều tra cơ bản về môi trường, tài nguyên nước,khí tượng – thuỷ văn, phục vụ có hiệu quả cho công tác xử lý, khắc phục, dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội. | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 8 | Mở rộng hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng chung | Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS ở tất cả lĩnh vực còn lại và dùng chung cho toàn tỉnh và tích hợp với các hệ thống thông tin khác của tỉnh. Mỗi sở, ban, ngành khác nhau sẽ quản lý lớp CSDL của riêng mình, nhưng được lưu trữ và quản lý tập trung | Sở Thông tin và Truyền thông |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 9 | Số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ | Giai đoạn 2: Số hóa tất cả các văn bản, tài liệu lưu trữ của tỉnh giai đoạn từ năm 2015-2020 | Sở Thông tin và Truyền thông | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |
| 10 | Chi phí thuê Trung tâm dữ liệu | Thuê hạ tầng CNTT phục vụ các ứng dụng dùng chung của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông |  | 6.00 |  |  | 6.00 |  |
| Tổng: |  |  |  | 48.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 59.00 |  |

| DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NĂM 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên dự án |  | Diễn giải |  | Cơ quan chủ trì | Phân bổ nguồn vốn (tỷ đồng) |  |  |  | Tổng vốn | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Sự nghiệp KHCN | Trung ương |  |  |
| 1 | Hệ thống camera thông minh để nhận dạng khuôn mặt, biển số xe |  | Giai đoạn 2: Hệ thống gồm: nâng cấp phần mềm, các camera, đường truyền, các thiết bị khác để truyền dữ liệu về Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) theo thời gian thực nhằm nhận dạng biển số xe, khuôn mặt, cảnh báo tai nạn, cảnh báo đám đông, phát hiện vi phạm giao thông phục vụ cho các đô thị thông minh. Phạm vi: Trang bị cho TP A. |  | Sở Thông tin và Truyền thông | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 2 | Ứng dụng blockchain để quản lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến |  | Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến lên phiên bản ứng dụng blockchain để tăng tính minh bạch, tin cậy và bảo mật dữ liệu và các giấy tờ pháp lý liên quan (kết quả là văn bản, giấy phép điện tử có giá trị pháp lý) cho người dân, doanh nghiệp. Ưu tiên các thủ tục: công chứng giấy tờ, đăng ký giao dịch nhà đất, đăng ký kết hôn,... |  | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  | , |  | 5.00 |  |
| 3 | Ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp |  | Giai đoạn 2: Hệ thống bao gồm các sensor-cảm biến, thu thập các dữ liệu từ đối tượng cần theo dõi như môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất hoặc bản thân các vật nuôi. Từ đó, đưa ra các thông số thời gian thực về đối tượng theo dõi để có các biện pháp hợp lý, trợ giúp người nông dân các tri thức cần thiết để xử lý các vấn đề xảy ra: Ứng dụng IoT trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. |  | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 4 | Triển khai hệ thống các điểm du lịch thông minh |  | Ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI, IoT) để phát triển, trang bị cho các điểm du lịch tiêu biểu và hệ sinh thái du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh |  | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 5 | Triển khai các giải pháp thông minh cho các bệnh viện, cơ sở y tế |  | - Ứng dụng các phần mềm thông minh (AI) - Camera thông minh - Nút bấm gọi y tá, nút bấm khẩn cấp trong khuôn viên bệnh viện như: Thẻ bệnh nhân thông minh, vòng đeo tay quản lý bệnh nhân bằng công nghệ RFID; Quản lý trang thiết bị, vật tư bệnh viện, tích hợp quản lý các hoạt động bảo trì, sử dụng; Các thiết bị thông minh tại bệnh viện, phòng khám: màn hình thông minh, thiết bị tablet thông minh để phân tích chẩn đoán hình ảnh, phân tích phẫu thuật,... |  | Sở Thông tin và Truyền thông | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |
| 6 | Hệ thống bầu cử điện tử dùng chung của tỉnh |  | Với ứng dụng công nghệ blockchain quá trình lấy phiếu tín nhiệm, bầu cử hoặc khảo sát ý kiến người dân trở lên minh bạch, khách quan, tin cậy. Không chỉ có vậy, ứng dụng công nghệ blockchain trong bầu cử giúp các cử chi dễ dàng sử dụng hơn, tiết kiệm chi phí và thời gian so với phương thức bầu cũ. Triển khai tại HĐND, UBND 3 cấp và tất cả các cơ quan khác. |  | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 7 | Nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung, các giải pháp an toàn, an ninh thông tin của tỉnh |  | - Nâng cấp các phần mềm dùng chung của tỉnh - Kiểm thử xâm nhập, tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng - Đào tạo, tập huấn ATTT (công tác ứng cứu sự cố, đào tạo chuyên gia). |  | Sở Thông tin và Truyền thông | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 8 | Đào tạo, tập huấn kỹ năng CNTT |  | Mở các khóa đào tạo, tập huấn cho cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các phần mềm dùng chung, các hệ thống thông tin mới của tỉnh, cập nhật kiến thức mới về các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 |  | Sở Thông tin và Truyền thông |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  |
| 9 | Chi phí thuê Trung tâm dữ liệu |  | Thuê hạ tầng CNTT phục vụ các ứng dụng dùng chung của tỉnh |  | Sở Thông tin và Truyền thông |  | 7.00 |  |  | 7.00 |  |
| Tổng: |  |  |  |  |  | 65.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |  |
| DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NĂM 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt |  | Tên dự án |  | Diễn giải | Cơ quan chủ trì | Phân bổ nguồn vốn (tỷ đồng) |  |  |  | Tổng vốn | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Sự nghiệp KHCN | Trung ương |  |  |
| 1 |  | Triển khai các giải pháp thông minh trong lĩnh vực quản lý đô thị |  | Ứng dụng một số phần mềm, thiết bị thông minh (ứng dụng công nghệ 4.0) và cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quản lý đô thị cho các thành phố thông minh | Sở Thông tin và Truyền thông | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 2 |  | Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn (Big Data) vào hệ thống hỗ trợ ra quyết định |  | Tích hợp dữ liệu dùng chung của tỉnh, áp dụng khai khoáng dữ liệu cho tất cả các lĩnh vực trong nhiều năm trước để hỗ trợ lãnh đạo dự báo, hoạch định xu hướng phát triển kinh tế xã hội trong tương lai | Sở Thông tin và Truyền thông | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |
| 3 |  | Thực hiện việc chuyển đổi số cho các cơ quan quản lý nhà nước |  | Số hóa quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện các CSDL cho một số sở, ngành, địa phương chưa được số hóa đầy đủ | Sở Thông tin và Truyền thông | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |
| 4 |  | Nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) |  | Giai đoạn 3: Bổ sung trang thiết bị, mở rộng phân tích các dịch vụ hiện có; Bổ sung, tích hợp thêm chức năng, dữ liệu của các lĩnh vực mới | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 5 |  | Nâng cấp ứng dụng di động Tỉnh |  | Triển khai thêm một số chức năng mới như: mô hình bác sỹ gia đình bao gồm các dịch vụ tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân từ xa thông qua App, giúp cho quá trình trao đổi, chẩn đoán, tư vấn được hiệu quả, nhanh chóng; Triển khai thêm các dịch vụ khác theo nhu cầu thực tế. | Sở Thông tin và Truyền thông | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 6 |  | Chi phí thuê Trung tâm dữ liệu |  | Thuê hạ tầng CNTT phục vụ các ứng dụng dùng chung của tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông |  | 8.00 |  |  | 8.00 |  |
| Tổng: |  |  |  |  |  | 50.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 |  |

# PHỤ LỤC 4

# LỢI ÍCH MẠNG LẠI CỦA CÁC DỰ ÁN

| STT | NỘI DUNG THỰC HIỆN | NĂM TRIỂN KHAI | LỢI ÍCH MANG LẠI | LỢI ÍCH VỀ KINH TẾ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm Quản lý văn bản | 2020 | - Nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cơ quan chính quyền trên địa bàn Tỉnh - Xóa bỏ các khoản cách địa lý trong việc trao đổi văn bản - Phân phối văn bản đơn giản, không phải photo, in ấn, đi lại nhiều lần - Dễ dàng quản lý, tra cứu thông tin - Tìm kiếm bản gốc nhanh chóng - Truyền đạt các thông báo, chỉ thị của lãnh đạo đến các bộ phận nhanh chóng, kịp thời - Dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc đang xử lý - Nắm bắt nhanh chóng các công việc được giao - Báo cáo công việc kịp thời - Tạo môi trường trao đổi, thảo luận, nâng cao hiệu quả công việc - Dễ dàng sắp xếp lịch công việc cá nhân.. - Điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi - Quản lý các công việc rõ ràng, minh bạch - Nắm bắt đầy đủ thông tin, đưa ra quyết định chính xác - Tạo môi trường làm việc dân chủ, trao đổi công khai - Tra cứu, điều hành văn bản trên Smartphone, Tablet - Quản lý thông tin nội bộ hiệu quả - Trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng - Tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho việc in ấn, photo, đi lại gửi văn bản thủ công - Tăng cường làm việc cộng tác giữa các cá nhân, bộ phận | - Chi phí về sử dụng dịch vụ Bưu chính trung bình mỗi đơn vị cấp sở gửi khoảng 3.500 văn bản/1 năm x mức cước dịch vụ thư cơ bản 4.000 đ = 14.000.000 đồng/đơn vị x 220 đơn vị = 3.080.000.000 đ - - Thời gian: rút ngắn thời gian xử lý công việc |
| 2 | Cổng dịch vụ công trực tuyến | 2020 | - Tự động hóa các thủ tục hành chính của chính quyền, áp dụng CNTT vào các quy trình quản lý, hoạt động của chính quyền do vậy tốc độ xử lý các thủ tục hành chính nhanh hơn rất nhiều lần - Giúp cán bộ công chức hoạt động hiệu quả hơn - Cho phép công dân có thể truy cập tới các thủ tục hành chính thông qua phương tiện điện tử như: internet, máy tính, điện thoại di động - Giảm thiểu thời gian cho công dân, doanh nghiệp và người lao động khi truy nhập và sử dụng dịch vụ của chính quyền từ đó giảm thiểu chi phí của nhân dân. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động của chính quyền - Người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính như: đăng ký kinh doanh, làm khai sinh, khai tử hay đóng thuế,... 365 ngày/năm, 7 ngày/tuần, 24 giờ/ngày ở bất kỳ nơi nào - Công khai, minh bạch công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông cho Công dân, Tổ chức và các Đơn vị. Nâng cao năng lực của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ công dân, tổ chức mọi lúc mọi nơi, rút ngắn khoảng cách địa lý. | - Tiết kiêm chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp thực hiện 1 thủ tục hành chính - Chi phí đi lại: (Từ ấp lên xã, xã lên huyện, huyện lên tỉnh) bình quân 30.000 đ - Ăn uống: 30.000 đ - Thời gian: mất ít nhất 1 buổi (tính theo lao động 1 ngày 200.000đ): 100.000 đ - Tổng cộng 160.000 đ - 170.000 hồ sơ/1 năm - => 160.000đ x 170.000 = 27.200.000.000đ mỗi năm |
| 3 | Nâng cấp hệ thống hội nghị trực tuyến cấp tỉnh | 2020 | - Nâng cao chất lượng hệ thống truyền hình hội nghị giúp các cuộc họp với chính phủ, bộ ngành đạt chất lượng tốt hơn, thông tin được truyền tải ổn định và chính xác hơn. Mọi công việc được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ chính phủ | - Tiết kiệm chi phí đi lại, xăng xe, thời gian và nội dung cuộc họp được phổ biến đầy đủ đến các đơn vị, tiết kiệm thời gian truyền đạt ý kiến đến các đơn vị thực hiện, triển khai nhanh các cuộc họp trong những trường hợp khẩn cấp |
| 4 | Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) | 2020 | - Xây dựng trung tâm điều hành thông minh để tập trung phục vụ giám sát và điều hành các hoạt động của Tỉnh - Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và đúng thời điểm cho việc ra quyết định - Giám sát và quản lý toàn diện các hoạt động của Tỉnh thông qua kết nối thời gian thực đến các ứng dụng và hệ thống cảm biến - Chủ động các vấn đề trước khi chúng xảy ra qua khả năng dự báo và các kịch bản phản ứng được tin học hóa chuyên nghiệp - Được trao quyền chỉ đạo và điều phối các nguồn lực liên ngành, liên cấp để đáp ứng nhanh và hiệu quả với các tình huống - Tối ưu hóa và tạo điều kiện cho việc ra quyết định chéo giữa các ngành, giúp nâng cao chất lượng, giảm chi phí dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp - Xây dựng trên nền tảng của Khung công nghệ mở với kiến trúc tổng thể để phát triển các dịch vụ thông minh, tương tác cao và tiết kiệm chi phí | - Lấy ví dụ về lĩnh vực kinh tế xã hội thông qua Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh IOC hỗ trợ công việc giám sát, đánh giá các chính sách triển khai được ban hành đã ảnh hưởng đến các chỉ số phát triển kinh tế xã hội như thế nào - Việc tăng một điểm của chỉ số Tính minh bạch trong PCI sẽ giúp tăng 13% số doanh nghiệp trên 1.000 dân, 17% đầu tư bình quân đầu người và 62 triệu đồng lợi nhuận trên mỗi doanh nghiệp. - Cải thiện một điểm trong chỉ số Đào tạo lao động giúp tăng 30% số doanh nghiệp trên 1.000 dân, 47% đầu tư bình quân đầu người và 58 triệu đồng lợi nhuận trên mỗi doanh nghiệp |
| 5 | Ứng dụng di động | 2020 | - Cung cấp kênh giao tiếp trao đổi công việc an toàn giữa cán bộ CCVC trên địa bàn Tỉnh, tiết kiệm chi phí - Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và tính tương tác của người dân, doanh nghiệp với chính quyền qua các kênh thông tin chính thống. - Sự phát triển của các thiết bị thông minh, mạng xã hội đã tsshay đổi cách thức giao tiếp, truyền thông của con người, tác động này bao gồm các cộng đồng trong (nội bộ) và ngoài (người dân, doanh nghiệp) của một chính quyền. Người dân tương tác ngày càng nhiều trên thiết bị thông minh, mạng xã hội và việc thu thập các ý kiến phản hồi là cần thiết để các cấp chính quyền có được thông tin tổng thể về ý kiến và xu hướng của người dân. - Người dân có công cụ tra cứu thông tin chính thống từ chính quyền địa phương | - CCVC sử dụng tính năng trao đổi công việc (call, message) trên ứng dụng giúp tiết kiệm chi phí công việc - Ví dụ mỗi ngày 1 cán bộ sử dụng 5.000 cho hoạt động liên lạc công viêc (call, sms) - => Một năm chi phí tiết kiệm được vào khoảng - 10.000 (cán bộ) x 5.000 x 365 (ngày) = 18.250.0ssss00.000 đ |
| 6 | Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội trực tuyến | 2020 | - Nâng cao hiệu quả trong công tác báo cáo - Hệ thống báo cáo động giúp giảm tối đa báo cáo giấy, báo cáo thủ công - Quy trình động giúp chuẩn hóa và đơn giản hóa thực hiện các chế độ báo cáo - Chuẩn hóa công tác báo cáo - Chuẩn hóa quy trình báo cáo, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ của các chế độ báo cáo - Chuẩn hóa dữ liệu báo cáo của các cơ quan, thống nhất danh mục ngành, lĩnh vực trong cáo các cấp - Thống nhất định dạng số liệu báo cáo - Giảm thời gian, chí phí thực hiện báo cáo - Tự động tổng hợp dữ liệu theo N cấp giúp giảm thời gian nhập liệu và tăng tính chính xác của số liệu báo cáo - Tạo lập dữ liệu cho báo cáo thuyết minh giúp giảm thời gian soạn thỏa các báo cáo thuyết minh - Hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định - Xây dựng các biểu đồ trực quan, sinh động - Xây dựng kho dữ liệu lưu trữ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau - Các tính năng phân tích số liệu thông minh | - Giảm thời gian và nhân công trong thực hiện báo cáo - Theo thông tin từ văn phòng Chính phủ; nếu giả sử 1 báo cáo quy định đối với địa phương thực hiện từ cấp xã đến cấp huyện lên cấp tỉnh; đối với các bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp báo cáo từ các đơn vị trực thuộc và đơn vị ngành dọc gửi Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng. Nếu điện tử hóa, Hệ thống tổng hợp, người có trách nhiệm của mỗi cấp báo cáo chỉ xem và bấm duyệt, gửi báo cáo mà không phải tổng hợp, do đó thời gian tiết kiệm được cho bước tổng hợp ước tính là 6/10 ngày, số ngày công tiết kiệm được là 4.752 ngày công/năm. Và chi phí tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước sẽ khoảng 460 tỷ đồng/năm. |
| 7 | Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) | 2020 | - Tích hợp các HTTT/CSDL dùng chung trong Tỉnh (Một cửa điện tử, dịch vụ công, quản lý văn bản điều hành tác nghiệp…). - Giảm thiểu sự phức tạp trong việc giao tiếp giữa các hệ thống. - Đảm bảo tính sẵn sàng, toàn vẹn, bảo mật dữ liệu trong quá trình trao đổi thông tin. - Khả năng chống chối bỏ trong giao dịch. - Đảm bảo quyền sở hữu và trách nhiệm dữ liệu của các bên. - Hỗ trợ chuyển đổi nhiều khuôn dạng giao tiếp | - Giúp liên thông thủ tục các phần mềm tại các Sở Ngành trong tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính giúp tiết kiệm: - Chi phí đi lại của người dân - Chi phí vận chuyển hồ sơ qua lại giữa các sở ngành - Thời gian |
| 8 | Hệ thống xác thực một lần (SSO) cho các ứng dụng dùng chung của tỉnh | 2021 | - Tạo sự thuận tiện trong quá trình thao tác nghiệp vụ các ứng dụng CNTT dùng chung trên địa bàn Tỉnh, giúp CCVC tiết kiệm thời gian thao tác công việc giữa các ứng dụng, phục vụ người dân tốt hơn - Tập trung hóa các tài khoản trên các ứng dụng đơn lẻ, người quản trị và người dùng sẽ chỉ cần truy cập 1 lần vào 1 phần mềm để thực hiện các chức quản lý thông tin tài khoản. - Đem đến cho người dùng một tính năng vô cùng hữu dụng, đó là chỉ cần đăng nhập một lần (Single Sign On) là có thể khai thác toàn bộ các ứng dụng bên trong, giải quyết triệt để bài toán quản lý quá nhiều tài khoản của người dùng. - Tăng cường tính bảo mật chỉ cần đăng nhập một lần, SSO có thể loại bỏ những rủi ro vốn có trong việc ghi nhớ nhiều tài khoản - Thuận lợi trong việc quản trị tài khoản người dùng các hệ thống dùng chung |  |
| 9 | Hệ thống camera thông minh để nhận dạng khuôn mặt, biển số xe | 2021 | - Giám sát được mọi diễn biến hoạt động nơi công cộng, nơi dễ xảy ra mất an ninh trật tự, nơi hay có tụ tập đám đông, nơi dễ xảy ra trộm cắp như trục đường chính, ngã tư, khu chợ, bãi giữ xe.... - Giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời được các sự cố như cháy nổ, có thể nguy hiểm đến tính mạng con người cũng như thiệt hại về tài sản trong quá trình sản xuất. - Giúp giám sát luồng giao thông trên các tuyến đường dễ dàng hơn, giúp xử lý một cách kịp thời và nhanh chóng trong trường hợp kẹt xe, ùn tắc giao thông, cũng giúp đưa ra những phương án xử lý phù hợp nhất. - Hỗ trợ xử phạt, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. - Nhận dạng các đối tượng nguyên hiểm, các phương tiện liệt vào danh sách đen,… | - Hỗ trợ bằng chứng cho các hình thức phạt nguội, nhằm tăng tính răng đe người tham gia giao thông góp phần giảm vi phạm giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, sẽ hạn chế thiệt hại về người và tài sản - Năm 2019, trên địa bàn xảy ra 94 vụ TNGT, làm 76 người chết, 35 người bị thương |
| 10 | Triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin | 2021 | - Đảm bảo tính sẵn sàng và tin cậy của phần cứng và các cơ sở dữ liệu - Giảm các nguy cơ lây nhiễm mã độc từ các phần mềm không rõ nguồn gốc, phần mềm bẻ khóa (cracked software), và các thiết bị ngoại vi. - Tăng cường khả năng phản ứng với các cuộc tấn công, hỗ trợ xử lý từ xa các sự cố an toàn thông tin. - Hạn chế tối đa việc lây nhiễm mã độc trong mạng máy tính của cơ quan nhà nước và thiệt hại do mã độc gây ra cho cơ quan nhà nước. - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT của CCVC trên địa bàn Tỉnh | - CQNN trên cả nước nói chung và địa bàn Tỉnh nói riêng đang từng bước xây dựng CQĐT chuyển đổi phương thức thủ công sang phương thức điện tử hóa, nên việc đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin của Tỉnh là một yêu cầu thiết yếu - Việc khắc phục khi có sự cố ATTT trong thời buổi hiện nay là cực kỳ tốn kém và cũng không thể khặc phục triệt để hậu quả do sự cố gây ra. - Lấy ví dụ về tình hình mã độc mã hóa dữ liệu trong thời gian gần đây gây thiệt hại nghiêm trọng đến các tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Các cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng ở nhiều bệnh viện công tại Anh. Họ bắt buộc phải từ chối những trường hợp không quá khẩn cấp vì họ không thể kiểm soát được dữ liệu. Một số xe cứu thương buộc phải chở những bệnh nhân cần đo số liệu đi đến các bệnh viện khác. Tại Nga, chính phủ của họ cũng buộc phải ngưng hoạt động bởi vì có hơn 1000 máy tính của bộ nội vụ, bộ khẩn cấp và công ty viễn thông cũng bị nhiễm. Gây nên những thiệt hại lên đến hàng chục triệu đô la chỉ riêng tại quốc gia Đông Âu này. |
| 11 | Thiếp lập các điểm phát Wifi miễn phí tại nơi công cộng | 2021 | - Đáp ứng nhu cầu kết nối mọi lúc mọi nơi của người dân và du khách, cung cấp thêm một tiện ích giúp việc kết nối, tra cứu, chia sẽ được thuận tiện dễ dàng; tạo ấn tượng tốt với du khách. - Là một kênh quảng bá tài nguyên, dịch vụ du lịch hiệu quả, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thông qua hệ thống quảng cáo bằng hình ảnh, video có tính tương tác cao. | - Trong năm 2019 Tỉnh đón hơn 376.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 18.800 lượt doanh thu từ du lịch Tỉnh trên 132 tỉ đồng, có thể thấy doanh thu du lịch là rất lớn và du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai các điểm wifi miễn phí nơi công cộng và điểm du lịch sẽ bổ sung tiện ích du lịch nâng cao chất lượng du lịch của tỉnh góp phần thu hút du khách từ đó tăng doanh thu và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn Tỉnh |
| 12 | Ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc nông sản | 2021 | - Tăng tính minh bạch hóa thông tin - Thông tin các khâu từ trồng trọt, chăm bón đến thu hoạch, kiểm tra chất lượng, vận chuyển, phân phối sản phẩm đều được cập nhật lên hệ thống sử dụng nền tảng Blockchain, các thông tin này sẽ được tích hợp trong một mã QR in trên tem của sản phẩm. Khi khách hàng quét mã QR của sản phẩm sẽ biết được toàn bộ thông tin về hành trình của sản phẩm. - Tránh tình trạng hàng giã hàng nhái, với cùng một con tem sẽ không có sản phẩm thứ 2 |  |
| 13 | Số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ | 2021 | - Tiết kiệm không gian lưu trữ - Tránh việc mất, hư hại tài liệu trong quá trình lưu trữ - Lưu trữ tài liệu vĩnh viễn - Tìm kiếm tài liệu nhanh chóng - Tăng cường bảo mật thông tin - Nâng cao hiệu quả công việc do tập hợp các thông tin đưa đến một cách nhanh chóng và kịp thời - Chi phí vận hành và quản lý thấp và hiệu quả | - Chi phí chỉnh lý tài liệu giá thị trường hơn 7.500.000 đồng/mét, nhưng việc tra cứu khi cần chắc chắn không được như mong muốn nhất là về mặt tốc độ tra cứu. Việc số hóa văn bản, tài liệu hỗ trợ công tác tra cứu sẽ nhanh hơn, kết quả tra cứu tức thời khi cần. Tránh được các rũi ro mất mát trong quá trình lưu trữ, và chi phí bảo quản. |
| 14 | Hệ thống phòng họp không giấy (eCabinet) | 2021 | - Đổi mới cách thức làm việc của các cơ quan nhà nước - Tiết kiệm thời gian (giảm 30% thời gian họp các phiên họp, thời gian lấy ý kiến, biểu quyết được tính bằng giây) - Nâng cao công tác quản lý | - Tiết kiệm chi phí: 30% tổng chi phí in ấn, 50% chi phí bảo dưỡng thiết bị in ấn, 40% gửi văn bản hỏa tốc, chuyển phát nhanh |
| 15 | Hệ thống hội nghị trực tuyến cấp xã | 2021 | - Tiết kiệm chi phí đi lại - Tiết kiệm chi phí tổ chức - Tất cả các bộ từ xã đến huyện cùng tham dự được cuộc họp của cấp Tỉnh tổ chức, công việc chỉ đạo được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo | - Với số lượng hội hợp thường xuyên nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tỉnh thì việc đầu tư nâng cấp HNTT tại các cấp là thật sự cần thiết - Tiết kiệm thời gian, tiết giảm chi phí đi lại, sinh hoạt của cán bộ CCVC trên địa bàn Tỉnh; hiệu quả và chất lượng công việc hoàn toàn được đảm bảo và nâng cao |
| 16 | Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho UBND cấp huyện, cấp xã | 2021 | - Nâng cấp hệ thống máy tính, thiết bị giúp cán bộ CCVC cấp xã có công cụ làm việc tốt hơn, qua đó việc chỉ đạo điều hành từ cấp tỉnh, cấp huyện xuống cấp xã sẽ được thực hiện thuận tiện hơn qua các hệ thống dùng chung của tỉnh - Hỗ trợ xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân tốt hơn | - Tăng tốc độ xử lý công việc, công việc A thời gian xử lý là 2 giờ do tốc độ xữ lý của thiết bị chậm, hoặc thiếu trang thiết bị, sau khi được nâng cập, trang bị công cụ sản xuất mới rút ngắn thời gian xử lý còn 1 giờ - Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí |
| 17 | Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến | 2021 | - Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp biết, hiểu và trải nghiệm trên cơ sở đó thấy được lợi ích của việc sử dụng DVC trực tuyến so với hình thức thủ tục truyền thống. Từ đó tăng sự tương tác của người dân, doanh nghiệp với DVC trực tuyến, CQĐT,... một trong các tiêu chí đánh giá sự thành công của việc xây dựng CQĐT |  |
| 18 | Ứng dụng blockchain để quản lý hồ sơ, bệnh án điện tử | 2022 | - Tăng tính minh bạch, và toàn vẹn của hồ sơ bệnh án - Thúc đẩy sự chia sẽ dữ liệu giữa các bệnh viện - Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người dân, có thể tái sử dụng các kết quả xét nghiệm thông tin cơ bản như nhóm máu, tiểu sự bênh, những lần khám chữa bệnh,... - Người dân có thể chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe trong suốt cuộc đời | - Lấy ví dụ chi phí xác định nhóm máu: 120.000 đ - Một người dân trung bình 1 năm 1 một xét nghiệm máu để xác định nhóm máu lại khi có yêu cầu trong quá trình khám chưa bệnh - Dân số Tỉnh khoản hơn 750.000 người - Nếu chỉ 1/10 dân số Tỉnh làm xét nghiệm xác định nhóm máu trong 1 năm: 75.000 x 120.000 = 9.000.000.000 đ - => Nếu áp dụng bệnh án điện tử lưu trữ lại các thông tin cơ bản của người bệnh sẽ tiết kiệm được rất nhiều cho người dân |
| 19 | Xây dựng mạng lưới quan trắc giám sát chất lượng môi trường | 2022 | - Hình thành cơ sở dữ liệu môi trường - Theo dõi tình trạng môi trường một cách xuyên suốt, giám sát chặt chẽ môi trường phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường và đưa ra những giải pháp phù hợp hơn trong công tác quản lý bảo vệ môi trường. - Kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu và nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường phục vụ quản lý và công khai thông tin tới cộng đồng. - Phát hiện và có biện pháp xử lý với các hành vi gây ô nhiễm môi trường - Bảo vệ môi trường tốt hơn | - Việc xả nước thải chưa xử lý ra môi trường bên ngoài của các doanh nghiệp hiện vẫn đang là vấn đề nhứt nhói và gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, việc xây dựng hệ thống quan trắc giúp sớm phát hiện các hành vi gây nguy hại cho môi trường |
| 20 | Xây dựng, triển khai hệ thống thông tin địa lý (GIS) dùng chung | 2022 | - Trực quan quá số liệu thu thập trên nền bản đồ số - Dễ dàng truy cập, phân tích số liệu từ nhiều nguồn, nhiều loại khác nhau - Tổng hợp nhiều loại dữ liệu để phân tích và tạo ra nhanh chóng một lớp số liệu tổng hợp mới - Chia sẻ lớp nền hỗ trợ các ngành khác xây dựng các lớp dữ liệu. - Tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc lưu trữ số liệu - Thu thập số liệu với số lượng lớn |  |
| 21 | Xây dựng hệ thống Hỗ trợ ra quyết định | 2022 | - Tập hợp thông tin, phân tích dữ liệu hiện hữu đưa ra quyết định xử lý tình huống hỗ trợ lãnh đạo trao khâu ra quyết định - Tăng hiệu quả và tốc độ trong việc ra quyết định giải quyết các vấn đề - Tăng khả năng kiểm soát, khả năng cạnh tranh và khả năng ra quyết định tương lai của tỉnh - Hướng tới quy trình tự động hóa quản lý |  |
| 22 | Triển khai lắp đặt màn hình LED nơi công cộng cho đô thị thông minh | 2022 | - Tuyên truyền, quảng bá các thông tin mong muốn đến người dân, các thông tin giới thiệu về Tỉnh đến người dân, du khách - Thông báo các tin tức khẩn cấp một cách tức thời đến người dân |  |
| 23 | Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thông tin quản lý đất đai | 2022 | - Giúp cho các nhà quản lý, các cơ quan nhà nước, các cá nhân sử dụng đất: quản lý, khai thác, một cách hiệu quả nhất đối với đất đai, là hệ thống hỗ trợ và là công cụ đa mục tiêu trợ giúp hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về đất đai. - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ quan nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp - Lãnh đạo có công cụ quản lý chung và thống nhất. - Quản trị hệ thống chỉ quản trị một hệ thống duy nhất. - Cán bộ xử lý nghiệp vụ chỉ cần xử lý trên một phần mềm. - Tăng cường công tác quản lý, cấp phép, thống kê,… thông tin đất đai - Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa ngành tài nguyên và môi trường với các ngành khác và các lĩnh vực khác - Rút ngắn thời gian tra cứu, xử lý, tạo ra quy trình xử lý hồ sơ điện tử thông suốt. - Có công cụ quản lý giá đất - Chia sẻ thông tin cho người dân, doanh nghiệp |  |
| 24 | Xây dựng hệ thống dữ liệu mở (Open Data) | 2023 | - Việc xây dựng nền tảng dữ liệu mở giúp cho chính quyền cũng như mọi công dân tiết kiệm được chi phí, thời gian để cấp phép, chia sẻ dữ liệu từ chính quyền, đồng thời giúp lãnh đạo tỉnh thu thập được ý kiến, đóng góp từ người dân, doanh nghiệp để chỉnh sửa, hoàn thiện các hệ thống quản lý, dịch vụ cung cấp cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Tỉnh còn tận dụng được nguồn lực từ bên thứ ba là các nhà khai thác thông tin, phát triển ứng dụng dựa trên dữ liệu mở để khai thác triệt để các giá trị thông tin từ dữ liệu mở. | - Dữ liệu mở chính là động lực để các doanh nghiệp SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) cũng như start-ups tham gia vào nền kinh tế số tại Tỉnh - Tỉnh cung cấp dữ liệu mở sẽ thúc đẩy phong trào startup, các cá nhân, doanh nghiệp CNTT trên địa bàn sử dụng dữ liệu để tạo ra nhiều ứng dụng hữu ích và giá trị sẽ cao hơn rất nhiều cho cộng đồng |
| 25 | Ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp thông minh | 2023 | - Thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Tối ưu hóa thời gian canh tác, tối ưu việc sử dụng tài nguyên đất, nước, năng lượng,... - Tăng chất lượng, giá trị nông sản, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản - Tăng năng suất lao động - Tiết kiệm chi phí | - Ứng dụng IoT là bước chuyển sang nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn - Năng suất, giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi khi áp dụng công nghệ cao tăng bình quân từ 25 – 30%, giúp tăng lợi nhuận cho người sản xuất đạt trên 30% so với doanh thu. |
| 26 | Ứng dụng blockchain trong quản lý học sinh trung học | 2023 | - Tăng tính minh bạch trong giáo dục - Các thông tin về học sinh như bảng điểm, thành tích, kết quả học tập,… được lưu trữ an toàn, chuẩn xác và vĩnh viễn - Nâng cao chất lượng quản lý đào tạo |  |
| 27 | Ứng dụng blockchain trong hệ thống quản lý văn bản điện tử | 2023 | - Tăng tính bảo mật |  |
| 28 | Xây dựng hệ thống thông tin ngành y tế | 2023 | - Người dân, bác sỹ và chuyên gia y tế có kênh thông tin chính thống có thể kết nối trực tiếp trong việc tư vấn chăm sóc sức khoẻ. - Người dân có công cụ chính thống nhằm quản lý, cập nhật thông tin, tình trạng sức khoẻ, quản lý tủ thuốc cá nhân, tiếp cận thông tin về dịch vụ y tế một cách đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí. - Người dân khi đi khám tại các cơ sở y tế bên ngoài vẫn được quản lý được thông tin các lần khám đó. - Sở Y tế, các sở ngành và trung tâm quản lý lĩnh vực y tế vẫn có hệ thống để báo cáo số liệu chính xác về thực trạng sức khỏe của người dân. |  |
| 29 | Xây dựng hệ thống thông tin ngành lao động - thương binh và xã hội | 2023 | - Ứng dụng CNTT vào ngành lao động - thương binh và xã hội - Có công cụ hỗ trợ hoạt động của ngành trong việc quản lý, báo cáo, lưu trữ, tra cứu - Quản lý tình hình việc làm trên địa bàn Tỉnh - Hỗ trợ xử lý công việc nhanh và tốt hơn |  |
| 30 | Ứng dụng blockchain để quản lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến | 2024 | - Tăng tính minh bạch, tin cậy và bảo mật dữ liệu trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp - Tăng sự tin tưởng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ |  |
| 31 | Triển khai hệ thống các điểm du lịch thông minh | 2024 | - Tăng hiệu quả quản lý điều hành toàn diện hoạt động, - Quảng bá du lịch hướng tới phát triển thị trường toàn cầu - Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch - Nắm bắt được số liệu về du lịch từ đó có thể dự báo, ra quyết định chính xác để tạo tính đột phá - Tạo sự khác biệt so với các địa phương - Tăng thu ngân sách do du khách chi tiêu nhiều hơn vì được cung cấp nhiều thông tin - Giúp du khách tra cứu, tiếp nhận và nắm bắt nhanh chóng, nâng cao trải nghiệm trong hành trình du lịch. | - Trong năm 2019 Tỉnh đón hơn 376.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 18.800 lượt doanh thu từ du lịch Tỉnh trên 132 tỉ đồng, có thể thấy doanh thu du lịch là rất lớn và du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. - Dự án giúp nâng cao chất lượng du lịch, góp phần tu hút khách du lịch đến với Tỉnh |
| 32 | Triển khai các giải pháp thông minh cho các bệnh viện, cơ sở y tế | 2024 | - Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành bệnh viện - Phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân tốt hơn - Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân |  |
| 33 | Hệ thống bầu cử điện tử dùng chung của tỉnh | 2024 | - Tăng tính tự do và khách quan trong việc bầu cử - Tiết kiệm thời gian - Tiết kiệm chi phí - Việc kiểm phiếu được kiểm tra một cách công khai và mỗi cử tri đều có thể kiểm tra chắc chắn rằng lá phiếu của mình đã được tính. |  |
| 34 | Nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung, các giải pháp an toàn, an ninh thông tin của tỉnh | 2024 | - Bảo trì cập nhật các tính năng mới các hệ thống dùng chung - Hỗ trợ hoạt động tốt hơn, an toàn hơn - Phục vụ tốt hơn cho công việc của cán bộ CCVC trong Tỉnh |  |
| 35 | Triển khai các giải pháp thông minh trong lĩnh vực quản lý đô thị | 2025 | - Xây dựng hệ thống quản lý Quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật trên nền tảng mô hình dữ liệu số GIS; tổ chức và lưu trữ theo cách tập trung và hoàn thiện của Thành phố làm cơ sở nền tảng cho các yêu cầu sau: - + Tăng cường năng lực công tác quản lý nhà nước về quản lý xây dựng đô thị, hạ tầng kỹ thuật. - + Đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, người dân để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. - + Tăng cường tính thống nhất về thông tin dữ liệu giữa các cấp trong lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị và quản lý cơ sở hạ tầng. |  |
| 36 | Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn (Big Data) vào hệ thống hỗ trợ ra quyết định | 2025 | - Hệ thống hỗ trợ ra quyết định đúng đắn chính xác hơn. - Góp phần hỗ trợ cho lãnh đạo tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề của Tỉnh, mang đến các chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. | - Từ nguồn dữ liệu lớn sau khi triển khai CQĐT và ĐTTM nếu được khai thác nghiên cứu sẽ trợ hỗ trợ rất nhiều trong việc ra quyết định của của Lãnh đạo Tỉnh. Việc ban hành chính sách, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế trên địa bàn Tỉnh. - Việc tăng một điểm của chỉ số Tính minh bạch trong PCI sẽ giúp tăng 13% số doanh nghiệp trên 1.000 dân, 17% đầu tư bình quân đầu người và 62 triệu đồng lợi nhuận trên mỗi doanh nghiệp. - Cải thiện một điểm trong chỉ số Đào tạo lao động giúp tăng 30% số doanh nghiệp trên 1.000 dân, 47% đầu tư bình quân đầu người và 58 triệu đồng lợi nhuận trên mỗi doanh nghiệp |
| 37 | Thực hiện việc chuyển đổi số cho các cơ quan quản lý nhà nước | 2025 | - Số hóa quy trình làm việc của cơ quan nhà nước - Cải thiện nâng suất lao động - Xử lý công việc hiệu quả hơn - Tiết giảm ngân sách - Phục vụ người dân tốt hơn |  |

# PHỤ LỤC 5

# TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐTTM

1. Khái quát về trung tâm điều hành ĐTTM

Một trong những định hướng quan trọng của xây dựng đô thị thông minh tại Tỉnh là việc lấy người dân là trung tâm của đô thị, nghĩa là hướng tới việc nâng cao chất lượng sống và môi trường làm cho người dân, phục vụ tốt và tạo điều kiện để có thể tham gia vào quá trình giám sát, quản lý và xây dựng đô thị. Đây cũng là một trong những định hướng phổ biến nhất của hầu hết các thành phố trên thế giới theo Hội đồng các Thành phố thông minh (Smart Cities Council).

Sự tập trung về thông tin và khả năng điều phối sẽ giúp Trung tâm điều hành đô thị thông minh hiện thực hóa định hướng trên thông qua hai khía cạnh: Có đầy đủ thông tin và kết nối đa lĩnh vực để trực tiếp điều phối xử lý các phản ánh của người dân, khẳng định vai trò của người dân trong việc giám sát chính quyền và xây dựng thành phố và Nâng cao năng lực quản lý tổng thể của thành phố hướng đến nâng cao chất lượng sống và chất lượng phục vụ người dân.

Một số chức năng chính của Trung tâm điều hành được xác định như sau:

- Tiếp nhận, điều phối và giám sát xử lý các thông tin từ người dân, tổ chức và doanh nghiệp

- Thu thập, xử lý và chia sẻ thông tin, cung cấp các báo cáo tổng thể cho Lãnh đạo Thành phố về tình hình vận hành đô thị trên các lĩnh vực trọng yếu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và định hướng phát triển của Thành phố.

Hình 9. Minh họa một trung tâm điều hành ĐTTM

2. Kiến trúc tổng thể của trung tâm điều hành ĐTTM

Mô hình kiến trúc tổng thể của trung tâm điều hành ĐTTM gồm có các thành phần chính được thể hiện trong hình minh họa dưới đây

Hình 10. Kiến trúc tổng thể của trung tâm điều hành ĐTTM

Trong đó:

Nền tảng trung tâm điều hành thông minh: là một nền tảng thống nhất được triển khai ở lớp trên của các hệ thống chức năng thành phần của IOC, tương ứng với lớp ứng dụng trong mô hình khung kiến trúc tổng thể của đô thị thông minh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là nền tảng hợp nhất các tính năng trên cơ sở vận hành các quy trình xử lý nghiệp vụ với các mô hình nghiệp vụ đã được thiết kế sẵn, giúp xác định rõ cách thức các đơn vị chức năng tham gia vào IOC sẽ cùng phối hợp hành động thế nào theo từng kịch bản ứng phó trong quá trình giám sát và điều hành. Nền tảng này còn là nơi thống nhất các thông tin để thực thi các qui tắc định nghĩa các sự kiện xảy ra thế nào, cách thức giám sát các sự kiện, và phương án ứng phó với sự kiện xảy ra. Trên cơ sở đó, nền tảng này sẽ giúp các nhân viên điều vận hành IOC có thể đưa ra những chỉ thị, phương án xử lý tới các đơn vị chức năng phù hợp.

Trục tích hợp và liên thông dịch vụ: là trục kết nối chính để giúp các hệ thống chuyên ngành tham gia vào Trung tâm IOC có thể tích hợp, kết nối, phối hợp các quy trình nghiệp vụ của các hệ thống chuyên ngành. Do các hệ thống chức năng thành phần có thể được xây dựng và triển khai ở các thời điểm khác nhau theo lộ trình, hoặc sử dụng các công nghệ khác nhau nên trục tích hợp và liên thông dịch vụ cũng sẽ có chức năng cung cấp các bộ chuyển đổi (adapter) giúp các hệ thống này có thể được chuẩn hóa để tích hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu với nhau thông qua trục. Trục tích hợp này cũng đóng vai trò cho phép kết nối các hệ thống thành phần ngoại vi, được kết nối với Trung tâm IOC với mục đích bổ trợ thêm thông tin, phối hợp nghiệp vụ thay vì là hệ thống thành phần chức năng cứng của Trung tâm IOC, như các trung tâm điều hành cấp quận, huyện và các trung tâm điều hành chuyên ngành khác.

Quy trình vận hành IOC do Tỉnh/Thành phố ban hành: là tập các quy định về mô hình tổ chức, vận hành; quy chế hoạt động phối hợp giữa các đơn vị chức năng có liên quan tham gia vào hoạt động của Trung tâm IOC. Quy trình vận hành này là căn cứ pháp lý, có tính chỉ đạo phạm vi về vai trò và trách nhiệm của các đơn vị trong các hoạt động phối hợp liên cơ quan về chuyên môn để xử lý thông tin, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình giám sát, tham gia điều hành các hoạt động của thành phố theo chức năng của Trung tâm.

Phân tích dữ liệu: là các hệ thống có nhiệm vụ: Lưu trữ dữ liệu trong công tác nghiệp vụ của IOC; Lưu trữ lịch sử dữ liệu xử lý, bao gồm các thư viện tình huống xảy ra và phương án xử lý; Các mô hình dữ liệu được thiết kế cho quá trình phân tích dự báo để đưa ra một số cảnh báo liên quan đến tương quan số liệu các lĩnh vực; Các công cụ phân tích dữ liệu phục vụ cho các mô hình đã được thiết kế. IOC được kết nối với các cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ sinh thái dữ liệu mở và trung tâm mô phỏng của Thành phố, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh phục vụ công tác vận hành, quản lý và điều hành chung.

Trực quan hóa thông tin: là tập hợp các công cụ như: bảng thông tin (dashboard); cảnh báo; báo cáo tổng hợp theo yêu cầu; các công cụ về trực quan hóa dữ liệu (data visualization).

Kiến trúc giải pháp cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh có thể được tái sử dụng để xây dựng các Trung tâm, hệ thống quản lý chuyên ngành (ví dụ quản lý điều hành giao thông, ứng cứu khẩn cấp, quản lý năng lượng…) và các trung tâm vệ tinh cấp Quận/huyện. Triển khai các giải pháp lĩnh vực dựa trên kiến trúc giải pháp này sẽ cho phép Trung tâm điều hành IOC phát huy khả năng đồng vận hành, thống nhất (tránh xung đột và trùng lắp) về quản lý tài nguyên, tác vụ xử lý. Điều này đồng thời dẫn đến giúp tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như tích hợp hệ thống, hỗ trợ cho việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các Trung tâm, hệ thống chức năng.

3. Lộ trình xây dựng trung tâm điều hành ĐTTM

Trung tâm điều hành đô thị thông minh là một giải pháp lớn bao trùm nhiều giải pháp ở nhiều mặt lĩnh vực, có tác động mạnh mẽ và rộng khắp đến việc tổ chức phối hợp vận hành giữa các cơ quan và đến cuộc sống của người dân. Xây dựng trung tâm điều hành còn gặp rất nhiều thách thức, rủi ro khi triển khai. Đó là sự phức tạp về mặt kỹ thuật, công nghệ (nhiều hệ thống, đa chủng loại, nhiều nhà cung cấp, các hệ thống ở các vị trí địa lý khác nhau…), phức tạp về mặt tổ chức phối hợp thực hiện khi có rất nhiều bên liên quan, hay chưa có nghiên cứu về tác động xã hội hay bằng chứng về tính hiệu quả. Thực tế theo kinh nghiệm thế giới, các trung tâm điều hành cũng thực hiện xây dựng từ phạm vi công việc vừa phải rồi mở rộng dần dần các chức năng, tính năng và tổ chức hoạt động. Những giai đoạn đầu tiên có thể được coi là giai đoạn thử nghiệm, đánh giá mô hình Trung tâm điều hành cả trên phương diện kỹ thuật và tổ chức phối hợp vận hành.

Vì thế, xây dựng trung tâm điều hành ĐTTM cần phải được thực hiện thận trọng, tính toán chi tiết và triển khai thí điểm với quy mô vừa phải. Lộ trình xây dựng trung tâm điều hành ĐTTM cần thực hiện theo giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị triển khai xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh

- Đề xuất mô hình, kiến trúc kỹ thuật, mô hình vận hành và quy chế hoạt động của Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Nội dung thực hiện: thuê đơn vị tư vấn độc lập tổ chức đánh giá tính khả thi của dự án; đề xuất mô hình, kiến trúc kỹ thuật cho Trung tâm điều hành đô thị thông minh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm của Tỉnh và các đô thị được lựa chọn triển khai. Khảo sát, đánh giá và xây dựng mô hình vận hành (operation model), mô hình chính sách (policy model), các bộ quy trình vận hành chuẩn (SOPs), các chỉ tiêu đánh giá (KPIs).

- Đề xuất thiết kế xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Nội dung thực hiện: khảo sát, lựa chọn, đề xuất thiết kế và địa điểm đặt Trung tâm điều hành đô thị thông minh

- Đề xuất cơ cấu tổ chức của Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Nội dung thực hiện: đề xuất, tham mưu cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm điều hành đô thị thông minh, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và hoạt động của Trung tâm

Giai đoạn 2: Triển khai thí điểm xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Căn cứ trên các nội dung đã xây dựng trong giai đoạn 1, Tỉnh lựa chọn thí điểm trung tâm điều hành đô thị thông minh tại một hoặc nhiều đô thị trên địa bàn Tỉnh. Các trung tâm này được gọi là trung tâm điều hành đô thị vệ tinh sẽ được tích hợp với Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp Tỉnh trong giai đoạn 3.

Giai đoạn 3: Triển khai thí điểm xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp Tỉnh

- Hoàn thiện xây dựng các trung tâm điều hành đô thị vệ tinh quản lý các đô thị trên địa bàn Tỉnh

- Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh cấp Tỉnh quản lý điều hành chung, tích hợp dữ liệu từ các trung tâm điều hành đô thị vệ tinh.

Việc xây dựng Trung tâm điều hành được phân chia làm ba giai đoạn như trên. Tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ thí điểm xây dựng trung tâm điều hành, Tỉnh có thể lựa chọn một số chức năng cơ bản cho trung tâm tâm điều hành, thực hiện xây dựng các mô hình kiến trúc, mô hình vận hành, cơ cấu tổ chức ... liên quan đến các chức năng đó và chuyển sang giai đoạn triển khai thí điểm. Sau khi đánh giá hiệu quả của mô hình thí điểm, trung tâm điều hành sẽ được mở rộng về chức năng, bổ sung xây dựng các mô hình kiến trúc, cơ cấu tổ chức.. để tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn Tỉnh.

Đề xuất tổ chức thực hiện

4. Đề xuất cơ cấu tổ chức và nguồn lực

Đề nghị thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ cụ thể:

- Cơ cấu vị trí Lãnh đạo Trung tâm

- Các đơn vị chuyên môn: hành chính; giám sát, tiếp nhận điều phối; hạ tầng; truyền thông; công nghệ thông tin;…

Xác định số lượng nhân sự, ví trí làm việc căn cứ trên cơ sở cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm. Trung tâm xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng nhân sự trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trong giai đoạn đầu, số lượng vị trí làm việc từ 15-20 vị trí với các nhiệm vụ chính, có thể cần phải kiêm nhiệm và sẽ được điều chỉnh mở rộng

- Mỗi vị trí làm việc được cấp trang bị phù hợp để đảm bảo đáp ứng tốt công việc được giao: màn hình máy tính, điện thoại, thiết bị âm thanh, thiết bị văn phòng,…

- Phân khu theo chức năng riêng nhưng tương tác với nhau trên cùng mặt bằng phòng điều hành

Đề xuất xây dựng quy chế vận hành

Xây dựng quy chế phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu từ Trung tâm giám sát, điều hành tới các ngành, các lĩnh vực để đảm bảo vận hành được xuyên suốt và hiệu quả.

- Ban hành cơ chế uỷ quyền của Lãnh đạo UBND Thành phố (người đứng đầu) cho Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

- Quy chế phối hợp về xử lý vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

- Quy chế phối hợp về xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường, du lịch, y tế, giáo dục, hành chính công, quản lý đô thị, đất đai, phản ánh kiến nghị của người dân, an toàn thông tin,…

- Quy chế phối hợp với các ngành: thuế, hải quan, kho bạc, công an, thống kê, bảo hiểm xã hội, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương.

- Hợp tác với các Sở ngành để kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với các hệ thống dùng chung triển khai trên phạm vi toàn tỉnh hoặc toàn quốc

- Các tiêu chuẩn, các chỉ số đánh giá phục vụ công tác điều hành, điều phối cung cấp dịch vụ đô thị thông minh.

Lĩnh vực, phạm vi  xử lý phản ánh hiện trường của các cơ quan xử lý đề xuất như sau:

| STT | Cơ quan, đơn vị | Lĩnh vực, phạm vi xử lý phản ánh hiện trường |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sở Y tế | 1. Xác nhận nội dung quảng cáo: đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật. |
|  |  | 2. Y tế dự phòng: - Về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; - Giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; - Việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật. |
|  |  | 3. Dược và mỹ phẩm: - Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; - Quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược; - Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật. |
|  |  | 4. An toàn thực phẩm: - Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế; - Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý |
| 2 | Sở Xây dựng | 1. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị): Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch. |
|  |  | 2. Hoạt động đầu tư xây dựng: - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: cấp giấy phép xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; - Giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. |
|  |  | 3. Phát triển đô thị: Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt. |
|  |  | 4. Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. a. Chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị: Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lập, thẩm định về quy hoạch cây xanh đô thị theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. b. Quản lý xây dựng ngầm đô thị: Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị |
|  |  | 5. Nhà ở: Thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn tỉnh. |
|  |  | 6. Công sở: Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng công sở, trụ sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh. |
|  |  | 7. Vật liệu xây dựng: Kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng. |
| 3 | Văn hóa Thể thao Du lịch | 1. Di sản văn hóa: Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương; |
|  |  | 2. Về nghệ thuật biểu diễn: - Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định của pháp luật; - Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu. |
|  |  | 3. Điện ảnh: - Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng; - Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác ở địa phương. |
|  |  | 4. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm: Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương. |
|  |  | 5. Quyền tác giả, quyền liên quan: Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương. |
|  |  | 6. Quảng cáo: Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin). |
|  |  | 7. Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động: - Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke, vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương; - Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương; - Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật. |
|  |  | 8. Về gia đình: Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình. |
|  |  | 9. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp: Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. |
| 4 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 1. Đất đai: - Về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. - Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quả đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. |
|  |  | 2. Quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước Theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà cho thuê thuộc sở hữu Nhà nước; khảo sát, đánh giá hiện trạng, chất lượng qu nhà được giao quản lý để có kế hoạch sửa chữa, cải tạo. |
|  |  | 3. Tài nguyên nước Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền. |
|  |  | 4. Tài nguyên khoáng sản Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản. |
|  |  | 5. Môi trường Thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trở lên |
| 5 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 1. Lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp 2. Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 3. Lĩnh vực lao động, tiền lương 4. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện 5. Lĩnh vực an toàn lao động 6. Lĩnh vực người có công 7. Lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo 8. Lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em 9. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội |
| 6 | Sở Công thương | 1. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp bao gồm: - Điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; - Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng); - Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường; - An toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; - Khuyến công; - Cụm công nghiệp; - Tiểu thủ công nghiệp. 2. Thương mại - Thương mại nội địa - Xuất nhập khẩu - Thương mại biên giới - Thương mại điện tử - Quản lý thị trường - Xúc tiến thương mại - Cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ - Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Hội nhập kinh tế |
| 7 | Sở Giao thông Vận tài | 1. Đèn Tín hiệu giao thông: 2. Đường bộ 3. Đường sông 4. Vận tải đường bộ (xe khách, bến xe, xe buýt, taxi,..), đường sông: Phản ánh gửi về Sở GTVT. 5. Sát hạch Giấy phép lái xe: Phản ánh gửi về Sở GTVT. |
| 8 | UBND thành phố: VT | 1. Về lĩnh vực xây dựng: - Quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn thành phố; phương án tháo dỡ các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố; sử dụng, đào vỉa hè, lề đường, lòng đường; cấp Giấy chứng nhận biển số nhà theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh; - Thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của UBND tỉnh; - Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. |
|  |  | 2. Về lĩnh vực giao thông vận tải: - Quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, địa phương đang khai thác do thành phố chịu trách nhiệm quản lý; - Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. |

PAS 181:2014 “Smart city framework – Guide to establishing strategies for smart cities and communities”.  2014. British Standards Insitution. Trang 15.

“World Urbanization Prospects - The 2014 Revision Highlights”. 2014. United Nations, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Population Division. Trang 1.